별첨 4  보조사업 집행결과 제출 양식 ( ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 )

※ [초안] 기준정보 미확정: 총사업비, 2026년 교부액 — 협약서·교부결정통지서 확정 후 재생성 필요

1. 사업개요

| 사업명 | '23년 강소형 아산시 스마트시티 조성사업 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부사업명 | 디지털 OASIS 구현을 통한 지역 경제 활성화 및 데이터 기반 스마트시티 조성 |  |  |
| 사업기간 | 2023.12.11 ~ 2026.12.31 |  |  |
| 기 관 명 | ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 | 총괄책임자 | 상무 이성호 (인) |
| 총 사업예산 | 24,000,000,000 원 |  |  |

교부 내역

|  | '24년 | '25년 | '26년 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 국비 | 9,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 12,000,000,000 |
| 지방비 | 3,550,000,000 | 4,550,000,000 | 0 | 8,100,000,000 |
| 계 | 12,550,000,000 | 7,550,000,000 | 0 | 20,100,000,000 |

2. 집행내역

|  | '24년 | '25년 | '26년 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 국비 | 796,864,419 | 3,917,360,754 | 859,957,316 | 5,574,182,489 |
| 지방비 | 1,456,606,179 | 3,565,743,063 | 360,266,304 | 5,382,615,546 |
| 계 | 2,253,470,598 | 7,483,103,817 | 1,220,223,620 | 10,956,798,035 |

3. 보조비목별 총괄명세서

| 보조비목 | 보조세목 | 예산집행계획(A) | 집행액(B) | 집행잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비(110) | 보수(01) | 1,532,733,000 | 1,532,733,000 | 0 | 100.0% |
| 인건비(110) | 기타직보수(02) | 368,767,000 | 368,767,000 | 0 | 100.0% |
| 운영비(210) | 일반수용비(01) | 315,400,000 | 128,656,328 | 186,743,672 | 40.8% |
| 운영비(210) | 공공요금및제세(02) | 36,100,000 | 20,194,190 | 15,905,810 | 55.9% |
| 운영비(210) | 임차료(07) | 20,000,000 | 13,524,000 | 6,476,000 | 67.6% |
| 운영비(210) | 복리후생비(12) | 182,000,000 | 182,000,000 | 0 | 100.0% |
| 운영비(210) | 일반용역비(14) | 195,000,000 | 144,534,545 | 50,465,455 | 74.1% |
| 여비(220) | 국내여비(01) | 130,000,000 | 106,737,841 | 23,262,159 | 82.1% |
| 연구개발비(260) | 연구개발비(01) | 150,000,000 | 60,000,000 | 90,000,000 | 40.0% |
| 민간이전(320) | 민간경상보조(01) | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 100.0% |
| 건설비(420) | 시설비(03) | 9,935,000,000 | 2,644,087,597 | 7,290,912,403 | 26.6% |
| 유형자산(430) | 자산취득비(01) | 625,000,000 | 16,413,534 | 608,586,466 | 2.6% |
| 무형자산(440) | 무형자산(01) | 9,010,000,000 | 4,239,150,000 | 4,770,850,000 | 47.0% |
| 합계 |  | 24,000,000,000 | 10,956,798,035 | 13,043,201,965 | 45.7% |

※ 집행액은 검토상태 [확정, 제출완료, 검토중, 보완필요] 증빙 2364건의 합계임

4. 보조비목별 일자별 집행내역

(대상기간: 2023.12.01 ~ 2026.12.31)

| 보조비목 | 보조세목 | 집행일자 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비(110) | 보수(01) | 2024.05.03 | 271,127,250 | 참여인력 인건비(정규직) — 23.12~4월분 급여 소급, 참여인력 인건비(정규직) — 23.12~4월분 퇴직금 소급 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2024.05.03 | 46,497,413 | 참여인력 인건비(계약직) — 23.12~4월분 급여 소급 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2024.05.22 | 46,376,505 | 참여인력 인건비(정규직) — 24년 5월분 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2024.05.22 | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 24년 5월분 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2024.06.24 | 46,495,186 | 참여인력 인건비(정규직) — 2406+정규급여 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2024.06.24 | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2406+계약직급여 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2024.07.01 | 16,049,442 | 참여인력 인건비(정규직) — 24상반기+퇴직금 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2024.07.23 | 56,281,774 | 참여인력 인건비(정규직) — 2407+인건비 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2024.07.23 | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2407+인건비 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2024.08.21 | 56,539,197 | 참여인력 인건비(정규직) — 2408+정규급여 | 보조금전용카드 |
|  | 기타직보수(02) | 2024.08.21 | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2408+계약급여 | 보조금전용카드 |
|  | 보수(01) | 2024.09.23 | 56,539,197 | 참여인력 인건비(정규직) — 2409+정규급여 | 보조금전용카드 |
|  | 기타직보수(02) | 2024.09.23 | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2409+계약급여 | 보조금전용카드 |
|  | 보수(01) | 2024.10.23 | 56,539,197 | 참여인력 인건비(정규직) — 2410+정규급여 | 보조금전용카드 |
|  | 기타직보수(02) | 2024.10.23 | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2410+계약급여 | 보조금전용카드 |
|  | 보수(01) | 2024.11.22 | 50,914,197 | 참여인력 인건비(정규직) — 2411+정규급여 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2024.11.22 | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2411+계약급여 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2024.12.24 | 51,539,917 | 참여인력 인건비(정규직) — 2412+정규급여 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2024.12.24 | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2412+계약급여 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2024.12.30 | 20,858,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 24하반기+정규퇴직 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2024.12.30 | 3,000,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 24하반기+계약퇴직 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.01.22 | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2501 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.01.22 | 14,135,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2501 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.03.19 | 53,027,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2502 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.03.19 | 14,135,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2502 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.03.21 | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2503 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.03.21 | 14,135,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2503 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.04.22 | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2504 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.04.22 | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2504 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.05.22 | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2505 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.05.22 | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2505 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.06.23 | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2506 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.06.23 | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2506 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.06.30 | 31,658,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 25년도 상반기 퇴직금 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.06.30 | 14,783,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 25년도 상반기 퇴직금 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.07.22 | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2507 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.07.22 | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2507 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.08.20 | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2508 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.08.20 | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2508 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.09.23 | 55,298,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2509 정규급여 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.09.23 | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2509 계약급여 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.10.21 | 55,298,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2510 정규급여 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.10.21 | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2510 계약급여 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.11.24 | 55,298,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2511 정규급여 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.11.24 | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2511 계약급여 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.12.22 | 55,298,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2512 정규급여 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.12.22 | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2512 계약급여 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2025.12.30 | 27,388,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2025 정규 하반기 퇴직연금 충당금 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2025.12.30 | 6,726,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2025 계약 하반기 퇴직연금 충당금 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2026.01.20 | 32,673,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2601 정규급여 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2026.01.20 | 9,827,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2601 계약급여 | 계좌이체 |
|  | 보수(01) | 2026.03.23 | 60,011,138 | 참여인력 인건비(정규직) — 2602 정규급여, 참여인력 인건비(정규직) — 2603 정규급여 | 계좌이체 |
|  | 기타직보수(02) | 2026.03.23 | 14,654,323 | 참여인력 인건비(계약직) — 2602 계약급여, 참여인력 인건비(계약직) — 2603 계약급여 | 계좌이체 |
| 소계 |  |  | 1,901,500,000 |  |  |
| 운영비(210) | 일반수용비(01) | 2024.03.25 | 2,074,456 | 인쇄비 및 유인비 — 실시계획서 인쇄, 각종 회의비 — 회의식대, 각종 회의비 — 회의음료 | 계좌이체, 보조금전용카드 |
|  | 일반용역비(14) | 2024.03.25 | 18,443,636 | 부스 제작비 — 2023 WSCE 부스제작 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.04.23 | 1,227,501 | 각종 회의비 — 회의음료, 각종 회의비 — 회의식대, 인쇄비 및 유인비 — 인쇄비 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2024.05.03 | 32,030,163 | 4대보험 기업부담금 — 23.12~4월분 소급 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.05.22 | 1,447,734 | 각종 회의비 — 회의식대, 각종 회의비 — 회의음료, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품 6종 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2024.06.10 | 6,154,747 | 4대보험 기업부담금 — 24년 5월분 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.06.24 | 1,574,517 | 각종 회의비 — 회의식대, 각종 회의비 — 회의음료 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.07.23 | 1,614,752 | 각종 회의비 — 회의식대, 각종 회의비 — 회의식대+1, 각종 회의비 — 회의식대+2, 인쇄비 및 유인비 — 실시계획서 인쇄 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2024.08.07 | 13,305,299 | 4대보험 기업부담금 — 2406+4대보험 기업부담금, 4대보험 기업부담금 — 2407+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.08.21 | 992,825 | 각종 회의비 — 회의식대, 각종 회의비 — 회의식대2-1, 각종 회의비 — 회의음료2-2, 각종 회의비 — 회의음료2-1, 각종 회의비 — 회의식대2-2 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2024.09.09 | 7,068,807 | 4대보험 기업부담금 — 2408+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.09.23 | 1,508,642 | 각종 회의비 — 240801+회의비, 각종 회의비 — 240802+회의비, 각종 회의비 — 240806+회의비, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 240807+회의비, 각종 회의비 — 240808+회의비1-1, 각종 회의비 — 240808+회의비1-2, 각종 회의비 — 240813+회의비1-1, 각종 회의비 — 240813+회의비1-2, 각종 회의비 — 240814+회의비1-1, 각종 회의비 — 240814+회의비1-2, 각종 회의비 — 240822+회의음료, 각종 회의비 — 240822+회의식대, 각종 회의비 — 240826+회의식대, 각종 회의비 — 240827+회의식대, 각종 회의비 — 240828+회의식대 | 계좌이체, 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.10.07 | 1,050,000 | 전문가 활용비 — 240926+평가위원 수당+서비스 인프라 구축, 전문가 활용비 — 240926+평가위원 수당 원천징수+7명 | 보조금전용카드 |
|  | 복리후생비(12) | 2024.10.07 | 7,068,807 | 4대보험 기업부담금 — 2409+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.10.23 | 1,554,561 | 각종 회의비 — 240904+회의식대(양재), 각종 회의비 — 240904+회의식대(일산), 각종 회의비 — 240904+회의식대(인천), 각종 회의비 — 240905+회의식대, 각종 회의비 — 240906+회의식대, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 240912+회의비, 각종 회의비 — 240920+회의비, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 240924+사무용품, 각종 회의비 — 240924+회의비, 각종 회의비 — 240925+회의비+1, 각종 회의비 — 240925+회의비+2, 각종 회의비 — 240926+회의음료, 각종 회의비 — 240926+회의식대 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.11.06 | 1,050,000 | 전문가 활용비 — 241016+평가위원 수당+이노베이션센터 설계시공, 전문가 활용비 — 241016+평가위원 수당 원천징수+7명 | 보조금전용카드 |
|  | 복리후생비(12) | 2024.11.06 | 7,068,807 | 4대보험 기업부담금 — 2410+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.11.20 | 294,056 | 각종 수수료 및 사용료, 인쇄비 및 유인비 — 보조금 집행내역 증빙자료 3부 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.11.26 | 280,000 | 각종 수수료 및 사용료, 전문가 활용비 — 241113+보조금 교육 강사수당, 전문가 활용비 — 241113+보조금 교육 강사수당 원천징수 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2024.12.09 | 6,525,145 | 4대보험 기업부담금 — 2411+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2024.12.18 | 2,569,948 | 각종 회의비 — 241104+회의식대, 각종 회의비 — 241106+회의식대, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 241107+회의비, 각종 회의비 — 241111+회의식대, 각종 회의비 — 241113+회의비 1, 각종 회의비 — 241113+회의비 2, 각종 회의비 — 241114+회의비 1, 각종 회의비 — 241114+회의비 2, 각종 회의비 — 241115+회의비 1, 각종 회의비 — 241115+회의비 2, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 241118+사무용품, 인쇄비 및 유인비 — 241113+인쇄비, 각종 회의비 — 241120+회의비, 각종 회의비 — 241121+회의비, 각종 회의비 — 241122+회의비, 각종 회의비 — 241127+회의비, 각종 회의비 — 241128+회의음료, 각종 회의비 — 241128+회의식대 | 보조금전용카드 |
|  | 복리후생비(12) | 2024.12.30 | 6,585,018 | 4대보험 기업부담금 — 2412+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.01.22 | 954,521 | 각종 회의비 — 241202+회의비, 각종 회의비 — 241205+회의비, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 241211+회의비, 각종 회의비 — 241217+회의비, 각종 회의비 — 241218+회의비, 각종 회의비 — 241219+회의비, 각종 회의비 — 241220+회의비, 각종 회의비 — 241226+회의비 | 보조금전용카드 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.02.10 | 6,326,000 | 4대보험 기업부담금 — 2501 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.03.05 | 6,236,000 | 4대보험 기업부담금 — 2502 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.03.19 | 1,541,438 | 각종 회의비 — 250205, 각종 회의비 — 250206, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 250212, 각종 회의비 — 250213, 각종 회의비 — 250219, 각종 회의비 — 250220, 각종 회의비 — 250225, 각종 회의비 — 250226, 각종 회의비 — 250227 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.04.08 | 1,127,260 | 각종 수수료 및 사용료, 전문가 활용비 — 250319 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.04.08 | 6,558,000 | 4대보험 기업부담금 — 2503 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.04.22 | 1,533,998 | 각종 회의비 — 250305, 각종 회의비 — 250306, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 250310, 각종 회의비 — 250312, 각종 회의비 — 250313, 각종 회의비 — 250319, 각종 회의비 — 250320, 각종 회의비 — 250326, 각종 회의비 — 250327, 각종 회의비 — 250328, 각종 회의비 — 250331 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.05.09 | 6,519,000 | 4대보험 기업부담금 — 2504 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.05.13 | 0 | 각종 수수료 및 사용료 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.05.22 | 2,359,726 | 각종 회의비 — 250402, 각종 회의비 — 250403, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 250410, 각종 회의비 — 250411, 각종 회의비 — 250415, 각종 회의비 — 250417, 각종 회의비 — 250418, 인쇄비 및 유인비 — 250421, 각종 회의비 — 250421, 각종 회의비 — 250423, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 250424, 각종 회의비 — 250428, 각종 회의비 — 250429 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.06.09 | 6,519,000 | 4대보험 기업부담금 — 2505 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.06.23 | 1,619,851 | 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 250507, 각종 회의비 — 250508, 각종 회의비 — 250509, 각종 회의비 — 250514, 각종 회의비 — 250515, 인쇄비 및 유인비 — 권익위 조사 자료 인쇄, 각종 회의비 — 250519, 각종 회의비 — 250520, 각종 회의비 — 250521, 각종 회의비 — 250522, 각종 회의비 — 250528, 각종 회의비 — 250529 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.06.30 | 900,000 | 전문가 활용비 — 250612 WSCE 제안서 평가위원 수당, 전문가 활용비 — 250612 WSCE 제안서 평가위원 6인 원천세 | 계좌이체 |
|  | 임차료(07) | 2025.07.09 | 9,680,000 | 이노베이션센터 구축 보안시스템 임차 — 이노베이션센터 보안서비스이용료~2 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.07.09 | 6,519,000 | 4대보험 기업부담금 — 2506 | 계좌이체 |
|  | 일반용역비(14) | 2025.07.09 | 65,580,000 | 부스 제작비 — 2025 WSCE 전시부스 제작 운영 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.07.22 | 1,526,916 | 각종 회의비 — 250604, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 250611, 각종 회의비 — 250612(도청), 각종 회의비 — 250612, 각종 회의비 — 250619, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 무선키보드마우스세트, 각종 회의비 — 0624, 각종 회의비 — 0625, 각종 회의비 — 0626 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.08.04 | 6,607,000 | 4대보험 기업부담금 — 2507 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.08.20 | 2,083,063 | 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 250702, 각종 회의비 — 250703, 각종 회의비 — 250709, 각종 회의비 — 250710, 각종 회의비 — 250711, 각종 회의비 — 250714, 각종 회의비 — 250715, 행사지원에 따른 경비 — 250716, 각종 회의비 — 250716, 각종 회의비 — 250717, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 250722, 각종 회의비 — 250724, 각종 회의비 — 250725, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 키보드+C타입 허브, 각종 회의비 — 250730 | 계좌이체, 보조금전용카드 |
|  | 공공요금및제세(02) | 2025.08.20 | 7,000 | 공공요금 등 — 250711 | 보조금전용카드 |
|  | 임차료(07) | 2025.08.20 | 180,000 | OA기기 임차료 — 250724 | 보조금전용카드 |
|  | 일반용역비(14) | 2025.08.20 | 60,510,909 | 부스 제작비 — 2025 WSCE 전시부스 제작 운영 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.09.09 | 6,607,000 | 4대보험 기업부담금 — 2508 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.09.23 | 965,297 | 각종 회의비 — 250806, 각종 회의비 — 250807, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 250813 회의비, 각종 회의비 — 250820 회의비, 각종 회의비 — 250821 회의비, 각종 회의비 — 250822 회의비, 각종 회의비 — 250827 회의비, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품 마이비데 | 보조금전용카드 |
|  | 임차료(07) | 2025.09.23 | 180,000 | OA기기 임차료 — 복합기 임대료 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.09.30 | 2,404,220 | 각종 수수료 및 사용료, 전문가 활용비 — 250902 유무선네트워크 평가위원 수당, 전문가 활용비 — 250902 유무선네트워크 평가위원 수당 원천징수 7인 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.09.30 | 6,735,000 | 4대보험 기업부담금 — 2509 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.10.21 | 48,434,356 | 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 250901 회의비, 각종 회의비 — 250902 회의음료 제안평가, 각종 회의비 — 250902 회의식대 제안평가, 각종 회의비 — 250904 회의비 실사, 각종 회의비 — 250905 회의비, 인쇄비 및 유인비 — 0818 집행점검 자료 인쇄, 각종 회의비 — 0911 회의식대, 각종 회의비 — 0912 회의식대, 각종 회의비 — 0917 회의비, 각종 회의비 — 0924 회의식대, 각종 회의비 — 0925 회의식대 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 임차료(07) | 2025.10.21 | 180,000 | OA기기 임차료 — 2509 복합기 임차료 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.11.10 | 3,080,030 | 각종 수수료 및 사용료, 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당, 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당 원천징수 9 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.11.10 | 6,735,000 | 4대보험 기업부담금 — 2510 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.11.24 | 5,931,961 | 각종 회의비 — 1001 회의비, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 1014 회의비, 각종 회의비 — 1015 아산시 회의비, 안내, 홍보물 제작비 — 이노베이션센터 간판, 각종 회의비 — 1016 미립회계 회의비, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 아크릴함, 추첨볼, 인쇄비 및 유인비 — 서비스 인프라 구축 RFP 제본, 각종 회의비 — 1022 회의비1, 각종 회의비 — 1022 회의비2, 각종 회의비 — 1023 회의 다과, 각종 회의비 — 1023 회의 음료, 각종 회의비 — 1023 회의 식대, 각종 회의비 — 1028 회의 다과 회계중간보고, 각종 회의비 — 1028 회의 식대 회계중간보고, 각종 회의비 — 1029 회의1 식대 부지점검, 각종 회의비 — 1029 회의2 다과 집행점검 등, 각종 회의비 — 1029 회의2 식대 집행점검 등 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 임차료(07) | 2025.11.24 | 180,000 | OA기기 임차료 — 10월 복합기 임차 | 보조금전용카드 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.12.09 | 6,735,000 | 4대보험 기업부담금 — 2511 4대보험 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2025.12.22 | 1,257,539 | 각종 회의비 — 1104 회의비, 각종 회의비 — 1105 유무선 네트워크 구축 용역 착수 보고, 각종 회의비 — 1106 호서대 실시계획 변경 협의 등, 각종 회의비 — 1107 서비스 인프라 구축 용역 기술협상, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 1112 회의비, 각종 회의비 — 1119 회의비, 각종 회의비 — 1120 회의비, 각종 회의비 — 1126 회의비, 각종 회의비 — 1127 회의비, 인쇄비 및 유인비 — 1128 인쇄 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 공공요금및제세(02) | 2025.12.22 | 10,852,115 | 이노베이션센터 구축 관리비 — 이노베이션센터 관리비-전기, 이노베이션센터 구축 관리비 — 이노베이션센터 관리비-수도 | 계좌이체 |
|  | 임차료(07) | 2025.12.22 | 180,000 | OA기기 임차료 — 11월 복합기 임차 | 보조금전용카드 |
|  | 복리후생비(12) | 2025.12.30 | 6,735,000 | 4대보험 기업부담금 — 2512 정규 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.01.20 | 1,583,474 | 각종 회의비 — 1201 회의비, 각종 회의비 — 1202 회의비, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품 로보락 세제, 각종 회의비 — 1203 회의비, 각종 회의비 — 1203 회의 다과, 각종 회의비 — 1204 회의 식대, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 1210 회의비, 각종 회의비 — 1211 회의비, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품, 각종 회의비 — 1217 회의비, 각종 회의비 — 1218 회의비, 각종 회의비 — 1223 회의비 | 보조금전용카드 |
|  | 임차료(07) | 2026.01.20 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2512 복합기+청소기 임차 | 보조금전용카드 |
|  | 복리후생비(12) | 2026.02.09 | 4,158,000 | 4대보험 기업부담금 — 2601 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.02.23 | 702,115 | 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 0107 회의비, 각종 회의비 — 0108 회의비, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품, 각종 회의비 — 0115 회의비, 각종 회의비 — 0119 회의비, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 0126 사무용품, 각종 회의비 — 0127 회의비, 각종 회의비 — 0128 회의비 | 보조금전용카드 |
|  | 임차료(07) | 2026.02.23 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2601 복합기 청소기 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.02.24 | 1,487,601 | 각종 회의비 — 250102, 각종 회의비 — 250107, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 250109, 각종 회의비 — 250115, 각종 회의비 — 250116, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 250120, 각종 회의비 — 250121, 인쇄비 및 유인비 — 250113, 각종 회의비 — 250123 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.03.03 | 20,000 | 각종 수수료 및 사용료 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2026.03.10 | 4,158,000 | 4대보험 기업부담금 — 2602 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.03.23 | 1,203,706 | 각종 회의비 — 0202 회의비, 각종 회의비 — 0203 회의비, 각종 회의비 — 0205 회의비, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 0211 회의비, 각종 회의비 — 0225 회의비, 각종 회의비 — 0226 회의비(오전), 각종 회의비 — 0226 회의비(오후) | 보조금전용카드 |
|  | 임차료(07) | 2026.03.23 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2602 복합기 청소기 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.04.20 | 1,379,879 | 각종 회의비 — 0303 회의비, 각종 회의비 — 0304 회의비, 각종 회의비 — 0305 회의비 오전, 각종 회의비 — 0305 회의비 오후, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 0310 회의비, 각종 회의비 — 0312 회의비, 각종 회의비 — 0313 회의식대, 각종 회의비 — 0313 회의음료, 각종 회의비 — 0318 회의비, 각종 회의비 — 0319 회의비 오전, 각종 회의비 — 0319 회의비 오후, 각종 회의비 — 0325 회의비, 각종 회의비 — 0330 회의비, 각종 회의비 — 0331 회의비 | 보조금전용카드 |
|  | 임차료(07) | 2026.04.20 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2603 복합기 청소기 임차 | 보조금전용카드 |
|  | 복리후생비(12) | 2026.05.08 | 2,202,000 | 4대보험 기업부담금 — 2604 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.05.19 | 1,322,838 | 각종 회의비 — 0402 회의비 오전, 각종 회의비 — 0402 회의비 오후, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 0408 회의비, 각종 회의비 — 0409 회의비, 각종 회의비 — 0414 회의비, 각종 회의비 — 0415 회의비, 각종 회의비 — 0416 회의비, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 0422 아산 사무용품, 각종 회의비 — 0422 회의비, 각종 회의비 — 0423 회의비 오전, 각종 회의비 — 0423 회의비 오후, 각종 회의비 — 0428 회의비, 각종 회의비 — 0429 회의비 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 임차료(07) | 2026.05.19 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2604 복합기 등 임차 | 보조금전용카드 |
|  | 복리후생비(12) | 2026.05.19 | 4,158,000 | 4대보험 기업부담금 — 2603 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.06.09 | 2,300,000 | 전문가 활용비 — 0429 서비스 인프라 구축 감리 용역 평가위원 수당, 전문가 활용비 — 0429 서비스 인프라 구축 감리 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2026.06.09 | 2,202,000 | 4대보험 기업부담금 — 2605 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.06.23 | 1,289,757 | 각종 회의비 — 0506 회의비 제주 오전, 각종 회의비 — 0506 회의비 제주 오후, 각종 회의비 — 0507 회의비 제주, 각종 회의비 — 0507 회의비 아산 오전, 각종 회의비 — 0507 회의비 아산 오후, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 0513 회의비, 각종 회의비 — 0514 회의비, 각종 회의비 — 0520 회의비, 각종 회의비 — 0521 회의비 오전, 각종 회의비 — 0521 회의비 오후, 각종 회의비 — 0527 회의비, 각종 회의비 — 0528 회의비 | 보조금전용카드 |
|  | 임차료(07) | 2026.06.23 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2605 복합기 임차 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.06.30 | 4,100,000 | 전문가 활용비 — 0617 메타버스 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당, 전문가 활용비 — 0617 메타버스 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 원천, 전문가 활용비 — 0618 시설물 위치기반 플랫폼 구축 용역 평가위원 수 | 계좌이체 |
|  | 복리후생비(12) | 2026.07.06 | 484,207 | 4대보험 기업부담금 — 2606 4대보험 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.07.21 | 1,139,409 | 각종 회의비 — 0604 회의비, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 0610 회의비, 각종 회의비 — 0611 회의비, 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 0615 사무용품, 각종 회의비 — 0616 회의비, 각종 회의비 — 0617 회의비 다과, 각종 회의비 — 0617 회의비 식대, 각종 회의비 — 0618 회의비 오전, 각종 회의비 — 0618 회의비 오후, 각종 회의비 — 0624 회의비, 각종 회의비 — 0625 회의비 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 공공요금및제세(02) | 2026.07.21 | 9,335,075 | 이노베이션센터 구축 관리비 — 이노베이션센터 관리비 2511~2605 전, 이노베이션센터 구축 관리비 — 이노베이션센터 관리비 2511~2605 수, 이노베이션센터 구축 관리비 — 이노베이션센터 관리비 2511~2605 환 | 계좌이체 |
|  | 임차료(07) | 2026.07.21 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2606 복합기 임차 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.07.22 | 60,000 | 각종 수수료 및 사용료 | 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.04 | 45,000 | 각종 회의비 — 0804 회의비 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.05 | 161,000 | 각종 회의비 — 0805 회의비(현장점검), 각종 회의비 — 0805 회의다과(SPOT 입찰), 각종 회의비 — 0805 회의식대(SPOT 입찰) | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.07 | 202,006 | 각종 회의비 — 0807 회의비, 각종 수수료 및 사용료 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.10 | 131,000 | 각종 회의비 — 0810 회의비 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.11 | 100,000 | 각종 회의비 — 0811 회의비 오전, 각종 회의비 — 0811 회의비 오후 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.12 | 82,000 | 각종 회의비 — 0812 회의비 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.13 | 103,000 | 각종 회의비 — 0813 회의비 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.18 | 99,000 | 각종 수수료 및 사용료 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.19 | 86,000 | 각종 회의비 — 0819 회의비 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.20 | 3,155,600 | 각종 회의비 — 0820 회의다과(SPOT 입찰), 각종 회의비 — 0820 회의식대(SPOT 입찰), 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당, 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 9 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.21 | 144,000 | 각종 수수료 및 사용료 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.24 | 13,010,398 | 각종 회의비 — 0701 회의비, 각종 회의비 — 0702 회의비, 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 0707 회의비, 각종 회의비 — 0708 회의다과, 각종 회의비 — 0708 회의식대, 각종 회의비 — 0709 회의다과, 각종 회의비 — 0709 회의식대, 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당, 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 9, 각종 회의비 — 0713 회의비, 각종 회의비 — 0714 회의비, 각종 회의비 — 0715 회의다과, 각종 회의비 — 0715 회의식대, 전문가 활용비 — 0715 스마트폴 구축 용역 평가위원 수당, 전문가 활용비 — 0715 스마트폴 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 7, 각종 회의비 — 0720 회의비, 각종 회의비 — 0721 회의비, 각종 회의비 — 0722 회의다과, 각종 회의비 — 0722 회의식대, 전문가 활용비 — 0722 무인매장 구축 용역 평가위원 수당, 전문가 활용비 — 0722 무인매장 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 7, 각종 회의비 — 0723 회의다과, 각종 회의비 — 0723 회의식대, 각종 회의비 — 0729 회의비, 각종 회의비 — 0730 회의비, 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당, 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 9 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 임차료(07) | 2026.08.24 | 352,000 | OA기기 임차료 — 0607 복합기 등 임차 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.26 | 192,000 | 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 0826 회의비 | 계좌이체, 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.08.27 | 87,000 | 각종 회의비 — 0827 회의비 | 보조금전용카드 |
|  | 임차료(07) | 2026.08.27 | 352,000 | OA기기 임차료 — 2608 복합기 | 보조금전용카드 |
|  | 일반수용비(01) | 2026.11.20 | 1,510,377 | 각종 수수료 및 사용료, 각종 회의비 — 241007+회의비, 각종 회의비 — 241010+회의비, 각종 회의비 — 241016+회의음료, 각종 회의비 — 241016+회의식대, 각종 회의비 — 241017+회의비, 각종 회의비 — 241021+회의비, 각종 회의비 — 241023+회의비, 각종 회의비 — 241024+회의비, 각종 회의비 — 241028+회의비, 각종 회의비 — 241029+회의비, 각종 회의비 — 241030+회의비, 각종 회의비 — 241031+회의음료, 각종 회의비 — 241031+회의식대 | 계좌이체, 보조금전용카드 |
| 소계 |  |  | 488,909,063 |  |  |
| 여비(220) | 국내여비(01) | 2024.03.25 | 899,764 | 국내여비 — 240118+출장+숙박, 국내여비 — 240118+출장+통행료, 국내여비 — 240118+출장+주유비, 국내여비 — 240118+출장+일비, 국내여비 — 240129+출장+숙박, 국내여비 — 240129+출장+통행료, 국내여비 — 240129+출장+주유비, 국내여비 — 240129+출장+일비, 국내여비 — 240220+출장+숙박, 국내여비 — 240220+출장+통행료, 국내여비 — 240220+출장+주유비, 국내여비 — 240220+출장+일비 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2024.04.23 | 2,263,816 | 국내여비 — 240305+출장+숙박, 국내여비 — 240305+출장+통행료, 국내여비 — 240305+출장+주유비, 국내여비 — 240305+출장+일비, 국내여비 — 240313+출장+숙박, 국내여비 — 240313+출장+통행료, 국내여비 — 240313+출장+주유비, 국내여비 — 240313+출장+주차비, 국내여비 — 240313+출장+일비, 국내여비 — 240321+출장+교통비(SRT), 국내여비 — 240321+출장+숙박, 국내여비 — 240321+출장+통행료, 국내여비 — 240321+출장+주유비, 국내여비 — 240321+출장+일비, 국내여비 — 240403+출장+숙박, 국내여비 — 240403+출장+항공 | 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2024.05.22 | 1,641,301 | 국내여비 — 240403+출장+제주도 렌터카, 국내여비 — 240403+출장+블랙박스 대여, 국내여비 — 240403+출장+택시, 국내여비 — 240403+출장+렌터카 주유 부족분, 국내여비 — 240403+출장+공항버스, 국내여비 — 240403+출장+주유비, 국내여비 — 240403+출장+일비, 국내여비 — 240416+출장+SRT(수서-천안아산), 국내여비 — 240416+출장+숙박, 국내여비 — 240416+출장+KTX(천안아산-광명), 국내여비 — 240416+출장+SRT(천안아산-수서), 국내여비 — 240416+출장+주유비, 국내여비 — 240416+출장+통행료, 국내여비 — 240416+출장+일비, 국내여비 — 240422+출장+숙박, 국내여비 — 240422+출장+주유비, 국내여비 — 240422+출장+통행료, 국내여비 — 240422+출장+일비, 국내여비 — 240429+출장+KTX, 국내여비 — 240429+출장+주차(이성호), 국내여비 — 240429+출장+숙박, 국내여비 — 240429+출장+SRT, 국내여비 — 240429+출장+일비, 국내여비 — 240429+출장+주유비(이성호), 국내여비 — 240429+출장+통행료(이성호) | 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2024.06.24 | 1,523,292 | 국내여비 — 240502+출장+숙박, 국내여비 — 240502+출장+주유비(이성호), 국내여비 — 240502+출장+통행료(이성호), 국내여비 — 240502+출장+일비, 국내여비 — 240520+출장+SRT(수서-천안아산), 국내여비 — 240520+출장+숙박, 국내여비 — 240520+출장+SRT(천안아산-수서), 국내여비 — 240520+출장+주차, 국내여비 — 240520+출장+통행료, 국내여비 — 240520+출장+주유, 국내여비 — 240520+출장+일비, 국내여비 — 240530+출장+숙박, 국내여비 — 240530+출장+KTX(수원-서울), 국내여비 — 240530+출장+KTX(서울-포항), 국내여비 — 240530+출장+KTX(광명-포항), 국내여비 — 240530+출장+KTX(포항-광명), 국내여비 — 240530+출장+KTX(포항-서울), 국내여비 — 240530+출장+KTX(서울-수원), 국내여비 — 240530+출장+택시(포항역-포항공대), 국내여비 — 240530+출장+택시(포항공대-영일대), 국내여비 — 240530+출장+택시(영일대-포스코홍보관), 국내여비 — 240530+출장+택시(포스코홍보관-포항공대), 국내여비 — 240530+출장+택시(포스코홍보관-포항역), 국내여비 — 240530+출장+택시(포항공대-포항역), 국내여비 — 240530+출장+통행료, 국내여비 — 240530+출장+주유, 국내여비 — 240530+출장+주차, 국내여비 — 240530+출장+일비 | 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2024.07.23 | 1,956,775 | 국내여비 — 240613+출장+SRT(수서-천안아산), 국내여비 — 240613+출장+SRT(천안아산-수서), 국내여비 — 240613+출장+숙박, 국내여비 — 240613+출장+통행료, 국내여비 — 240613+출장+주유비, 국내여비 — 240613+출장+주차, 국내여비 — 240613+출장+일비, 국내여비 — 240617+출장+버스(서울-아산), 국내여비 — 240617+출장+버스(아산-인천), 국내여비 — 240617+출장+기차(천안아산-서울), 국내여비 — 240617+출장+기차(서울-수원), 국내여비 — 240617+출장+기차(천안아산-수서), 국내여비 — 240617+출장+숙박, 국내여비 — 240617+출장+택시, 국내여비 — 240617+출장+일비, 국내여비 — 240620+출장+기차(용산-오송), 국내여비 — 240620+출장+기차(오송-서울), 국내여비 — 240620+출장+숙박, 국내여비 — 240620+출장+주유, 국내여비 — 240620+출장+통행, 국내여비 — 240620+출장+일비, 국내여비 — 240627+출장+기차(수서-천안아산), 국내여비 — 240627+출장+기차(천안아산-수서), 국내여비 — 240627+출장+기차(천안아산-서울), 국내여비 — 240627+출장+숙박, 국내여비 — 240627+출장+주유, 국내여비 — 240627+출장+주차, 국내여비 — 240627+출장+통행료, 국내여비 — 240627+출장+일비 | 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2024.08.21 | 1,941,858 | 국내여비 — 240704+출장+숙박, 국내여비 — 240704+출장+주유, 국내여비 — 240704+출장+통행료, 국내여비 — 240704+출장+일비, 국내여비 — 240711+출장+SRT(수서-천안아산), 국내여비 — 240711+출장+숙박, 국내여비 — 240711+출장+(천안아산-수서), 국내여비 — 240711+출장+주유, 국내여비 — 240711+출장+통행료, 국내여비 — 240711+출장+일비, 국내여비 — 240718+출장+KTX(서울역-천안아산), 국내여비 — 240718+출장+SRT(천안아산-수서) * 2, 국내여비 — 240718+출장+숙박, 국내여비 — 240718+출장+주차, 국내여비 — 240718+출장+주유, 국내여비 — 240718+출장+통행료, 국내여비 — 240718+출장+일비, 국내여비 — 240725+출장+KTX(서울역-천안아산), 국내여비 — 240725+출장+KTX(천안아산-서울역), 국내여비 — 240725+출장+SRT(천안아산-수서), 국내여비 — 240725+출장+숙박, 국내여비 — 240725+출장+주유, 국내여비 — 240725+출장+통행료, 국내여비 — 240725+출장+일비 | 계좌이체, 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2024.09.23 | 2,623,370 | 국내여비 — 240801+출장+KTX, 국내여비 — 240801+출장+KTX 취소, 국내여비 — 240801+출장+철도승차권반환수수료, 국내여비 — 240801+출장+숙박, 국내여비 — 240801+출장+주유, 국내여비 — 240801+출장+통행료, 국내여비 — 240801+출장+주차, 국내여비 — 240801+출장+일비, 국내여비 — 240808+출장+기차, 국내여비 — 240808+출장+숙박, 국내여비 — 240808+출장+통행료, 국내여비 — 240808+출장+주유, 국내여비 — 240808+출장+일비, 국내여비 — 240813+출장+기차, 국내여비 — 240813+출장+숙박, 국내여비 — 240813+출장+통행료, 국내여비 — 240813+출장+주유, 국내여비 — 240813+출장+일비, 국내여비 — 240822+출장+기차, 국내여비 — 240822+출장+숙박, 국내여비 — 240822+출장+통행료, 국내여비 — 240822+출장+주유, 국내여비 — 240822+출장+주차, 국내여비 — 240822+출장+일비, 국내여비 — 240827+출장+기차, 국내여비 — 240827+출장+숙박, 국내여비 — 240827+출장+통행료, 국내여비 — 240827+출장+주차, 국내여비 — 240827+출장+주유, 국내여비 — 240827+출장+일비 | 계좌이체, 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2024.10.23 | 1,867,042 | 국내여비 — 240904+여비+주유, 국내여비 — 240904+여비+통행료, 국내여비 — 240904+여비+주차, 국내여비 — 240905+출장+숙박, 국내여비 — 240905+출장+기차, 국내여비 — 240905+출장+주유, 국내여비 — 240905+출장+주차, 국내여비 — 240905+출장+통행료, 국내여비 — 240905+출장+일비, 국내여비 — 240924+출장+기차, 국내여비 — 240924+출장+숙박, 국내여비 — 240924+출장+주차, 국내여비 — 240924+출장+통행료, 국내여비 — 240924+출장+주유, 국내여비 — 240924+출장+일비, 국내여비 — 240930+출장+주유, 국내여비 — 240930+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2024.12.18 | 3,795,510 | 국내여비 — 241107+기차, 국내여비 — 241108+기차, 국내여비 — 241107+숙박, 국내여비 — 241107+주유, 국내여비 — 241107+주차, 국내여비 — 241107+통행료, 국내여비 — 241107+일비, 국내여비 — 241112+출장+버스, 국내여비 — 241112+출장+일비, 국내여비 — 241113+출장+숙박, 국내여비 — 241113+출장+항공, 국내여비 — 241113+출장+공항버스, 국내여비 — 241113+출장+렌터카, 국내여비 — 241113+출장+렌터카 블랙박스, 국내여비 — 241113+출장+주유, 국내여비 — 241113+출장+일비, 국내여비 — 241121+출장+기차, 국내여비 — 241121+출장+숙박, 국내여비 — 241121+출장+주유, 국내여비 — 241121+출장+통행료, 국내여비 — 241121+출장+일비, 국내여비 — 241127+출장+기차, 국내여비 — 241127+출장+숙박, 국내여비 — 241127+출장+주유, 국내여비 — 241127+출장+통행료, 국내여비 — 241127+출장+일비 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2025.01.22 | 2,956,548 | 국내여비 — 241205+출장+기차, 국내여비 — 241205+출장+숙박, 국내여비 — 241205+출장+주유, 국내여비 — 241205+출장+통행료, 국내여비 — 241205+출장+일비, 국내여비 — 241211+출장+SRT, 국내여비 — 241211+출장+KTX, 국내여비 — 241211+출장+숙박, 국내여비 — 241211+출장+주유, 국내여비 — 241211+출장+통행료, 국내여비 — 241211+출장+일비, 국내여비 — 241218+기차, 국내여비 — 241218+출장+숙박, 국내여비 — 241218+출장+주유, 국내여비 — 241218+출장+통행료, 국내여비 — 241218+출장+일비, 국내여비 — 241226+기차, 국내여비 — 241226+출장+숙박, 국내여비 — 241226+출장+주유, 국내여비 — 241226+출장+통행료, 국내여비 — 241226+출장+주차, 국내여비 — 241226+출장+일비, 국내여비 — 250102 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2025.03.19 | 3,389,527 | 국내여비 — 250205, 국내여비 — 250212, 국내여비 — 250219, 국내여비 — 250226 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2025.04.22 | 3,830,603 | 국내여비 — 250305, 국내여비 — 250312, 국내여비 — 250319, 국내여비 — 250326 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2025.05.22 | 4,515,771 | 국내여비 — 250402, 국내여비 — 250409, 국내여비 — 250416, 국내여비 — 250422, 국내여비 — 250423, 국내여비 — 250428 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2025.06.23 | 4,047,588 | 국내여비 — 250507, 국내여비 — 250508, 국내여비 — 250514, 국내여비 — 250519, 국내여비 — 250528 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2025.07.22 | 4,291,672 | 국내여비 — 250604, 국내여비 — 250611, 국내여비 — 250618, 국내여비 — 250624, 국내여비 — 250714 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2025.08.20 | 6,452,624 | 국내여비 — 250702, 국내여비 — 250709, 국내여비 — 250714, 국내여비 — 250723, 국내여비 — 250730 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2025.09.23 | 1,971,082 | 국내여비 — 250806, 국내여비 — 250813 출장 숙박, 국내여비 — 250813 기차, 국내여비 — 250820 출장 숙박, 국내여비 — 250820 출장 기차, 국내여비 — 250827 출장 기차, 국내여비 — 250829 출장 기차, 국내여비 — 250827 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2025.09.30 | 1,411,810 | 국내여비 — 250806, 국내여비 — 250807, 국내여비 — 250813 주유, 국내여비 — 250813 통행료, 국내여비 — 250813 일비, 국내여비 — 250820 출장 주유, 국내여비 — 250820 출장 통행료, 국내여비 — 250820 출장 일비, 국내여비 — 250827 출장 주유, 국내여비 — 250827 출장 통행료, 국내여비 — 250827 출장 | 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2025.10.21 | 4,377,384 | 국내여비 — 250901 출장 숙박, 국내여비 — 250901 출장 기차, 국내여비 — 250902 출장 주유, 국내여비 — 250902 출장 통행료, 국내여비 — 250901 출장 주유, 국내여비 — 250901 출장 통행료, 국내여비 — 250902 출장 일비, 국내여비 — 250901 출장 일비, 국내여비 — 0910 출장 기차, 국내여비 — 0912 출장 기차, 국내여비 — 0910 출장 숙박, 국내여비 — 0910 출장 주유, 국내여비 — 0910 출장 통행료, 국내여비 — 0910 출장 일비, 국내여비 — 0917 출장 기차, 국내여비 — 0917 출장 숙박, 국내여비 — 0917 출장 주유, 국내여비 — 0917 출장 통행료, 국내여비 — 0917 출장 일비, 국내여비 — 0924 출장 기차, 국내여비 — 0924 출장 숙박, 국내여비 — 0924 출장 주유, 국내여비 — 0924 출장 통행료, 국내여비 — 0924 출장 일비, 국내여비 — 1001 출장 숙박(사전예약), 국내여비 — 1001 출장 기차(사전예약) | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2025.11.24 | 3,747,332 | 국내여비 — 1001 출장 주유, 국내여비 — 1001 출장 통행료, 국내여비 — 1001 출장 일비, 국내여비 — 1015 출장 숙박, 국내여비 — 1015 출장 기차, 국내여비 — 1015 출장 주유, 국내여비 — 1015 출장 통행료, 국내여비 — 1015 출장 일비, 국내여비 — 1022 출장 숙박, 국내여비 — 1022 출장 기차, 국내여비 — 1022 출장 주유, 국내여비 — 1022 출장 통행료, 국내여비 — 1022 출장 일비, 국내여비 — 1028 출장 기차 함정영, 국내여비 — 1028 출장 기차 임혁, 국내여비 — 1028 출장 기차 부산행, 국내여비 — 1028 출장 기차 천안아산행, 국내여비 — 1028 출장 부산 택시, 국내여비 — 1028 출장 숙박, 국내여비 — 1028 출장 주유, 국내여비 — 1028 출장 통행료, 국내여비 — 1028 출장 일비 | 계좌이체, 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2025.12.22 | 4,653,455 | 국내여비 — 1104 출장 기차 임혁, 국내여비 — 1104 출장 기차 함정영, 국내여비 — 1104 출장 기차 함정영(지연 부분 취소), 국내여비 — 1104 출장 버스 임혁, 국내여비 — 1104 출장 숙박, 국내여비 — 1104 출장 주유비, 국내여비 — 1104 출장 통행료, 국내여비 — 1104 출장 일비, 국내여비 — 1112 기차 함정영, 국내여비 — 1112 숙박, 국내여비 — 1112 출장 주유비, 국내여비 — 1112 출장 통행료, 국내여비 — 1112 출장 일비, 국내여비 — 1119 기차 함정영, 국내여비 — 1119 숙박, 국내여비 — 1119 출장 주유비, 국내여비 — 1119 출장 통행료, 국내여비 — 1119 출장 주차, 국내여비 — 1119 출장 일비, 국내여비 — 1126 기차 함정영, 국내여비 — 1126 기차 임혁, 국내여비 — 1126 숙박, 국내여비 — 1126 숙박(임혁 1박), 국내여비 — 1126 출장 주유비, 국내여비 — 1126 출장 통행료, 국내여비 — 1126 출장 일비, 국내여비 — 1201 출장 기차 임혁 복귀, 국내여비 — 1201 출장 숙박 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.01.20 | 2,499,345 | 국내여비 — 1201 출장 숙박 임혁, 국내여비 — 1201 출장 기차 임혁 출발, 국내여비 — 1201 출장 기차 임혁 복귀, 국내여비 — 1201 출장 기차 함정영 복귀, 국내여비 — 1201 출장 주유비, 국내여비 — 1201 출장 통행료, 국내여비 — 1201 출장 일비, 국내여비 — 1203 출장 일비, 국내여비 — 1210 출장 기차 함정영, 국내여비 — 1210 출장 기차 김주용, 국내여비 — 1210 출장 기차 임혁, 국내여비 — 1210 출장 버스 임혁, 국내여비 — 1210 출장 숙박, 국내여비 — 1210 출장 주유, 국내여비 — 1210 출장 통행료, 국내여비 — 1210 출장 일비, 국내여비 — 1217 출장 숙박, 국내여비 — 1217 출장 기차 함정영, 국내여비 — 1217 출장 기차 김주용, 국내여비 — 1217 출장 주유, 국내여비 — 1217 출장 통행료, 국내여비 — 1217 출장 일비 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.02.23 | 3,961,088 | 국내여비 — 0107 출장 숙박 3인, 국내여비 — 0107 출장 기차, 국내여비 — 0107 출장 주유, 국내여비 — 0107 출장 통행료, 국내여비 — 0107 출장 주차, 국내여비 — 0107 출장 일비, 국내여비 — 0115 출장 숙박, 국내여비 — 0115 출장 기차, 국내여비 — 0115 출장 주유, 국내여비 — 0115 출장 통행료, 국내여비 — 0115 출장 일비, 국내여비 — 0119 출장 숙박, 국내여비 — 0119 출장 기차, 국내여비 — 0119 출장 주유, 국내여비 — 0119 출장 통행료, 국내여비 — 0119 출장 일비, 국내여비 — 0127 출장 숙박, 국내여비 — 0127 출장 기차, 국내여비 — 0127 출장 통행료, 국내여비 — 0127 출장 주유, 국내여비 — 0127 출장 주차, 국내여비 — 0127 출장 일비, 국내여비 — 0202 출장 숙박 사전예약 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.02.24 | 2,491,249 | 국내여비 — 250102, 국내여비 — 250109, 국내여비 — 250115, 국내여비 — 250123 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.03.23 | 2,838,503 | 국내여비 — 0202 출장 기차, 국내여비 — 0202 출장 주유, 국내여비 — 0202 출장 통행료, 국내여비 — 0202 출장 일비, 국내여비 — 0211 출장 숙박, 국내여비 — 0211 출장 기차, 국내여비 — 0211 출장 주유, 국내여비 — 0211 출장 통행료, 국내여비 — 0211 출장 일비, 국내여비 — 0225 출장 숙박, 국내여비 — 0225 출장 기차, 국내여비 — 0225 출장 주유, 국내여비 — 0225 출장 통행료, 국내여비 — 0225 출장 일비, 국내여비 — 0303 출장 숙박 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.04.20 | 5,200,325 | 국내여비 — 0303 출장 기차, 국내여비 — 0303 출장 주유, 국내여비 — 0303 출장 통행료, 국내여비 — 0303 출장 주차, 국내여비 — 0303 출장 일비, 국내여비 — 0309 출장 숙박, 국내여비 — 0309 출장 기차, 국내여비 — 0309 출장 버스, 국내여비 — 0309 출장 주유, 국내여비 — 0309 출장 통행료, 국내여비 — 0311 출장 주유, 국내여비 — 0311 출장 통행료, 국내여비 — 0309 출장 일비, 국내여비 — 0311 출장 일비, 국내여비 — 0318 출장 숙박, 국내여비 — 0318 출장 기차, 국내여비 — 0318 출장 주유, 국내여비 — 0318 출장 통행료, 국내여비 — 0318 출장 일비, 국내여비 — 0325 출장 숙박 3인, 국내여비 — 0325 출장 숙박 1인, 국내여비 — 0325 출장 기차, 국내여비 — 0325 출장 주유, 국내여비 — 0325 출장 통행료, 국내여비 — 0325 출장 일비, 국내여비 — 0330 출장 숙박, 국내여비 — 0330 출장 기차, 국내여비 — 0330 출장 주유, 국내여비 — 0330 출장 통행료, 국내여비 — 0330 출장 일비 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.05.19 | 4,561,224 | 국내여비 — 0330 출장 기차, 국내여비 — 0408 출장 숙박, 국내여비 — 0408 출장 기차, 국내여비 — 0408 출장 주유, 국내여비 — 0408 출장 통행료, 국내여비 — 0408 출장 일비, 국내여비 — 0414 출장 숙박 2인, 국내여비 — 0414 출장 기차, 국내여비 — 0415 출장 통행료, 국내여비 — 0415 출장 주유, 국내여비 — 0414 출장 통행료, 국내여비 — 0414 출장 주유, 국내여비 — 0415 출장 일비, 국내여비 — 0414 출장 일비, 국내여비 — 0422 출장 숙박, 국내여비 — 0422 출장 기차, 국내여비 — 0422 출장 주유, 국내여비 — 0422 출장 통행료, 국내여비 — 0422 출장 일비, 국내여비 — 0506 출장 제주 렌트 사전예약, 국내여비 — 0506 출장 제주 항공2인 사전예약, 국내여비 — 0428 출장 숙박, 국내여비 — 0428 출장 기차, 국내여비 — 0428 출장 주유, 국내여비 — 0428 출장 통행료, 국내여비 — 0428 출장 일비, 국내여비 — 0506 출장 아산 숙박 사전예약 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.06.23 | 3,387,474 | 국내여비 — 0506 출장 아산 기차, 국내여비 — 0506 출장 아산 주유, 국내여비 — 0506 출장 아산 통행료, 국내여비 — 0506 출장 아산 일비, 국내여비 — 0506 출장 제주 숙박, 국내여비 — 0506 출장 제주 주차, 국내여비 — 0506 출장 제주 렌트 추가요금, 국내여비 — 0506 출장 제주 일비, 국내여비 — 0513 출장 기차, 국내여비 — 0513 출장 숙박, 국내여비 — 0513 출장 주유, 국내여비 — 0513 출장 통행료, 국내여비 — 0513 출장 일비, 국내여비 — 0520 출장 숙박, 국내여비 — 0520 출장 기차, 국내여비 — 0520 출장 주유, 국내여비 — 0520 출장 통행료, 국내여비 — 0520 출장 일비, 국내여비 — 0527 출장 기차, 국내여비 — 0527 출장 숙박, 국내여비 — 0527 출장 주유, 국내여비 — 0527 출장 통행료, 국내여비 — 0527 출장 일비, 국내여비 — 0604 출장 기차 사전예약 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.07.21 | 4,038,603 | 국내여비 — 0604 출장 기차, 국내여비 — 0604 출장 숙박, 국내여비 — 0604 출장 주유, 국내여비 — 0604 출장 통행료, 국내여비 — 0604 출장 일비, 국내여비 — 0610 출장 숙박, 국내여비 — 0610 출장 기차, 국내여비 — 0610 출장 주유, 국내여비 — 0610 출장 통행료, 국내여비 — 0610 출장 일비, 국내여비 — 0616 출장 숙박, 국내여비 — 0616 출장 기차, 국내여비 — 0616 출장 주유, 국내여비 — 0616 출장 통행료, 국내여비 — 0617 출장 주유, 국내여비 — 0617 출장 통행료, 국내여비 — 0616 출장 일비, 국내여비 — 0617 출장 일비, 국내여비 — 0624 출장 숙박, 국내여비 — 0624 출장 기차, 국내여비 — 0624 출장 주유, 국내여비 — 0624 출장 통행료, 국내여비 — 0624 출장 일비, 국내여비 — 0701 출장 기차 사전예약, 국내여비 — 0701 출장 숙박 사전예약 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.01 | 11,200 | 국내여비 — 0810 출장 기차 | 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.03 | 11,200 | 국내여비 — 0804 출장 기차 | 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.04 | 1,361,400 | 국내여비 — 0804 출장 기차, 국내여비 — 0804 출장 숙박, 국내여비 — 0804 출장 주유, 국내여비 — 0804 출장 통행료, 국내여비 — 0804 출장 일비 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.05 | 11,200 | 국내여비 — 0819 출장 기차 | 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.07 | 14,100 | 국내여비 — 0810 출장 기차 | 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.08 | 11,200 | 국내여비 — 0810 출장 기차 | 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.10 | 1,649,800 | 국내여비 — 0810 출장 기차, 국내여비 — 0810 출장 숙박, 국내여비 — 0810 출장 주유, 국내여비 — 0810 출장 통행료, 국내여비 — 0810 출장 일비 | 보조금전용카드, 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.13 | 547,616 | 국내여비 — 0819 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.14 | 11,200 | 국내여비 — 0819 출장 기차 | 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.18 | 13,000 | 국내여비 — 0819 출장 기차 | 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.19 | 376,600 | 국내여비 — 0819 출장 주유, 국내여비 — 0819 출장 통행료, 국내여비 — 0819 출장 일비 | 계좌이체 |
|  | 국내여비(01) | 2026.08.24 | 6,376,213 | 국내여비 — 0701 출장 주유, 국내여비 — 0701 출장 통행료, 국내여비 — 0701 출장 일비, 국내여비 — 0707 출장 기차, 국내여비 — 0707 출장 숙박 3인, 국내여비 — 0707 출장 숙박 1인, 국내여비 — 0707 출장 주유, 국내여비 — 0707 출장 통행료, 국내여비 — 0707 출장 일비, 국내여비 — 0713 출장 기차, 국내여비 — 0713 출장 숙박, 국내여비 — 0714 출장 주유, 국내여비 — 0714 출장 통행료, 국내여비 — 0713 출장 주유, 국내여비 — 0713 출장 통행료, 국내여비 — 0714 출장 일비, 국내여비 — 0713 출장 일비, 국내여비 — 0720 출장 숙박, 국내여비 — 0720 출장 기차, 국내여비 — 0720 출장 주유, 국내여비 — 0720 출장 통행료, 국내여비 — 0721 출장 주유, 국내여비 — 0721 출장 통행료, 국내여비 — 0721 출장 일비, 국내여비 — 0720 출장 일비, 국내여비 — 0727 출장 주유, 국내여비 — 0727 출장 통행료, 국내여비 — 0727 출장 일비, 국내여비 — 0729 출장 숙박, 국내여비 — 0729 출장 기차, 국내여비 — 0729 출장 주유, 국내여비 — 0729 출장 통행료, 국내여비 — 0729 출장 일비, 국내여비 — 0824 출장 숙박 1인, 국내여비 — 0826 출장 숙박 2인, 국내여비 — 0826 출장 숙박 1인 | 계좌이체, 보조금전용카드 |
|  | 국내여비(01) | 2026.11.20 | 3,207,177 | 국내여비 — 241002+출장+주유, 국내여비 — 241002+출장+통행료, 국내여비 — 241002+출장+일비, 국내여비 — 241004+출장+기차, 국내여비 — 241004+출장+통행료, 국내여비 — 241004+출장+주유, 국내여비 — 241004+출장+일비, 국내여비 — 241010+출장+기차, 국내여비 — 241010+출장+숙박, 국내여비 — 241010+출장+통행료, 국내여비 — 241010+출장+주유, 국내여비 — 241010+출장+일비, 국내여비 — 241016+출장+기차, 국내여비 — 241016+출장+숙박, 국내여비 — 241016+출장+주유, 국내여비 — 241016+출장+통행료, 국내여비 — 241016+출장+이성호, 국내여비 — 241016+출장+임혁, 국내여비 — 241016+출장+김주용, 국내여비 — 241016+출장+함정영, 국내여비 — 241024+출장+숙박, 국내여비 — 241024+출장+SRT, 국내여비 — 241024+출장+주유, 국내여비 — 241024+출장+통행료, 국내여비 — 241024+출장+일비, 국내여비 — 241029+출장+KTX, 국내여비 — 241029+출장+SRT, 국내여비 — 241029+출장+숙박, 국내여비 — 241029+출장+주차, 국내여비 — 241029+출장+주유, 국내여비 — 241029+출장+통행료, 국내여비 — 241029+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 소계 |  |  | 106,737,841 |  |  |
| 연구개발비(260) | 연구개발비(01) | 2026.06.09 | 60,000,000 | 정보통신감리 — 0527 감리용역 선금 | 계좌이체 |
| 소계 |  |  | 60,000,000 |  |  |
| 민간이전(320) | 민간경상보조(01) | 2024.05.22 | 274,359,000 | 충남연구원 — 보조금 교부 1차, 한국과학기술원 — 보조금 교부 1차, 호서대학교 산학협력단 — 보조금 교부 1차 | 계좌이체 |
|  | 민간경상보조(01) | 2024.07.23 | 178,333,350 | 충남연구원 — 보조금 교부 2차, 한국과학기술원 — 보조금 교부 2차, 호서대학교 산학협력단 — 보조금 교부 2차 | 계좌이체 |
|  | 민간경상보조(01) | 2024.12.24 | 96,025,650 | 충남연구원 — 3차 교부금, 한국과학기술원 — 3차 교부금, 호서대학교 산학협력단 — 3차 교부금 | 계좌이체 |
|  | 민간경상보조(01) | 2025.05.13 | 525,897,400 | 충남연구원 — 2025년 1차 교부금, 한국과학기술원 — 2025년 1차 교부금, 호서대학교 산학협력단 — 2025년 1차 교부금 | 계좌이체 |
|  | 민간경상보조(01) | 2025.12.16 | 225,384,600 | 충남연구원 — 보조금 교부 2차, 한국과학기술원 — 보조금 교부 2차, 호서대학교 산학협력단 — 보조금 교부 2차 | 계좌이체 |
|  | 민간경상보조(01) | 2026.04.20 | 200,000,000 | 호서대학교 산학협력단 — 2026년 교부 ESG 예산 교부 | 계좌이체 |
| 소계 |  |  | 1,500,000,000 |  |  |
| 건설비(420) | 시설비(03) | 2024.09.23 | 10,000,000 | 디지털 OASIS SPOT — SPOT 부지변경 | 보조금전용카드 |
|  | 시설비(03) | 2024.10.23 | 20,000,000 | 이노베이션센터 구축 — 준공금+이노베이션 센터 및 관제 시스템 | 계좌이체 |
|  | 시설비(03) | 2024.11.18 | 227,967,273 | 이노베이션센터 구축 — 이노베이션센터 실시설계 및 시공+선금30% | 보조금전용카드 |
|  | 시설비(03) | 2024.12.30 | 418,363,637 | 이노베이션센터 구축 — 기성금 | 계좌이체 |
|  | 시설비(03) | 2025.01.22 | 5,000,000 | 디지털 OASIS SPOT — SPOT 부지변경 | 계좌이체 |
|  | 시설비(03) | 2025.03.05 | 190,389,090 | 이노베이션센터 구축 — 준공금+이노베이션센터 실시설계 및 시공 | 계좌이체 |
|  | 시설비(03) | 2025.04.08 | 16,259,415 | 이노베이션센터 구축 — 음향영상설비구축 | 계좌이체 |
|  | 시설비(03) | 2025.05.22 | 19,045,455 | 이노베이션센터 구축 — 이노베이션센터 실내조경 준공금 | 계좌이체 |
|  | 시설비(03) | 2025.06.30 | 12,272,727 | 이노베이션센터 구축 — 스마트워크방음부스 | 계좌이체 |
|  | 시설비(03) | 2025.09.05 | 280,000,000 | 이노베이션센터 구축 — 이노베이션센터 기자재 구축 준공금 | 계좌이체 |
|  | 시설비(03) | 2025.12.09 | 415,050,000 | 네트워크 구축 — 유무선 네트워크 구축 선금, 스마트 공공 WIFI — 유무선 네트워크 구축 선금 | 계좌이체 |
|  | 시설비(03) | 2025.12.30 | 708,750,000 | SDDC Platform 구축 — 선금 | 계좌이체 |
|  | 시설비(03) | 2026.06.09 | 20,000,000 | 디지털 OASIS SPOT — 변경부지 | 계좌이체 |
|  | 시설비(03) | 2026.06.23 | 3,170,000 | 이노베이션센터 구축 — 장비실 냉방시설 | 보조금전용카드 |
|  | 시설비(03) | 2026.08.31 | 297,820,000 | 스마트폴&디스플레이 — 스마트폴 선금 | 계좌이체 |
| 소계 |  |  | 2,644,087,597 |  |  |
| 유형자산(430) | 자산취득비(01) | 2025.05.22 | 1,206,364 | 노트북, 태블릿 PC 등 — 디스플레이 악세사리류 | 보조금전용카드 |
|  | 자산취득비(01) | 2025.06.23 | 3,628,182 | 노트북, 태블릿 PC 등 — 디스플레이류 | 보조금전용카드 |
|  | 자산취득비(01) | 2025.07.09 | 8,363,636 | 노트북, 태블릿 PC 등 — 갤릭시북5 * 4ea | 계좌이체 |
|  | 자산취득비(01) | 2025.08.20 | 2,501,280 | 노트북, 태블릿 PC 등 — 제어장치류 | 보조금전용카드 |
|  | 자산취득비(01) | 2025.09.23 | 714,072 | 노트북, 태블릿 PC 등 — 이노베이션센터 강연대, 의자 | 보조금전용카드 |
| 소계 |  |  | 16,413,534 |  |  |
| 무형자산(440) | 무형자산(01) | 2025.12.30 | 3,825,000,000 | 모바일 전자시민증 플랫폼 / 인프라 — 선금, 디지털 노마드접수/운영 및 거래관리 — 선금, AI통합관제 및 운영 플랫폼 / 인프라 — 선금, 디지털OASIS 정보관리 시스템 — 선금, 데이터기반 AI 융복합 서비스 구축 — 선금 | 계좌이체 |
|  | 무형자산(01) | 2026.08.24 | 414,150,000 | 시설물 위치기반 표준 서비스 플랫폼 — 시설물 위치기반 플랫폼 선금, 메타버스 플랫폼 — 메타버스 선금 | 계좌이체 |
| 소계 |  |  | 4,239,150,000 |  |  |
| 합 계 |  |  | 10,956,798,035 |  |  |

4-1. 보조비목별 세부집행내역

1) 인건비

| 연번 | 집행일자 | 성명 | 생년월일 | 참여율 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.05.03 | 제일엔지니어링 |  |  | 269,879,881 | 참여인력 인건비(정규직) — 23.12~4월분 급여 소급 | 계좌이체 |
| 2 | 2024.05.03 | 제일엔지니어링 |  |  | 1,247,369 | 참여인력 인건비(정규직) — 23.12~4월분 퇴직금 소급 | 계좌이체 |
| 3 | 2024.05.03 | 제일엔지니어링 |  |  | 46,497,413 | 참여인력 인건비(계약직) — 23.12~4월분 급여 소급 | 계좌이체 |
| 4 | 2024.05.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 46,376,505 | 참여인력 인건비(정규직) — 24년 5월분 | 계좌이체 |
| 5 | 2024.05.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 24년 5월분 | 계좌이체 |
| 6 | 2024.06.24 | 제일엔지니어링 |  |  | 46,495,186 | 참여인력 인건비(정규직) — 2406+정규급여 | 계좌이체 |
| 7 | 2024.06.24 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2406+계약직급여 | 계좌이체 |
| 8 | 2024.07.01 | 제일엔지니어링 |  |  | 16,049,442 | 참여인력 인건비(정규직) — 24상반기+퇴직금 | 계좌이체 |
| 9 | 2024.07.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 56,281,774 | 참여인력 인건비(정규직) — 2407+인건비 | 계좌이체 |
| 10 | 2024.07.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2407+인건비 | 계좌이체 |
| 11 | 2024.08.21 | 제일엔지니어링 |  |  | 56,539,197 | 참여인력 인건비(정규직) — 2408+정규급여 | 보조금전용카드 |
| 12 | 2024.08.21 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2408+계약급여 | 보조금전용카드 |
| 13 | 2024.09.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 56,539,197 | 참여인력 인건비(정규직) — 2409+정규급여 | 보조금전용카드 |
| 14 | 2024.09.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2409+계약급여 | 보조금전용카드 |
| 15 | 2024.10.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 56,539,197 | 참여인력 인건비(정규직) — 2410+정규급여 | 보조금전용카드 |
| 16 | 2024.10.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2410+계약급여 | 보조금전용카드 |
| 17 | 2024.11.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 50,914,197 | 참여인력 인건비(정규직) — 2411+정규급여 | 계좌이체 |
| 18 | 2024.11.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2411+계약급여 | 계좌이체 |
| 19 | 2024.12.24 | 제일엔지니어링 |  |  | 51,539,917 | 참여인력 인건비(정규직) — 2412+정규급여 | 계좌이체 |
| 20 | 2024.12.24 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,707,783 | 참여인력 인건비(계약직) — 2412+계약급여 | 계좌이체 |
| 21 | 2024.12.30 | 제일엔지니어링 |  |  | 20,858,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 24하반기+정규퇴직 | 계좌이체 |
| 22 | 2024.12.30 | 제일엔지니어링 |  |  | 3,000,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 24하반기+계약퇴직 | 계좌이체 |
| 23 | 2025.01.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2501_정규 급여 | 계좌이체 |
| 24 | 2025.01.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 14,135,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2501_계약 급여 | 계좌이체 |
| 25 | 2025.03.19 | 제일엔지니어링 |  |  | 53,027,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2502_정규 급여 | 계좌이체 |
| 26 | 2025.03.19 | 제일엔지니어링 |  |  | 14,135,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2502_계약 급여 | 계좌이체 |
| 27 | 2025.03.21 | 제일엔지니어링 |  |  | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2503_정규 급여 | 계좌이체 |
| 28 | 2025.03.21 | 제일엔지니어링 |  |  | 14,135,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2503_계약 급여 | 계좌이체 |
| 29 | 2025.04.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2504_정규급여 | 계좌이체 |
| 30 | 2025.04.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2504_계약급여 | 계좌이체 |
| 31 | 2025.05.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2505_정규급여 | 계좌이체 |
| 32 | 2025.05.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2505_계약급여 | 계좌이체 |
| 33 | 2025.06.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2506_정규직 급여 | 계좌이체 |
| 34 | 2025.06.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2506_계약직 급여 | 계좌이체 |
| 35 | 2025.06.30 | 제일엔지니어링 |  |  | 31,658,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 25년도 상반기 퇴직금_정규직 | 계좌이체 |
| 36 | 2025.06.30 | 제일엔지니어링 |  |  | 14,783,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 25년도 상반기 퇴직금_계약직 | 계좌이체 |
| 37 | 2025.07.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2507_정규직 급여 | 계좌이체 |
| 38 | 2025.07.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2507_계약직 급여 | 계좌이체 |
| 39 | 2025.08.20 | 제일엔지니어링 |  |  | 53,932,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2508_정규직 급여 | 계좌이체 |
| 40 | 2025.08.20 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2508_계약직 급여 | 계좌이체 |
| 41 | 2025.09.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 55,298,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2509 정규급여 | 계좌이체 |
| 42 | 2025.09.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2509 계약급여 | 계좌이체 |
| 43 | 2025.10.21 | 제일엔지니어링 |  |  | 55,298,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2510 정규급여 | 계좌이체 |
| 44 | 2025.10.21 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2510 계약급여 | 계좌이체 |
| 45 | 2025.11.24 | 제일엔지니어링 |  |  | 55,298,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2511 정규급여 | 계좌이체 |
| 46 | 2025.11.24 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2511 계약급여 | 계좌이체 |
| 47 | 2025.12.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 55,298,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2512 정규급여 | 계좌이체 |
| 48 | 2025.12.22 | 제일엔지니어링 |  |  | 13,468,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2512 계약급여 | 계좌이체 |
| 49 | 2025.12.30 | 제일엔지니어링 |  |  | 27,388,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2025 정규 하반기 퇴직연금 충당금 | 계좌이체 |
| 50 | 2025.12.30 | 제일엔지니어링 |  |  | 6,726,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2025 계약 하반기 퇴직연금 충당금 | 계좌이체 |
| 51 | 2026.01.20 | 제일엔지니어링 |  |  | 32,673,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2601 정규급여 | 계좌이체 |
| 52 | 2026.01.20 | 제일엔지니어링 |  |  | 9,827,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2601 계약급여 | 계좌이체 |
| 53 | 2026.03.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 32,673,000 | 참여인력 인건비(정규직) — 2602 정규급여 | 계좌이체 |
| 54 | 2026.03.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 9,827,000 | 참여인력 인건비(계약직) — 2602 계약급여 | 계좌이체 |
| 55 | 2026.03.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 27,338,138 | 참여인력 인건비(정규직) — 2603 정규급여 | 계좌이체 |
| 56 | 2026.03.23 | 제일엔지니어링 |  |  | 4,827,323 | 참여인력 인건비(계약직) — 2603 계약급여 | 계좌이체 |
| 합 계 |  |  |  |  | 1,901,500,000 |  |  |

2) 운영비

2-1) 운영비(일반용역비)

| 연번 | 집행일자 | 지급처 | 사업자등록번호 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.03.25 | 인트윈 |  | 18,443,636 | 부스 제작비 — 2023 WSCE 부스제작 | 계좌이체 |
| 2 | 2025.07.09 | 인트윈 |  | 65,580,000 | 부스 제작비 — 2025 WSCE 전시부스 제작 운영_선금 | 계좌이체 |
| 3 | 2025.08.20 | 인트윈 |  | 60,510,909 | 부스 제작비 — 2025 WSCE 전시부스 제작 운영_잔금 | 계좌이체 |
| 합 계 |  |  |  | 144,534,545 |  |  |

2-2) 운영비(일반수용비)

| 연번 | 집행일자 | 성명/지급처 | 생년월일 사업자등록번호 | 참여율 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.03.25 | 일승사 |  |  | 530,000 | 인쇄비 및 유인비 — 실시계획서 인쇄 | 계좌이체 |
| 2 | 2024.04.23 | 일승사 |  |  | 94,400 | 인쇄비 및 유인비 — 인쇄비 | 계좌이체 |
| 3 | 2024.05.22 | 문화문기센타 |  |  | 70,000 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품 6종 | 계좌이체 |
| 4 | 2024.07.23 | 일승사 |  |  | 524,000 | 인쇄비 및 유인비 — 실시계획서 인쇄 | 계좌이체 |
| 5 | 2024.09.23 | SLACK |  |  | 54,182 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2408+협업툴 | 보조금전용카드 |
| 6 | 2024.10.07 | 박*균 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 240926+평가위원 수당+서비스 인프라 구축 | 보조금전용카드 |
| 7 | 2024.10.07 | 이*운 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 240926+평가위원 수당+서비스 인프라 구축 | 보조금전용카드 |
| 8 | 2024.10.07 | 차*훈 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 240926+평가위원 수당+서비스 인프라 구축 | 보조금전용카드 |
| 9 | 2024.10.07 | 채*근 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 240926+평가위원 수당+서비스 인프라 구축 | 보조금전용카드 |
| 10 | 2024.10.07 | 김*재 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 240926+평가위원 수당+서비스 인프라 구축 | 보조금전용카드 |
| 11 | 2024.10.07 | 김*우 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 240926+평가위원 수당+서비스 인프라 구축 | 보조금전용카드 |
| 12 | 2024.10.07 | 허*영 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 240926+평가위원 수당+서비스 인프라 구축 | 보조금전용카드 |
| 13 | 2024.10.07 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 92,400 | 전문가 활용비 — 240926+평가위원 수당 원천징수+7명 | 보조금전용카드 |
| 14 | 2024.10.23 | SLACK |  |  | 52,374 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2409+협업툴 | 보조금전용카드 |
| 15 | 2024.10.23 | 문화문기센타 |  |  | 73,273 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 240924+사무용품 | 보조금전용카드 |
| 16 | 2024.11.06 | 김*열 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 241016+평가위원 수당+이노베이션센터 설계시공 | 보조금전용카드 |
| 17 | 2024.11.06 | 김*익 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 241016+평가위원 수당+이노베이션센터 설계시공 | 보조금전용카드 |
| 18 | 2024.11.06 | 박*우 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 241016+평가위원 수당+이노베이션센터 설계시공 | 보조금전용카드 |
| 19 | 2024.11.06 | 이*호 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 241016+평가위원 수당+이노베이션센터 설계시공 | 보조금전용카드 |
| 20 | 2024.11.06 | 정*수 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 241016+평가위원 수당+이노베이션센터 설계시공 | 보조금전용카드 |
| 21 | 2024.11.06 | 주*남 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 241016+평가위원 수당+이노베이션센터 설계시공 | 보조금전용카드 |
| 22 | 2024.11.06 | 현*원 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 241016+평가위원 수당+이노베이션센터 설계시공 | 보조금전용카드 |
| 23 | 2024.11.06 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 92,400 | 전문가 활용비 — 241016+평가위원 수당 원천징수+7명 | 보조금전용카드 |
| 24 | 2024.11.20 | SLACK |  |  | 53,056 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2410+협업툴 | 보조금전용카드 |
| 25 | 2024.11.20 | 일승사 |  |  | 241,000 | 인쇄비 및 유인비 — 보조금 집행내역 증빙자료 3부 | 보조금전용카드 |
| 26 | 2024.11.26 | 조달청 | 114-83-00603 |  | 30,000 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 241113+나라장터 이용수수료 | 계좌이체 |
| 27 | 2024.11.26 | 하*수 |  |  | 228,000 | 전문가 활용비 — 241113+보조금 교육 강사수당 | 계좌이체 |
| 28 | 2024.11.26 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 22,000 | 전문가 활용비 — 241113+보조금 교육 강사수당 원천징수 | 계좌이체 |
| 29 | 2024.12.18 | SLACK |  |  | 54,537 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 241107+월결제 | 보조금전용카드 |
| 30 | 2024.12.18 | 문화문기센타 |  |  | 187,455 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 241118+사무용품 | 보조금전용카드 |
| 31 | 2024.12.18 | 일승사 |  |  | 301,400 | 인쇄비 및 유인비 — 241113+인쇄비 | 보조금전용카드 |
| 32 | 2025.01.22 | SLACK |  |  | 55,875 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 241207+월결제 | 보조금전용카드 |
| 33 | 2025.03.19 | SLACK |  |  | 78,095 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 250207+월결제 | 보조금전용카드 |
| 34 | 2025.03.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,360 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250224_출장(시내)_주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 35 | 2025.03.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 7,600 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250224_출장(시내)_통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 36 | 2025.03.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 24,150 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250224_출장(시내)_주차_자료운반 | 계좌이체 |
| 37 | 2025.04.08 | 서울지방조달청 |  |  | 25,150 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 음향영상설비구축_수수료1 | 계좌이체 |
| 38 | 2025.04.08 | 서울지방조달청 |  |  | 45,630 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 음향영상설비구축_수수료2 | 계좌이체 |
| 39 | 2025.04.08 | 서울지방조달청 |  |  | 6,480 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 음향영상설비구축_수수료3 | 계좌이체 |
| 40 | 2025.04.08 | 김*용 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250319_회계법인 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 41 | 2025.04.08 | 김*한 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250319_회계법인 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 42 | 2025.04.08 | 노*호 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250319_회계법인 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 43 | 2025.04.08 | 신*주 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250319_회계법인 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 44 | 2025.04.08 | 이*주 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250319_회계법인 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 45 | 2025.04.08 | 이*상 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250319_회계법인 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 46 | 2025.04.08 | 이*이 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250319_회계법인 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 47 | 2025.04.08 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 92,400 | 전문가 활용비 — 250319_회계법인 제안서 평가위원 수당_원천징수액 | 계좌이체 |
| 48 | 2025.04.22 | SLACK |  |  | 70,662 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 250307+월결제 | 보조금전용카드 |
| 49 | 2025.04.22 | 택시 |  |  | 37,250 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250318_출장_시내_자료운반 | 보조금전용카드 |
| 50 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 11,260 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250324_출장(시내)_주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 51 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 1,900 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250324_출장(시내)_통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 52 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 16,000 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250324_출장(시내)_주차_자료운반 | 계좌이체 |
| 53 | 2025.05.13 | 김주용 | '82.05.** | 90% | 0 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250513_권익위_주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 54 | 2025.05.13 | 김주용 | '82.05.** | 90% | 0 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250513_권익위_통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 55 | 2025.05.13 | 김주용 | '82.05.** | 90% | 0 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250513_권익위_주차_자료운반 | 계좌이체 |
| 56 | 2025.05.22 | SLACK |  |  | 72,334 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 250407+월결제 | 보조금전용카드 |
| 57 | 2025.05.22 | 조달청 | 114-83-00603 |  | 40,000 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 250414_나라장터이용수수료2건(회계,조경) | 계좌이체 |
| 58 | 2025.05.22 | 일승사 |  |  | 99,800 | 인쇄비 및 유인비 — 250421_인쇄 | 보조금전용카드 |
| 59 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 11,260 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250421_출장(시내)_주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 60 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250421_출장(시내)_주차_자료운반 | 계좌이체 |
| 61 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 1,900 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250421_출장(시내)_통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 62 | 2025.05.22 | 천안알파㈜코스모코리아 |  |  | 50,455 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 250424_사무용품 | 보조금전용카드 |
| 63 | 2025.06.23 | SLACK |  |  | 42,565 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 250507_월결제 | 보조금전용카드 |
| 64 | 2025.06.23 | 스마트카피 |  |  | 208,000 | 인쇄비 및 유인비 — 권익위 조사 자료 인쇄 | 보조금전용카드 |
| 65 | 2025.06.23 | 고려청사진 |  |  | 116,000 | 인쇄비 및 유인비 — 권익위 조사 자료 인쇄 | 보조금전용카드 |
| 66 | 2025.06.23 | 아이누리디자인 |  |  | 162,819 | 인쇄비 및 유인비 — 권익위 조사 자료 인쇄 | 보조금전용카드 |
| 67 | 2025.06.30 | 고*희 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250612 WSCE 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 68 | 2025.06.30 | 김*제 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250612 WSCE 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 69 | 2025.06.30 | 나*훈 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250612 WSCE 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 70 | 2025.06.30 | 송*호 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250612 WSCE 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 71 | 2025.06.30 | 심*진 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250612 WSCE 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 72 | 2025.06.30 | 오*균 |  |  | 136,800 | 전문가 활용비 — 250612 WSCE 제안서 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 73 | 2025.06.30 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 79,200 | 전문가 활용비 — 250612 WSCE 제안서 평가위원 6인 원천세 | 계좌이체 |
| 74 | 2025.07.22 | SLACK |  |  | 53,497 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 250607_월결제 | 보조금전용카드 |
| 75 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 11,440 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250610_출장(시내)_주유 | 계좌이체 |
| 76 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 1,900 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250610_출장(시내)_통행료 | 계좌이체 |
| 77 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250610_출장(시내)_주차 | 계좌이체 |
| 78 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 11,440 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250616_출장(시내)_주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 79 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 1,900 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250616_출장(시내)_통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 80 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250616_출장(시내)_주차_자료운반 | 계좌이체 |
| 81 | 2025.07.22 | 컴퓨존 |  |  | 162,910 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 무선키보드마우스세트 | 보조금전용카드 |
| 82 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 11,260 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250701_출장(시내)_주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 83 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 1,900 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250701_출장(시내)_통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 84 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250701_출장(시내)_주차_자료운반 | 계좌이체 |
| 85 | 2025.08.20 | SLACK |  |  | 53,852 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2507_협업툴 | 보조금전용카드 |
| 86 | 2025.08.20 | QR-CODE-GENERATOR.COM |  |  | 28,058 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 설문조사 QR코드 이용수수료 | 보조금전용카드 |
| 87 | 2025.08.20 | 벡스커피 |  |  | 74,729 | 행사지원에 따른 경비 — 250716_WSCE 운영요원 음료대 | 보조금전용카드 |
| 88 | 2025.08.20 | 문화문기센타 |  |  | 196,545 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 250722_사무용품 | 보조금전용카드 |
| 89 | 2025.08.20 | 네이버 |  |  | 36,055 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 키보드+C타입 허브 | 보조금전용카드 |
| 90 | 2025.09.23 | SLACK |  |  | 54,560 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2508_협업툴 | 보조금전용카드 |
| 91 | 2025.09.23 | Notion |  |  | 130,910 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 250818 노션 월결제 | 보조금전용카드 |
| 92 | 2025.09.23 | 네이버_케이뷰티 |  |  | 16,910 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품_점보롤 | 보조금전용카드 |
| 93 | 2025.09.23 | 네이버_유한킴벌리 |  |  | 18,091 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품 마이비데 | 보조금전용카드 |
| 94 | 2025.09.30 | 김주용 | '82.05.** | 90% | 11,260 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250819 시내 주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 95 | 2025.09.30 | 김주용 | '82.05.** | 90% | 1,800 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250819 시내 통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 96 | 2025.09.30 | 김주용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250819 시내 주차_자료운반 | 계좌이체 |
| 97 | 2025.09.30 | 김주용 | '82.05.** | 90% | 11,260 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250826 시내 주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 98 | 2025.09.30 | 김주용 | '82.05.** | 90% | 10,000 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250826 시내 주차_자료운반 | 계좌이체 |
| 99 | 2025.09.30 | 김주용 | '82.05.** | 90% | 1,900 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250826 시내 통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 100 | 2025.09.30 | 권*근 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 250902 유무선네트워크 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 101 | 2025.09.30 | 권*석 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 250902 유무선네트워크 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 102 | 2025.09.30 | 김*준 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 250902 유무선네트워크 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 103 | 2025.09.30 | 김*환 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 250902 유무선네트워크 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 104 | 2025.09.30 | 원*수 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 250902 유무선네트워크 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 105 | 2025.09.30 | 임*각 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 250902 유무선네트워크 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 106 | 2025.09.30 | 조*영 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 250902 유무선네트워크 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 107 | 2025.09.30 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 206,800 | 전문가 활용비 — 250902 유무선네트워크 평가위원 수당 원천징수 7인 | 계좌이체 |
| 108 | 2025.10.21 | 네이버_윈아트 |  |  | 420,000 | 각종 수수료 및 사용료_청소용역 — 이노베이션센터 청소 | 보조금전용카드 |
| 109 | 2025.10.21 | SLACK |  |  | 54,792 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2509 협업툴 | 보조금전용카드 |
| 110 | 2025.10.21 | 일승사 |  |  | 140,000 | 인쇄비 및 유인비 — 0818 집행점검 자료 인쇄 | 보조금전용카드 |
| 111 | 2025.10.21 | Notion |  |  | 155,190 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2509 노션 월결제 | 보조금전용카드 |
| 112 | 2025.10.21 | 미립회계법인 | 128-86-28896 |  | 46,900,000 | 각종 수수료 및 사용료_회계정산 — 회계정산 선금 | 계좌이체 |
| 113 | 2025.11.10 | 조달청 | 114-83-00603 |  | 30,030 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 유무선네트워크 나라장터 이용수수료+연체료 | 계좌이체 |
| 114 | 2025.11.10 | 김*호 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 115 | 2025.11.10 | 김*우 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 116 | 2025.11.10 | 서*원 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 117 | 2025.11.10 | 우*일 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 118 | 2025.11.10 | 이*란 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 119 | 2025.11.10 | 이*호 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 120 | 2025.11.10 | 이*욱 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 121 | 2025.11.10 | 조*진 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 122 | 2025.11.10 | 황*연 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 123 | 2025.11.10 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 268,400 | 전문가 활용비 — 1023 서비스 인프라 구축 평가위원 수당 원천징수 9인 | 계좌이체 |
| 124 | 2025.11.24 | SLACK |  |  | 76,799 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2509 월결제 슬랙 | 보조금전용카드 |
| 125 | 2025.11.24 | 디앤디소프트 |  |  | 4,300,000 | 안내, 홍보물 제작비 — 이노베이션센터 간판 | 보조금전용카드 |
| 126 | 2025.11.24 | 쿠팡 |  |  | 27,273 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 아크릴함, 추첨볼 | 보조금전용카드 |
| 127 | 2025.11.24 | Notion |  |  | 130,910 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2510 노션 월결제 | 보조금전용카드 |
| 128 | 2025.11.24 | 임혁 | '71.08.** | 90% | 10,360 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 1023_서비스인프라구축_주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 129 | 2025.11.24 | 임혁 | '71.08.** | 90% | 7,600 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 1023_서비스인프라구축_통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 130 | 2025.11.24 | 아산문화사 |  |  | 81,819 | 인쇄비 및 유인비 — 서비스 인프라 구축 RFP 제본 | 보조금전용카드 |
| 131 | 2025.12.22 | SLACK |  |  | 47,976 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2511 협업툴 슬랙 | 보조금전용카드 |
| 132 | 2025.12.22 | 조달청 | 114-83-00603 |  | 30,000 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 서비스 인프라 구축 용역 개찰 수수료 | 계좌이체 |
| 133 | 2025.12.22 | Notion |  |  | 130,910 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 1121 노션 월결제 | 보조금전용카드 |
| 134 | 2025.12.22 | 그린오피스 |  |  | 127,273 | 인쇄비 및 유인비 — 1128 인쇄 | 보조금전용카드 |
| 135 | 2026.01.20 | 쿠팡 |  |  | 36,909 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품 로보락 세제 | 보조금전용카드 |
| 136 | 2026.01.20 | SLACK |  |  | 57,829 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2512 슬랙 | 보조금전용카드 |
| 137 | 2026.01.20 | 문화문기센타 |  |  | 289,727 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품 | 보조금전용카드 |
| 138 | 2026.01.20 | Notion |  |  | 130,910 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 1221 노션 월결제 | 보조금전용카드 |
| 139 | 2026.02.23 | SLACK |  |  | 57,014 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2601 슬랙 | 보조금전용카드 |
| 140 | 2026.02.23 | 쿠팡 |  |  | 43,455 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 사무용품_에어컨팬 | 보조금전용카드 |
| 141 | 2026.02.23 | Notion |  |  | 130,910 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2601 노션 월결제 | 보조금전용카드 |
| 142 | 2026.02.23 | 네이버쇼핑 |  |  | 35,273 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 0126 사무용품_마이비데 | 보조금전용카드 |
| 143 | 2026.02.24 | SLACK |  |  | 57,205 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 250107+월결제 | 보조금전용카드 |
| 144 | 2026.02.24 | 택시 |  |  | 32,500 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250114_출장(시내)_택시_자료운반 | 계좌이체 |
| 145 | 2026.02.24 | 문화문기센타 |  |  | 105,545 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 250120_사무용품 | 보조금전용카드 |
| 146 | 2026.02.24 | 일승사 |  |  | 375,000 | 인쇄비 및 유인비 — 250113_보조금 증빙자료 인쇄 | 보조금전용카드 |
| 147 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 11,440 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 250131_출장(시내)_주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 148 | 2026.03.03 | 조달청 | 114-83-00603 |  | 20,000 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — SPOT 신규부지 용도변경 나라장터 이용수수료 | 계좌이체 |
| 149 | 2026.03.23 | SLACK |  |  | 57,879 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2602 슬랙 | 보조금전용카드 |
| 150 | 2026.03.23 | Notion |  |  | 130,910 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2602 노션 월결제 | 보조금전용카드 |
| 151 | 2026.04.20 | SLACK |  |  | 58,046 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2603 슬랙 | 보조금전용카드 |
| 152 | 2026.04.20 | Notion |  |  | 130,910 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2603 노션 월결제 | 보조금전용카드 |
| 153 | 2026.05.19 | SLACK |  |  | 58,110 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2604 협업툴 슬랙 | 보조금전용카드 |
| 154 | 2026.05.19 | Notion |  |  | 130,910 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2604 노션 월결제 | 보조금전용카드 |
| 155 | 2026.05.19 | 네이버쇼핑_오피스디포 |  |  | 147,810 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 0422 아산 사무용품 | 보조금전용카드 |
| 156 | 2026.05.19 | 조달청 | 114-83-00603 |  | 30,000 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 나라장터 이용수수료-서비스 인프라 구축 감리 용역 | 계좌이체 |
| 157 | 2026.06.09 | 강*도 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0429 서비스 인프라 구축 감리 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 158 | 2026.06.09 | 김*연 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0429 서비스 인프라 구축 감리 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 159 | 2026.06.09 | 김*서 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0429 서비스 인프라 구축 감리 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 160 | 2026.06.09 | 김*환 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0429 서비스 인프라 구축 감리 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 161 | 2026.06.09 | 안*운 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0429 서비스 인프라 구축 감리 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 162 | 2026.06.09 | 오*호 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0429 서비스 인프라 구축 감리 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 163 | 2026.06.09 | 정*수 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0429 서비스 인프라 구축 감리 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 164 | 2026.06.09 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 202,400 | 전문가 활용비 — 0429 서비스 인프라 구축 감리 용역 평가위원 수당 원천징수 7인 | 계좌이체 |
| 165 | 2026.06.23 | SLACK |  |  | 57,111 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2605 슬랙 | 보조금전용카드 |
| 166 | 2026.06.23 | Notion |  |  | 130,910 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2605 노션 | 보조금전용카드 |
| 167 | 2026.06.30 | 김*평 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0617 메타버스 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 168 | 2026.06.30 | 양*성 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0617 메타버스 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 169 | 2026.06.30 | 이*선 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0617 메타버스 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 170 | 2026.06.30 | 장*정 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0617 메타버스 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 171 | 2026.06.30 | 정*숙 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0617 메타버스 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 172 | 2026.06.30 | 조*선 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0617 메타버스 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 173 | 2026.06.30 | 최*호 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0617 메타버스 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 174 | 2026.06.30 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 211,200 | 전문가 활용비 — 0617 메타버스 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 7인 | 계좌이체 |
| 175 | 2026.06.30 | 김*서 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0618 시설물 위치기반 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 176 | 2026.06.30 | 노*갑 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0618 시설물 위치기반 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 177 | 2026.06.30 | 오*호 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0618 시설물 위치기반 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 178 | 2026.06.30 | 이*열 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0618 시설물 위치기반 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 179 | 2026.06.30 | 조*철 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0618 시설물 위치기반 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 180 | 2026.06.30 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 149,600 | 전문가 활용비 — 0618 시설물 위치기반 플랫폼 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 7인 | 계좌이체 |
| 181 | 2026.07.21 | SLACK |  |  | 59,867 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2606 슬랙 | 보조금전용카드 |
| 182 | 2026.07.21 | 쿠팡 |  |  | 41,990 | 사무용품(A4, 토너 등 구입비) — 0615 사무용품 | 보조금전용카드 |
| 183 | 2026.07.21 | Notion |  |  | 130,910 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2606 노션 | 보조금전용카드 |
| 184 | 2026.07.21 | 조달청 | 114-83-00603 |  | 30,000 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 나라장터 이용수수료-메타버스 | 계좌이체 |
| 185 | 2026.07.22 | 조달청 | 114-83-00603 |  | 60,000 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 계약2건 나라장터 이용수수료(전시, 기자재) | 계좌이체 |
| 186 | 2026.08.07 | SLACK |  |  | 96,006 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2608 슬랙 | 보조금전용카드 |
| 187 | 2026.08.18 | 퀵서비스 |  |  | 99,000 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 0819 자료운송(SPOT 제안자료) | 보조금전용카드 |
| 188 | 2026.08.20 | 김*원 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 189 | 2026.08.20 | 김*국 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 190 | 2026.08.20 | 김*호 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 191 | 2026.08.20 | 남*석 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 192 | 2026.08.20 | 박*진 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 193 | 2026.08.20 | 이*곤 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 194 | 2026.08.20 | 이*술 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 195 | 2026.08.20 | 조*태 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 196 | 2026.08.20 | 한*훈 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 197 | 2026.08.20 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 268,400 | 전문가 활용비 — 0820 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 9인 | 계좌이체 |
| 198 | 2026.08.21 | Notion |  |  | 144,000 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2608 노션 | 보조금전용카드 |
| 199 | 2026.08.24 | 퀵서비스 |  |  | 99,000 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 0706 자료운송 | 보조금전용카드 |
| 200 | 2026.08.24 | SLACK |  |  | 60,098 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2607 슬랙 | 보조금전용카드 |
| 201 | 2026.08.24 | 강*철 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 202 | 2026.08.24 | 박*남 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 203 | 2026.08.24 | 신*철 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 204 | 2026.08.24 | 윤*한 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 205 | 2026.08.24 | 윤*열 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 206 | 2026.08.24 | 윤*진 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 207 | 2026.08.24 | 이*길 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 208 | 2026.08.24 | 최*준 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 209 | 2026.08.24 | 최*식 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 210 | 2026.08.24 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 259,600 | 전문가 활용비 — 0709 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 9인 | 계좌이체 |
| 211 | 2026.08.24 | 구* |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0715 스마트폴 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 212 | 2026.08.24 | 김*춘 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0715 스마트폴 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 213 | 2026.08.24 | 김*언 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0715 스마트폴 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 214 | 2026.08.24 | 김*식 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0715 스마트폴 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 215 | 2026.08.24 | 이*재 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0715 스마트폴 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 216 | 2026.08.24 | 이*호 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0715 스마트폴 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 217 | 2026.08.24 | 정*호 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0715 스마트폴 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 218 | 2026.08.24 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 215,600 | 전문가 활용비 — 0715 스마트폴 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 7인 | 계좌이체 |
| 219 | 2026.08.24 | Notion |  |  | 144,000 | 각종 수수료 및 사용료_온라인 구독 — 2607 노션 | 보조금전용카드 |
| 220 | 2026.08.24 | 김*헌 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0722 무인매장 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 221 | 2026.08.24 | 백*규 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0722 무인매장 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 222 | 2026.08.24 | 심*만 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0722 무인매장 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 223 | 2026.08.24 | 오*호 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0722 무인매장 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 224 | 2026.08.24 | 유*찬 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0722 무인매장 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 225 | 2026.08.24 | 임*수 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0722 무인매장 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 226 | 2026.08.24 | 임*선 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0722 무인매장 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 227 | 2026.08.24 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 206,800 | 전문가 활용비 — 0722 무인매장 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 7인 | 계좌이체 |
| 228 | 2026.08.24 | 최*휴 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 229 | 2026.08.24 | 방*준 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 230 | 2026.08.24 | 임*선 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 231 | 2026.08.24 | 유*찬 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 232 | 2026.08.24 | 이*한 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 233 | 2026.08.24 | 송*지 |  |  | 273,600 | 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 234 | 2026.08.24 | 최*석 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 235 | 2026.08.24 | 성*선 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 236 | 2026.08.24 | 손*화 |  |  | 319,200 | 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 | 계좌이체 |
| 237 | 2026.08.24 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 |  | 272,800 | 전문가 활용비 — 0805 SPOT 구축 용역 평가위원 수당 원천징수 9인 | 계좌이체 |
| 238 | 2026.08.26 | 조달청 | 114-83-00603 |  | 30,000 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 나라장터 이용수수료 스마트폴 | 계좌이체 |
| 239 | 2026.08.26 | 조달청 | 114-83-00603 |  | 30,000 | 각종 수수료 및 사용료_조달수수료 등 — 나라장터 이용수수료 무인매장 | 계좌이체 |
| 240 | 2026.11.20 | 김주용 | '82.05.** | 90% | 11,260 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 241007+시내+주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 241 | 2026.11.20 | 김주용 | '82.05.** | 90% | 2,000 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 241007+시내+통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 242 | 2026.11.20 | 임혁 | '71.08.** | 90% | 3,800 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 241015+시내+통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 243 | 2026.11.20 | 임혁 | '71.08.** | 90% | 11,620 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 241015+시내+주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 244 | 2026.11.20 | 임혁 | '71.08.** | 90% | 17,400 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 241015+시내+주차_자료운반 | 계좌이체 |
| 245 | 2026.11.20 | 임혁 | '71.08.** | 90% | 10,360 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 241021+시내+주유_자료운반 | 계좌이체 |
| 246 | 2026.11.20 | 임혁 | '71.08.** | 90% | 24,600 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 241021+시내+주차_자료운반 | 계좌이체 |
| 247 | 2026.11.20 | 임혁 | '71.08.** | 90% | 7,600 | 각종 수수료 및 사용료_운송비 — 241021+시내+통행료_자료운반 | 계좌이체 |
| 합 계 |  |  |  |  | 90,554,155 |  |  |

2-3) 운영비(회의비)

| 연번 | 집행일자 | 지급처 | 사업자등록번호 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.03.25 | 갯벌의조개 잠실새내역점 |  | 122,730 | 각종 회의비 — 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 2 | 2024.03.25 | 명성갈비 |  | 117,276 | 각종 회의비 — 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 3 | 2024.03.25 | 화돌농장 |  | 147,091 | 각종 회의비 — 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 4 | 2024.03.25 | 탐앤탐스 |  | 8,909 | 각종 회의비 — 회의음료 | 계좌이체 |
| 5 | 2024.03.25 | 항아리보쌈 |  | 21,818 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 6 | 2024.03.25 | 심쿵회수산 |  | 77,728 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 7 | 2024.03.25 | 한성생고기구이 |  | 409,091 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 8 | 2024.03.25 | 백미한우정육식당 |  | 128,893 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 9 | 2024.03.25 | 교동 |  | 73,639 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 10 | 2024.03.25 | 주스집 |  | 18,182 | 각종 회의비 — 회의음료 | 계좌이체 |
| 11 | 2024.03.25 | 개성족발 |  | 119,095 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 12 | 2024.03.25 | 남도사계절 |  | 300,004 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 13 | 2024.04.23 | 사계 |  | 31,818 | 각종 회의비 — 회의음료 | 계좌이체 |
| 14 | 2024.04.23 | 청호양꼬치 |  | 215,454 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 15 | 2024.04.23 | 신성해장국 |  | 29,091 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 16 | 2024.04.23 | 공주얼큰이칼국수 |  | 53,636 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 17 | 2024.04.23 | 사계절 |  | 191,819 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 18 | 2024.04.23 | 통영집 |  | 296,369 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 19 | 2024.04.23 | 백미한우정육식당 |  | 136,732 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 20 | 2024.04.23 | 센터커피 서울역사점 |  | 19,091 | 각종 회의비 — 회의음료 | 계좌이체 |
| 21 | 2024.04.23 | 전주아구찜해물탕 |  | 159,091 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 22 | 2024.05.22 | 주식회사더제이원코리아 |  | 36,364 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 23 | 2024.05.22 | 제주힐링캠프 |  | 12,273 | 각종 회의비 — 회의음료 | 계좌이체 |
| 24 | 2024.05.22 | 논지물횟집 |  | 69,091 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 25 | 2024.05.22 | 고미횟집 |  | 310,909 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 26 | 2024.05.22 | 만복촌 |  | 82,728 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 27 | 2024.05.22 | 대기정 |  | 181,819 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 28 | 2024.05.22 | 진미식당 |  | 133,637 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 29 | 2024.05.22 | 진미식당 |  | 68,182 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 30 | 2024.05.22 | 매울신대포앤막창 |  | 93,636 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 31 | 2024.05.22 | 해차양재점 |  | 220,914 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 32 | 2024.05.22 | 북경 |  | 59,091 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 33 | 2024.05.22 | 뽀빠이갈비 2호점 |  | 109,090 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 34 | 2024.06.24 | 오늘은한우 |  | 108,600 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 35 | 2024.06.24 | 삼척포구 |  | 244,546 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 36 | 2024.06.24 | 옹고집 |  | 30,455 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 37 | 2024.06.24 | 미스터몽크 |  | 36,365 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 38 | 2024.06.24 | 토성식당 |  | 48,182 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 39 | 2024.06.24 | 도고창고카페 |  | 30,001 | 각종 회의비 — 회의음료 | 계좌이체 |
| 40 | 2024.06.24 | 거꾸잽이초장집성정점 |  | 82,727 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 41 | 2024.06.24 | 사계절 |  | 156,364 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 42 | 2024.06.24 | 한성생고기구이 |  | 362,732 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 43 | 2024.06.24 | 이순화명태마을 |  | 144,545 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 44 | 2024.06.24 | 탐솥 |  | 60,000 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 45 | 2024.06.24 | 한계령 |  | 270,000 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 46 | 2024.07.23 | 진미식당 |  | 76,364 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 47 | 2024.07.23 | 총각수산 |  | 125,457 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 48 | 2024.07.23 | 놀부칼국수 |  | 38,182 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 49 | 2024.07.23 | 아구대통령 |  | 111,817 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 50 | 2024.07.23 | 놀부칼국수 |  | 38,182 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 51 | 2024.07.23 | 명품묵은정오송점 |  | 50,911 | 각종 회의비 — 회의식대+1 | 계좌이체 |
| 52 | 2024.07.23 | 오송조개구이 |  | 127,002 | 각종 회의비 — 회의식대+2 | 계좌이체 |
| 53 | 2024.07.23 | 세종축산 |  | 384,200 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 54 | 2024.07.23 | 모퉁이 성정점 |  | 100,000 | 각종 회의비 — 회의식대+1 | 계좌이체 |
| 55 | 2024.07.23 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 38,637 | 각종 회의비 — 회의식대+2 | 계좌이체 |
| 56 | 2024.08.21 | 전주아구찜해물탕 |  | 40,455 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 57 | 2024.08.21 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 154,545 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 58 | 2024.08.21 | 나주곰탕 |  | 46,366 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 59 | 2024.08.21 | 백미한우 |  | 131,367 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 60 | 2024.08.21 | 이레 |  | 58,182 | 각종 회의비 — 회의식대2-1 | 계좌이체 |
| 61 | 2024.08.21 | 카페인어반스페이스 |  | 20,000 | 각종 회의비 — 회의음료2-2 | 계좌이체 |
| 62 | 2024.08.21 | 모퉁이 성정점 |  | 104,545 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 63 | 2024.08.21 | 놀부칼국수 |  | 136,364 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 64 | 2024.08.21 | 원조함경도순대 |  | 56,365 | 각종 회의비 — 회의식대 | 계좌이체 |
| 65 | 2024.08.21 | 이내 |  | 30,455 | 각종 회의비 — 회의음료2-1 | 계좌이체 |
| 66 | 2024.08.21 | 불난집한우정육식당 |  | 214,181 | 각종 회의비 — 회의식대2-2 | 계좌이체 |
| 67 | 2024.09.23 | 카페인어반스페이스 |  | 15,909 | 각종 회의비 — 240801+회의비 | 계좌이체 |
| 68 | 2024.09.23 | 장어왕 |  | 102,184 | 각종 회의비 — 240801+회의비 | 계좌이체 |
| 69 | 2024.09.23 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 100,000 | 각종 회의비 — 240802+회의비 | 계좌이체 |
| 70 | 2024.09.23 | 화돌농장 |  | 217,273 | 각종 회의비 — 240806+회의비 | 계좌이체 |
| 71 | 2024.09.23 | 이가네양꼬치 |  | 179,091 | 각종 회의비 — 240807+회의비 | 보조금전용카드 |
| 72 | 2024.09.23 | 곰두리분식 |  | 35,455 | 각종 회의비 — 240808+회의비1-1 | 보조금전용카드 |
| 73 | 2024.09.23 | 용선생짬뽕 |  | 82,637 | 각종 회의비 — 240808+회의비1-2 | 보조금전용카드 |
| 74 | 2024.09.23 | 할리스커피아산우체국점 |  | 10,545 | 각종 회의비 — 240813+회의비1-1 | 보조금전용카드 |
| 75 | 2024.09.23 | 한성횟집성정점 |  | 90,910 | 각종 회의비 — 240813+회의비1-2 | 보조금전용카드 |
| 76 | 2024.09.23 | 카페인어반스페이스 |  | 22,274 | 각종 회의비 — 240814+회의비1-1 | 보조금전용카드 |
| 77 | 2024.09.23 | 카페인어반스페이스 |  | 10,000 | 각종 회의비 — 240814+회의비1-2 | 보조금전용카드 |
| 78 | 2024.09.23 | 할리스커피아산우체국점 |  | 20,909 | 각종 회의비 — 240822+회의음료 | 보조금전용카드 |
| 79 | 2024.09.23 | 산내들 |  | 130,000 | 각종 회의비 — 240822+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 80 | 2024.09.23 | 진동둔횟집 |  | 160,910 | 각종 회의비 — 240826+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 81 | 2024.09.23 | 기대만족 |  | 115,454 | 각종 회의비 — 240827+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 82 | 2024.09.23 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 160,909 | 각종 회의비 — 240828+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 83 | 2024.10.23 | 사랑채 |  | 212,727 | 각종 회의비 — 240904+회의식대(양재) | 보조금전용카드 |
| 84 | 2024.10.23 | 고가풍경 |  | 39,093 | 각종 회의비 — 240904+회의식대(일산) | 보조금전용카드 |
| 85 | 2024.10.23 | 오복솥뚜껑 |  | 79,998 | 각종 회의비 — 240904+회의식대(인천) | 보조금전용카드 |
| 86 | 2024.10.23 | 북경 |  | 98,185 | 각종 회의비 — 240905+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 87 | 2024.10.23 | 놀부칼국수 |  | 154,546 | 각종 회의비 — 240906+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 88 | 2024.10.23 | 화돌농장 |  | 157,273 | 각종 회의비 — 240912+회의비 | 보조금전용카드 |
| 89 | 2024.10.23 | 선가 |  | 83,636 | 각종 회의비 — 240920+회의비 | 보조금전용카드 |
| 90 | 2024.10.23 | 모퉁이 성정점 |  | 100,909 | 각종 회의비 — 240924+회의비 | 보조금전용카드 |
| 91 | 2024.10.23 | 이레 |  | 145,455 | 각종 회의비 — 240925+회의비+1 | 보조금전용카드 |
| 92 | 2024.10.23 | 삼산회관 |  | 145,455 | 각종 회의비 — 240925+회의비+2 | 보조금전용카드 |
| 93 | 2024.10.23 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 44,364 | 각종 회의비 — 240926+회의음료 | 보조금전용카드 |
| 94 | 2024.10.23 | 우리전복낙지 |  | 167,273 | 각종 회의비 — 240926+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 95 | 2024.12.18 | 개성족발 |  | 55,456 | 각종 회의비 — 241104+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 96 | 2024.12.18 | 사계절 |  | 156,364 | 각종 회의비 — 241106+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 97 | 2024.12.18 | 백정현대정육점 |  | 104,545 | 각종 회의비 — 241107+회의비 | 보조금전용카드 |
| 98 | 2024.12.18 | 개성족발 |  | 70,003 | 각종 회의비 — 241111+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 99 | 2024.12.18 | 은희네해장국 |  | 40,909 | 각종 회의비 — 241113+회의비 1 | 보조금전용카드 |
| 100 | 2024.12.18 | 대윤흑돼지 |  | 372,728 | 각종 회의비 — 241113+회의비 2 | 보조금전용카드 |
| 101 | 2024.12.18 | 대복해장국 |  | 37,272 | 각종 회의비 — 241114+회의비 1 | 보조금전용카드 |
| 102 | 2024.12.18 | 드림수산 |  | 180,000 | 각종 회의비 — 241114+회의비 2 | 보조금전용카드 |
| 103 | 2024.12.18 | 만복촌 |  | 47,273 | 각종 회의비 — 241115+회의비 1 | 보조금전용카드 |
| 104 | 2024.12.18 | 매우릉쭈꾸미 |  | 71,821 | 각종 회의비 — 241115+회의비 2 | 보조금전용카드 |
| 105 | 2024.12.18 | 별난횟집 |  | 213,639 | 각종 회의비 — 241120+회의비 | 보조금전용카드 |
| 106 | 2024.12.18 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 263,636 | 각종 회의비 — 241121+회의비 | 보조금전용카드 |
| 107 | 2024.12.18 | 온천정육식당 |  | 60,910 | 각종 회의비 — 241122+회의비 | 보조금전용카드 |
| 108 | 2024.12.18 | 우리전복낙지 |  | 166,364 | 각종 회의비 — 241127+회의비 | 보조금전용카드 |
| 109 | 2024.12.18 | 윤스카페테리아 |  | 82,000 | 각종 회의비 — 241128+회의음료 | 보조금전용카드 |
| 110 | 2024.12.18 | 이레 |  | 103,636 | 각종 회의비 — 241128+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 111 | 2025.01.22 | 전주아구찜해물탕 |  | 151,819 | 각종 회의비 — 241202+회의비 | 보조금전용카드 |
| 112 | 2025.01.22 | 솥뚜레닭도리탕 |  | 74,549 | 각종 회의비 — 241205+회의비 | 보조금전용카드 |
| 113 | 2025.01.22 | 심쿵회수산 |  | 123,182 | 각종 회의비 — 241211+회의비 | 보조금전용카드 |
| 114 | 2025.01.22 | 화돌농장 |  | 140,001 | 각종 회의비 — 241217+회의비 | 보조금전용카드 |
| 115 | 2025.01.22 | 솥뚜벙 |  | 100,004 | 각종 회의비 — 241218+회의비 | 보조금전용카드 |
| 116 | 2025.01.22 | 만호네 |  | 90,909 | 각종 회의비 — 241219+회의비 | 보조금전용카드 |
| 117 | 2025.01.22 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 109,091 | 각종 회의비 — 241220+회의비 | 보조금전용카드 |
| 118 | 2025.01.22 | 송림보쌈 |  | 109,091 | 각종 회의비 — 241226+회의비 | 보조금전용카드 |
| 119 | 2025.03.19 | 윤스카페테리아 |  | 64,545 | 각종 회의비 — 250205_회의음료 | 보조금전용카드 |
| 120 | 2025.03.19 | 송림보쌈 |  | 134,546 | 각종 회의비 — 250205_회의식대 | 보조금전용카드 |
| 121 | 2025.03.19 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 233,545 | 각종 회의비 — 250206_회의비 | 보조금전용카드 |
| 122 | 2025.03.19 | 돈백석 |  | 96,364 | 각종 회의비 — 250212_회의비 | 보조금전용카드 |
| 123 | 2025.03.19 | 카페인어반스페이스 |  | 22,727 | 각종 회의비 — 250213_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 124 | 2025.03.19 | 이레 |  | 70,001 | 각종 회의비 — 250213_회의식대1 | 보조금전용카드 |
| 125 | 2025.03.19 | 신진성 아구찜해물찜 |  | 80,909 | 각종 회의비 — 250213_회의비2 | 보조금전용카드 |
| 126 | 2025.03.19 | 백미한우정육점 |  | 190,867 | 각종 회의비 — 250219_회의비 | 보조금전용카드 |
| 127 | 2025.03.19 | 꼬기랑찌개랑 |  | 81,819 | 각종 회의비 — 250220_회의비 | 보조금전용카드 |
| 128 | 2025.03.19 | 울진막회 |  | 113,636 | 각종 회의비 — 250225_회의비 | 보조금전용카드 |
| 129 | 2025.03.19 | 이봉원의 봉짬뽕 |  | 80,001 | 각종 회의비 — 250226_회의비 | 보조금전용카드 |
| 130 | 2025.03.19 | 초밥가게여우상자 |  | 108,636 | 각종 회의비 — 250227_회의비(1) | 보조금전용카드 |
| 131 | 2025.03.19 | 유가네장어나라 |  | 143,637 | 각종 회의비 — 250227_회의비(2) | 보조금전용카드 |
| 132 | 2025.04.22 | 냉삼포차 |  | 140,000 | 각종 회의비 — 250305_회의비 | 보조금전용카드 |
| 133 | 2025.04.22 | 꾸벙 |  | 54,546 | 각종 회의비 — 250306_회의비(1) | 보조금전용카드 |
| 134 | 2025.04.22 | 서영이네 | 717-22-01939 | 63,639 | 각종 회의비 — 250306_회의비(2) | 보조금전용카드 |
| 135 | 2025.04.22 | 연어식당 |  | 80,000 | 각종 회의비 — 250310_회의비 | 보조금전용카드 |
| 136 | 2025.04.22 | 대구뭉티기 |  | 120,913 | 각종 회의비 — 250312_회의비 | 보조금전용카드 |
| 137 | 2025.04.22 | 이레 |  | 95,455 | 각종 회의비 — 250313_회의비(1) | 보조금전용카드 |
| 138 | 2025.04.22 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 75,455 | 각종 회의비 — 250313_회의비(2) | 보조금전용카드 |
| 139 | 2025.04.22 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 34,546 | 각종 회의비 — 250319_회의음료 | 보조금전용카드 |
| 140 | 2025.04.22 | 유가네장어나라 |  | 229,091 | 각종 회의비 — 250319_회의식대 | 보조금전용카드 |
| 141 | 2025.04.22 | 냉삼포차 |  | 130,910 | 각종 회의비 — 250320_회의비 | 보조금전용카드 |
| 142 | 2025.04.22 | 서영이네 | 717-22-01939 | 72,731 | 각종 회의비 — 250326_회의비(아산) | 보조금전용카드 |
| 143 | 2025.04.22 | 하면옥 |  | 38,182 | 각종 회의비 — 250326_회의비(거제) | 보조금전용카드 |
| 144 | 2025.04.22 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 103,364 | 각종 회의비 — 250327_회의비 | 보조금전용카드 |
| 145 | 2025.04.22 | 이레 |  | 131,818 | 각종 회의비 — 250328_회의비 | 보조금전용카드 |
| 146 | 2025.04.22 | 더카카오 |  | 26,276 | 각종 회의비 — 250331_회의비 | 보조금전용카드 |
| 147 | 2025.05.22 | 램일육 |  | 207,276 | 각종 회의비 — 250402_회의비 | 보조금전용카드 |
| 148 | 2025.05.22 | 초밥가게여우상자 |  | 41,364 | 각종 회의비 — 250403_회의식대1 | 보조금전용카드 |
| 149 | 2025.05.22 | 카페인어반스페이스 |  | 18,182 | 각종 회의비 — 250403_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 150 | 2025.05.22 | 숯불닭갈비 굽다 |  | 120,004 | 각종 회의비 — 250403_회의비2 | 보조금전용카드 |
| 151 | 2025.05.22 | 초밥가게여우상자 |  | 113,909 | 각종 회의비 — 250410_회의식대 | 보조금전용카드 |
| 152 | 2025.05.22 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 22,727 | 각종 회의비 — 250410_회의음료 | 보조금전용카드 |
| 153 | 2025.05.22 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 271,816 | 각종 회의비 — 250410_회의비 | 보조금전용카드 |
| 154 | 2025.05.22 | 육수당 아산역점 |  | 45,454 | 각종 회의비 — 250411_회의식대 | 보조금전용카드 |
| 155 | 2025.05.22 | 카페인어반스페이스 |  | 31,819 | 각종 회의비 — 250411_회의음료 | 보조금전용카드 |
| 156 | 2025.05.22 | 사계절 |  | 132,728 | 각종 회의비 — 250415_회의비 | 보조금전용카드 |
| 157 | 2025.05.22 | 초밥가게여우상자 |  | 47,727 | 각종 회의비 — 250417_회의식대1 | 보조금전용카드 |
| 158 | 2025.05.22 | 카페인어반스페이스 |  | 23,637 | 각종 회의비 — 250417_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 159 | 2025.05.22 | 거꾸잽이초장집성정점 |  | 162,727 | 각종 회의비 — 250417_회의비2 | 보조금전용카드 |
| 160 | 2025.05.22 | 셰프콘서트 |  | 27,273 | 각종 회의비 — 250418_회의비 | 보조금전용카드 |
| 161 | 2025.05.22 | 순정한우정육식당 |  | 179,782 | 각종 회의비 — 250421_회의비 | 보조금전용카드 |
| 162 | 2025.05.22 | 이레 장재점 |  | 139,091 | 각종 회의비 — 250423_회의비1 | 보조금전용카드 |
| 163 | 2025.05.22 | 서들한우 |  | 225,000 | 각종 회의비 — 250423_회의비2 | 보조금전용카드 |
| 164 | 2025.05.22 | 카페인어반스페이스 |  | 15,909 | 각종 회의비 — 250428_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 165 | 2025.05.22 | 카페인어반스페이스 |  | 8,636 | 각종 회의비 — 250428_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 166 | 2025.05.22 | 천안짆두과자 |  | 29,093 | 각종 회의비 — 250428_회의다과1 | 보조금전용카드 |
| 167 | 2025.05.22 | 서영이네 | 717-22-01939 | 121,823 | 각종 회의비 — 250428_회의식대1 | 보조금전용카드 |
| 168 | 2025.05.22 | 윤스카페테리아 |  | 40,000 | 각종 회의비 — 250429_회의음료 | 보조금전용카드 |
| 169 | 2025.05.22 | 셰프콘서트 |  | 40,000 | 각종 회의비 — 250429_회의식대 | 보조금전용카드 |
| 170 | 2025.06.23 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 78,182 | 각종 회의비 — 250507_회의비 | 보조금전용카드 |
| 171 | 2025.06.23 | 바나나테이블 |  | 47,272 | 각종 회의비 — 250508_회의비(1) | 보조금전용카드 |
| 172 | 2025.06.23 | 서영이네 | 717-22-01939 | 118,187 | 각종 회의비 — 250508_회의비(2) | 보조금전용카드 |
| 173 | 2025.06.23 | 초청식당 |  | 36,364 | 각종 회의비 — 250509_회의비 | 보조금전용카드 |
| 174 | 2025.06.23 | 대구뭉티기 |  | 102,731 | 각종 회의비 — 250514_회의비 | 보조금전용카드 |
| 175 | 2025.06.23 | 카페인어반스페이스 |  | 28,636 | 각종 회의비 — 250515_회의비 | 보조금전용카드 |
| 176 | 2025.06.23 | 셰프콘서트 |  | 73,636 | 각종 회의비 — 250519_회의비1 | 보조금전용카드 |
| 177 | 2025.06.23 | 냉삼포차 |  | 117,273 | 각종 회의비 — 250519_회의비2 | 보조금전용카드 |
| 178 | 2025.06.23 | 천북집 |  | 59,093 | 각종 회의비 — 250520_회의비 | 보조금전용카드 |
| 179 | 2025.06.23 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 38,182 | 각종 회의비 — 250521_회의비 | 보조금전용카드 |
| 180 | 2025.06.23 | 이봉원의 봉짬뽕 |  | 40,000 | 각종 회의비 — 250522_회의비 | 보조금전용카드 |
| 181 | 2025.06.23 | 램일육 |  | 193,638 | 각종 회의비 — 250528_회의비 | 보조금전용카드 |
| 182 | 2025.06.23 | 유가네장어나라 |  | 157,273 | 각종 회의비 — 250529_회의비 | 보조금전용카드 |
| 183 | 2025.07.22 | 청원식당 |  | 63,000 | 각종 회의비 — 250604_회의비 | 보조금전용카드 |
| 184 | 2025.07.22 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 146,364 | 각종 회의비 — 250611_회의비 | 보조금전용카드 |
| 185 | 2025.07.22 | 한일식당 |  | 54,545 | 각종 회의비 — 250612(도청)_회의식대 | 보조금전용카드 |
| 186 | 2025.07.22 | 카페지새울 |  | 18,183 | 각종 회의비 — 250612(도청)_회의음료 | 보조금전용카드 |
| 187 | 2025.07.22 | 초밥가게여우상자 |  | 54,273 | 각종 회의비 — 250612_회의식대1 | 보조금전용카드 |
| 188 | 2025.07.22 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 22,273 | 각종 회의비 — 250612_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 189 | 2025.07.22 | 서영이네 | 717-22-01939 | 181,822 | 각종 회의비 — 250612_회의비(2) | 보조금전용카드 |
| 190 | 2025.07.22 | 24시계문점본점 |  | 94,363 | 각종 회의비 — 250619_회의비 | 보조금전용카드 |
| 191 | 2025.07.22 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 291,819 | 각종 회의비 — 0624_회의비 | 보조금전용카드 |
| 192 | 2025.07.22 | 솥뚜껑생삼겹살 |  | 146,641 | 각종 회의비 — 0625_회의비 | 보조금전용카드 |
| 193 | 2025.07.22 | 취팔선객잔 |  | 174,546 | 각종 회의비 — 0626_회의비 | 보조금전용카드 |
| 194 | 2025.08.20 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 27,454 | 각종 회의비 — 250702_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 195 | 2025.08.20 | 족발야시장 |  | 109,090 | 각종 회의비 — 250702_회의식대1 | 보조금전용카드 |
| 196 | 2025.08.20 | 대구뭉티기 |  | 70,912 | 각종 회의비 — 250703_회의비 | 보조금전용카드 |
| 197 | 2025.08.20 | BBQ성정점 |  | 90,818 | 각종 회의비 — 250709_회의비 | 보조금전용카드 |
| 198 | 2025.08.20 | 카페인어반스페이스 |  | 60,455 | 각종 회의비 — 250710_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 199 | 2025.08.20 | 서영이네 | 717-22-01939 | 131,825 | 각종 회의비 — 250710_회의식대1 | 보조금전용카드 |
| 200 | 2025.08.20 | 초밥가게여우상자 |  | 54,182 | 각종 회의비 — 250711_회의비 | 보조금전용카드 |
| 201 | 2025.08.20 | 영남돼지 |  | 123,183 | 각종 회의비 — 250714_회의비 | 보조금전용카드 |
| 202 | 2025.08.20 | 돈가스시 |  | 38,182 | 각종 회의비 — 250715_회의식대1 | 보조금전용카드 |
| 203 | 2025.08.20 | 부산벡스코 |  | 16,818 | 각종 회의비 — 250715_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 204 | 2025.08.20 | 해운대다퍼주는집 |  | 238,191 | 각종 회의비 — 250715_회의비2 | 보조금전용카드 |
| 205 | 2025.08.20 | 금수복국 센텀벡스코점 |  | 177,273 | 각종 회의비 — 250716_회의식대1 | 보조금전용카드 |
| 206 | 2025.08.20 | 벡스커피 |  | 29,092 | 각종 회의비 — 250716_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 207 | 2025.08.20 | 해운대다찌 |  | 75,910 | 각종 회의비 — 250716_회의비2 | 보조금전용카드 |
| 208 | 2025.08.20 | 수변최고 센텀점 |  | 47,273 | 각종 회의비 — 250717_회의식대1 | 보조금전용카드 |
| 209 | 2025.08.20 | 벡스커피 |  | 13,819 | 각종 회의비 — 250717_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 210 | 2025.08.20 | 벡스커피 |  | 4,091 | 각종 회의비 — 250717_회의음료1 | 보조금전용카드 |
| 211 | 2025.08.20 | 초밥가게여우상자 |  | 60,455 | 각종 회의비 — 250724_회의비1 | 보조금전용카드 |
| 212 | 2025.08.20 | 서영이네 | 717-22-01939 | 60,004 | 각종 회의비 — 250724_회의비2 | 보조금전용카드 |
| 213 | 2025.08.20 | 셰프콘서트 |  | 36,364 | 각종 회의비 — 250725_회의비 | 보조금전용카드 |
| 214 | 2025.08.20 | 셰프콘서트(셰프콘치킨) |  | 131,818 | 각종 회의비 — 250730_회의비1 | 보조금전용카드 |
| 215 | 2025.08.20 | 청년부대찌개앤닭갈비 |  | 65,455 | 각종 회의비 — 250730_회의비2 | 보조금전용카드 |
| 216 | 2025.09.23 | 취팔선객잔 |  | 75,455 | 각종 회의비 — 250806_회의비 | 보조금전용카드 |
| 217 | 2025.09.23 | 초밥가게여우상자 |  | 45,091 | 각종 회의비 — 250807_회의비1 | 보조금전용카드 |
| 218 | 2025.09.23 | 셰프콘서트 |  | 102,727 | 각종 회의비 — 250807_회의비2 | 보조금전용카드 |
| 219 | 2025.09.23 | 24시계문점본점 |  | 70,272 | 각종 회의비 — 250813 회의비 | 보조금전용카드 |
| 220 | 2025.09.23 | 서영이네 | 717-22-01939 | 115,459 | 각종 회의비 — 250820 회의비 | 보조금전용카드 |
| 221 | 2025.09.23 | BBQ성정점 |  | 111,273 | 각종 회의비 — 250821 회의비 | 보조금전용카드 |
| 222 | 2025.09.23 | 바나나테이블 |  | 109,090 | 각종 회의비 — 250822 회의비 | 보조금전용카드 |
| 223 | 2025.09.23 | 서영이네 | 717-22-01939 | 115,459 | 각종 회의비 — 250827 회의비 | 보조금전용카드 |
| 224 | 2025.10.21 | 서영이네 | 717-22-01939 | 81,821 | 각종 회의비 — 250901 회의비 | 보조금전용카드 |
| 225 | 2025.10.21 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 27,090 | 각종 회의비 — 250902 회의음료 제안평가 | 보조금전용카드 |
| 226 | 2025.10.21 | 오엔 |  | 105,458 | 각종 회의비 — 250902 회의식대 제안평가 | 보조금전용카드 |
| 227 | 2025.10.21 | 오복식당 |  | 43,636 | 각종 회의비 — 250904 회의비 실사 | 보조금전용카드 |
| 228 | 2025.10.21 | 사계절 |  | 78,182 | 각종 회의비 — 250905 회의비 | 보조금전용카드 |
| 229 | 2025.10.21 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 76,364 | 각종 회의비 — 0911 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 230 | 2025.10.21 | 초밥가게여우상자 |  | 60,455 | 각종 회의비 — 0912 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 231 | 2025.10.21 | 서영이네 | 717-22-01939 | 101,822 | 각종 회의비 — 0917 회의비 | 보조금전용카드 |
| 232 | 2025.10.21 | 삼산회관 |  | 43,182 | 각종 회의비 — 0924 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 233 | 2025.10.21 | 수암골쪽갈비마을 |  | 146,364 | 각종 회의비 — 0925 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 234 | 2025.11.24 | 서영이네 | 717-22-01939 | 91,822 | 각종 회의비 — 1001 회의비 | 보조금전용카드 |
| 235 | 2025.11.24 | 장수촌 |  | 100,000 | 각종 회의비 — 1014 회의비 | 보조금전용카드 |
| 236 | 2025.11.24 | 서영이네 | 717-22-01939 | 96,368 | 각종 회의비 — 1015 아산시 회의비 | 보조금전용카드 |
| 237 | 2025.11.24 | 대구뭉티기 |  | 100,001 | 각종 회의비 — 1016 미립회계 회의비 | 보조금전용카드 |
| 238 | 2025.11.24 | 셰프콘서트 |  | 30,000 | 각종 회의비 — 1022 회의비1 | 보조금전용카드 |
| 239 | 2025.11.24 | 서영이네 | 717-22-01939 | 159,095 | 각종 회의비 — 1022 회의비2 | 보조금전용카드 |
| 240 | 2025.11.24 | 천안진호두과자 |  | 63,637 | 각종 회의비 — 1023 회의 다과 | 보조금전용카드 |
| 241 | 2025.11.24 | 천안진호두과자 |  | 9,091 | 각종 회의비 — 1023 회의 다과 | 보조금전용카드 |
| 242 | 2025.11.24 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 23,000 | 각종 회의비 — 1023 회의 음료 | 보조금전용카드 |
| 243 | 2025.11.24 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 3,000 | 각종 회의비 — 1023 회의 음료 | 보조금전용카드 |
| 244 | 2025.11.24 | 벽돌곱창천안성정점 |  | 181,000 | 각종 회의비 — 1023 회의 식대 | 보조금전용카드 |
| 245 | 2025.11.24 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 19,273 | 각종 회의비 — 1028 회의 다과 회계중간보고 | 보조금전용카드 |
| 246 | 2025.11.24 | 램일육 |  | 198,183 | 각종 회의비 — 1028 회의 식대 회계중간보고 | 보조금전용카드 |
| 247 | 2025.11.24 | 미성가든 |  | 80,000 | 각종 회의비 — 1029 회의1 식대 부지점검 | 보조금전용카드 |
| 248 | 2025.11.24 | 카페인어반스페이스 |  | 35,456 | 각종 회의비 — 1029 회의2 다과 집행점검 등 | 보조금전용카드 |
| 249 | 2025.11.24 | 천안진호두과자 |  | 43,637 | 각종 회의비 — 1029 회의2 다과 집행점검 등 | 보조금전용카드 |
| 250 | 2025.11.24 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 63,637 | 각종 회의비 — 1029 회의2 식대 집행점검 등 | 보조금전용카드 |
| 251 | 2025.12.22 | 맛고기 |  | 80,910 | 각종 회의비 — 1104 회의비 | 보조금전용카드 |
| 252 | 2025.12.22 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 20,000 | 각종 회의비 — 1105 유무선 네트워크 구축 용역 착수 보고 | 보조금전용카드 |
| 253 | 2025.12.22 | 심쿵회수산 |  | 99,091 | 각종 회의비 — 1105 유무선 네트워크 구축 용역 착수 보고 | 보조금전용카드 |
| 254 | 2025.12.22 | 감나무집 순대국밥 |  | 62,730 | 각종 회의비 — 1106 호서대 실시계획 변경 협의 등 | 보조금전용카드 |
| 255 | 2025.12.22 | 셰프콘서트 |  | 180,000 | 각종 회의비 — 1107 서비스 인프라 구축 용역 기술협상 | 보조금전용카드 |
| 256 | 2025.12.22 | 서영이네 | 717-22-01939 | 109,095 | 각종 회의비 — 1112 회의비 | 보조금전용카드 |
| 257 | 2025.12.22 | 서영이네 | 717-22-01939 | 110,004 | 각종 회의비 — 1119 회의비 | 보조금전용카드 |
| 258 | 2025.12.22 | 양평해장국감자탕 |  | 60,004 | 각종 회의비 — 1120 회의비 | 보조금전용카드 |
| 259 | 2025.12.22 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 54,546 | 각종 회의비 — 1126 회의비 | 보조금전용카드 |
| 260 | 2025.12.22 | 벽돌곱창천안성정점 |  | 145,000 | 각종 회의비 — 1127 회의비 | 보조금전용카드 |
| 261 | 2026.01.20 | 청룡어시장 |  | 124,000 | 각종 회의비 — 1201 회의비 | 보조금전용카드 |
| 262 | 2026.01.20 | 서영이네 | 717-22-01939 | 53,640 | 각종 회의비 — 1202 회의비 | 보조금전용카드 |
| 263 | 2026.01.20 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 57,728 | 각종 회의비 — 1203 회의비 | 보조금전용카드 |
| 264 | 2026.01.20 | 천안진호두과자 |  | 18,182 | 각종 회의비 — 1203 회의 다과 | 보조금전용카드 |
| 265 | 2026.01.20 | 품육 성정점 |  | 162,728 | 각종 회의비 — 1204 회의 식대 | 보조금전용카드 |
| 266 | 2026.01.20 | 짬뽕역1호선 |  | 80,000 | 각종 회의비 — 1210 회의비 | 보조금전용카드 |
| 267 | 2026.01.20 | 수원갈비 |  | 144,545 | 각종 회의비 — 1211 회의비 | 보조금전용카드 |
| 268 | 2026.01.20 | 서영이네 | 717-22-01939 | 109,095 | 각종 회의비 — 1217 회의비 | 보조금전용카드 |
| 269 | 2026.01.20 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 45,454 | 각종 회의비 — 1218 회의비 | 보조금전용카드 |
| 270 | 2026.01.20 | 강남한우정육식당 |  | 272,727 | 각종 회의비 — 1223 회의비 | 보조금전용카드 |
| 271 | 2026.02.23 | 수원갈비 |  | 101,818 | 각종 회의비 — 0107 회의비 | 보조금전용카드 |
| 272 | 2026.02.23 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 45,455 | 각종 회의비 — 0108 회의비 | 보조금전용카드 |
| 273 | 2026.02.23 | 서영이네 | 717-22-01939 | 82,731 | 각종 회의비 — 0115 회의비 | 보조금전용카드 |
| 274 | 2026.02.23 | 서영이네 | 717-22-01939 | 36,365 | 각종 회의비 — 0119 회의비 | 보조금전용카드 |
| 275 | 2026.02.23 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 53,637 | 각종 회의비 — 0127 회의비 | 보조금전용카드 |
| 276 | 2026.02.23 | 조개박사 |  | 115,457 | 각종 회의비 — 0128 회의비 | 보조금전용카드 |
| 277 | 2026.02.24 | 송림보쌈 |  | 127,273 | 각종 회의비 — 250102_회의비 | 보조금전용카드 |
| 278 | 2026.02.24 | 이가네양꼬치 |  | 169,091 | 각종 회의비 — 250107_회의비 | 보조금전용카드 |
| 279 | 2026.02.24 | 송림보쌈 |  | 70,000 | 각종 회의비 — 250109_회의비 | 보조금전용카드 |
| 280 | 2026.02.24 | 들녘추어탕 |  | 84,545 | 각종 회의비 — 250115_회의식대 | 보조금전용카드 |
| 281 | 2026.02.24 | 카페인어반스페이스 |  | 36,819 | 각종 회의비 — 250115_회의음료 | 보조금전용카드 |
| 282 | 2026.02.24 | 송림보쌈 |  | 100,000 | 각종 회의비 — 250115_회의비 | 보조금전용카드 |
| 283 | 2026.02.24 | 우리전복낙지 |  | 180,000 | 각종 회의비 — 250116_회의비 | 보조금전용카드 |
| 284 | 2026.02.24 | 원조함경도순대 |  | 45,455 | 각종 회의비 — 250121_회의비 | 보조금전용카드 |
| 285 | 2026.02.24 | 삼산회관 |  | 92,728 | 각종 회의비 — 250123_회의비 | 보조금전용카드 |
| 286 | 2026.03.23 | 서영이네 | 717-22-01939 | 51,820 | 각종 회의비 — 0202 회의비 | 보조금전용카드 |
| 287 | 2026.03.23 | 두정복해장국 |  | 94,549 | 각종 회의비 — 0203 회의비 | 보조금전용카드 |
| 288 | 2026.03.23 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 236,364 | 각종 회의비 — 0205 회의비 | 보조금전용카드 |
| 289 | 2026.03.23 | 신장삼겹 천안성정점 |  | 134,000 | 각종 회의비 — 0211 회의비 | 보조금전용카드 |
| 290 | 2026.03.23 | 하이웍 |  | 76,363 | 각종 회의비 — 0225 회의비 | 보조금전용카드 |
| 291 | 2026.03.23 | 셰프콘 |  | 218,182 | 각종 회의비 — 0226 회의비(오전) | 보조금전용카드 |
| 292 | 2026.03.23 | 램일육 |  | 203,639 | 각종 회의비 — 0226 회의비(오후) | 보조금전용카드 |
| 293 | 2026.04.20 | 서영이네 | 717-22-01939 | 107,276 | 각종 회의비 — 0303 회의비 | 보조금전용카드 |
| 294 | 2026.04.20 | 수원갈비 |  | 90,909 | 각종 회의비 — 0304 회의비 | 보조금전용카드 |
| 295 | 2026.04.20 | 초밥가게여우상자 |  | 108,364 | 각종 회의비 — 0305 회의비 오전 | 보조금전용카드 |
| 296 | 2026.04.20 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 49,090 | 각종 회의비 — 0305 회의비 오후 | 보조금전용카드 |
| 297 | 2026.04.20 | 서영이네 | 717-22-01939 | 101,823 | 각종 회의비 — 0310 회의비 | 보조금전용카드 |
| 298 | 2026.04.20 | 수원갈비 |  | 125,455 | 각종 회의비 — 0312 회의비 | 보조금전용카드 |
| 299 | 2026.04.20 | 하이웍 |  | 39,091 | 각종 회의비 — 0313 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 300 | 2026.04.20 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 20,636 | 각종 회의비 — 0313 회의음료 | 보조금전용카드 |
| 301 | 2026.04.20 | 노걸대감자탕&오리지널하노이 |  | 49,090 | 각종 회의비 — 0318 회의비 | 보조금전용카드 |
| 302 | 2026.04.20 | 초밥가게여우상자 |  | 46,909 | 각종 회의비 — 0319 회의비 오전 | 보조금전용카드 |
| 303 | 2026.04.20 | 조개박사 |  | 123,639 | 각종 회의비 — 0319 회의비 오후 | 보조금전용카드 |
| 304 | 2026.04.20 | 수원갈비 |  | 150,910 | 각종 회의비 — 0325 회의비 | 보조금전용카드 |
| 305 | 2026.04.20 | 서영이네 | 717-22-01939 | 100,913 | 각종 회의비 — 0330 회의비 | 보조금전용카드 |
| 306 | 2026.04.20 | BBQ성정점 |  | 76,818 | 각종 회의비 — 0331 회의비 | 보조금전용카드 |
| 307 | 2026.05.19 | 피양옥 |  | 86,364 | 각종 회의비 — 0402 회의비 오전 | 보조금전용카드 |
| 308 | 2026.05.19 | 공주얼큰이칼국수 |  | 43,639 | 각종 회의비 — 0402 회의비 오후 | 보조금전용카드 |
| 309 | 2026.05.19 | 우리전복낙지 |  | 140,910 | 각종 회의비 — 0408 회의비 | 보조금전용카드 |
| 310 | 2026.05.19 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 23,637 | 각종 회의비 — 0409 회의비 | 보조금전용카드 |
| 311 | 2026.05.19 | 송림보쌈 |  | 72,728 | 각종 회의비 — 0414 회의비 | 보조금전용카드 |
| 312 | 2026.05.19 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 139,091 | 각종 회의비 — 0415 회의비 | 보조금전용카드 |
| 313 | 2026.05.19 | 남해식당 |  | 61,819 | 각종 회의비 — 0416 회의비 | 보조금전용카드 |
| 314 | 2026.05.19 | 메이탄(천안) |  | 86,364 | 각종 회의비 — 0422 회의비 | 보조금전용카드 |
| 315 | 2026.05.19 | 강백정 |  | 56,364 | 각종 회의비 — 0423 회의비 오전 | 보조금전용카드 |
| 316 | 2026.05.19 | 솥뚜껑삼겹살 |  | 107,273 | 각종 회의비 — 0423 회의비 오후 | 보조금전용카드 |
| 317 | 2026.05.19 | 딱이네 |  | 88,182 | 각종 회의비 — 0428 회의비 | 보조금전용카드 |
| 318 | 2026.05.19 | 담소소사골순대 |  | 49,637 | 각종 회의비 — 0429 회의비 | 보조금전용카드 |
| 319 | 2026.06.23 | 은희네해장국이도점 |  | 20,000 | 각종 회의비 — 0506 회의비 제주 오전 | 보조금전용카드 |
| 320 | 2026.06.23 | 제주흑돼지잡스 |  | 131,728 | 각종 회의비 — 0506 회의비 제주 오후 | 보조금전용카드 |
| 321 | 2026.06.23 | 누룽지 |  | 64,545 | 각종 회의비 — 0507 회의비 제주 | 보조금전용카드 |
| 322 | 2026.06.23 | 셰프콘서트 |  | 84,545 | 각종 회의비 — 0507 회의비 아산 오전 | 보조금전용카드 |
| 323 | 2026.06.23 | 장미네 |  | 41,819 | 각종 회의비 — 0507 회의비 아산 오후 | 보조금전용카드 |
| 324 | 2026.06.23 | 메이탄(천안) |  | 89,091 | 각종 회의비 — 0513 회의비 | 보조금전용카드 |
| 325 | 2026.06.23 | 교동면옥천안쌍용점 |  | 123,640 | 각종 회의비 — 0514 회의비 | 보조금전용카드 |
| 326 | 2026.06.23 | 딱이네 |  | 131,819 | 각종 회의비 — 0520 회의비 | 보조금전용카드 |
| 327 | 2026.06.23 | 엄가네본가시골집 |  | 36,364 | 각종 회의비 — 0521 회의비 오전 | 보조금전용카드 |
| 328 | 2026.06.23 | 화진식육식당 |  | 59,090 | 각종 회의비 — 0521 회의비 오후 | 보조금전용카드 |
| 329 | 2026.06.23 | 함흥면옥 |  | 178,185 | 각종 회의비 — 0527 회의비 | 보조금전용카드 |
| 330 | 2026.06.23 | 솥뚜껑삼겹살 |  | 140,910 | 각종 회의비 — 0528 회의비 | 보조금전용카드 |
| 331 | 2026.07.21 | 장미네 |  | 115,455 | 각종 회의비 — 0604 회의비 | 보조금전용카드 |
| 332 | 2026.07.21 | 능수면옥 |  | 80,910 | 각종 회의비 — 0610 회의비 | 보조금전용카드 |
| 333 | 2026.07.21 | 장미네 |  | 86,364 | 각종 회의비 — 0611 회의비 | 보조금전용카드 |
| 334 | 2026.07.21 | 메이탄(천안) |  | 134,545 | 각종 회의비 — 0616 회의비 | 보조금전용카드 |
| 335 | 2026.07.21 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 33,909 | 각종 회의비 — 0617 회의비 다과 | 보조금전용카드 |
| 336 | 2026.07.21 | 장미네 |  | 70,910 | 각종 회의비 — 0617 회의비 식대 | 보조금전용카드 |
| 337 | 2026.07.21 | 셰프콘서트 |  | 150,000 | 각종 회의비 — 0618 회의비 오전 | 보조금전용카드 |
| 338 | 2026.07.21 | 교동면옥천안쌍용점 |  | 63,639 | 각종 회의비 — 0618 회의비 오후 | 보조금전용카드 |
| 339 | 2026.07.21 | 한촌설렁탕 |  | 66,364 | 각종 회의비 — 0624 회의비 | 보조금전용카드 |
| 340 | 2026.07.21 | 장미네 |  | 74,546 | 각종 회의비 — 0625 회의비 | 보조금전용카드 |
| 341 | 2026.08.04 | 장미네 |  | 45,000 | 각종 회의비 — 0804 회의비 | 보조금전용카드 |
| 342 | 2026.08.05 | 셰프콘서트 |  | 72,000 | 각종 회의비 — 0805 회의비(현장점검) | 보조금전용카드 |
| 343 | 2026.08.05 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 45,000 | 각종 회의비 — 0805 회의다과(SPOT 입찰) | 보조금전용카드 |
| 344 | 2026.08.05 | 한오백년 |  | 44,000 | 각종 회의비 — 0805 회의식대(SPOT 입찰) | 보조금전용카드 |
| 345 | 2026.08.07 | 바나나테이블 |  | 106,000 | 각종 회의비 — 0807 회의비 | 보조금전용카드 |
| 346 | 2026.08.10 | 솥뚜껑삼겹살 |  | 131,000 | 각종 회의비 — 0810 회의비 | 보조금전용카드 |
| 347 | 2026.08.11 | 고려옥 |  | 69,000 | 각종 회의비 — 0811 회의비 오전 | 보조금전용카드 |
| 348 | 2026.08.11 | 옛손칼국수 |  | 31,000 | 각종 회의비 — 0811 회의비 오후 | 보조금전용카드 |
| 349 | 2026.08.12 | 장미네 |  | 82,000 | 각종 회의비 — 0812 회의비 | 보조금전용카드 |
| 350 | 2026.08.13 | 이수민누룽지백숙현수네마산아구찜 |  | 103,000 | 각종 회의비 — 0813 회의비 | 보조금전용카드 |
| 351 | 2026.08.19 | 장미네 |  | 86,000 | 각종 회의비 — 0819 회의비 | 보조금전용카드 |
| 352 | 2026.08.20 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 61,600 | 각종 회의비 — 0820 회의다과(SPOT 입찰) | 보조금전용카드 |
| 353 | 2026.08.20 | 능수면옥 |  | 44,000 | 각종 회의비 — 0820 회의식대(SPOT 입찰) | 보조금전용카드 |
| 354 | 2026.08.24 | 능수면옥 |  | 59,000 | 각종 회의비 — 0701 회의비 | 보조금전용카드 |
| 355 | 2026.08.24 | 화진식육식당 |  | 314,000 | 각종 회의비 — 0702 회의비 | 보조금전용카드 |
| 356 | 2026.08.24 | 박홍해물찜 |  | 139,000 | 각종 회의비 — 0707 회의비 | 보조금전용카드 |
| 357 | 2026.08.24 | 천안진호두과자 |  | 41,500 | 각종 회의비 — 0708 회의다과 | 보조금전용카드 |
| 358 | 2026.08.24 | 장미네 |  | 65,000 | 각종 회의비 — 0708 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 359 | 2026.08.24 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 54,600 | 각종 회의비 — 0709 회의다과 | 보조금전용카드 |
| 360 | 2026.08.24 | 솥뚜껑삼겹살 |  | 131,000 | 각종 회의비 — 0709 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 361 | 2026.08.24 | 교동면옥천안쌍용점 |  | 58,000 | 각종 회의비 — 0713 회의비 | 보조금전용카드 |
| 362 | 2026.08.24 | 장미네 |  | 67,000 | 각종 회의비 — 0714 회의비 | 보조금전용카드 |
| 363 | 2026.08.24 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 50,600 | 각종 회의비 — 0715 회의다과 | 보조금전용카드 |
| 364 | 2026.08.24 | 메이탄(천안) |  | 100,000 | 각종 회의비 — 0715 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 365 | 2026.08.24 | 원조곱창 |  | 126,000 | 각종 회의비 — 0720 회의비 | 보조금전용카드 |
| 366 | 2026.08.24 | 교동면옥천안쌍용점 |  | 57,000 | 각종 회의비 — 0721 회의비 | 보조금전용카드 |
| 367 | 2026.08.24 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 24,600 | 각종 회의비 — 0722 회의다과 | 보조금전용카드 |
| 368 | 2026.08.24 | 천안진호두과자 |  | 20,000 | 각종 회의비 — 0722 회의다과 | 보조금전용카드 |
| 369 | 2026.08.24 | 셰프콘서트 |  | 198,000 | 각종 회의비 — 0722 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 370 | 2026.08.24 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 18,000 | 각종 회의비 — 0723 회의다과 | 보조금전용카드 |
| 371 | 2026.08.24 | 함흥면옥 |  | 161,000 | 각종 회의비 — 0723 회의식대 | 보조금전용카드 |
| 372 | 2026.08.24 | 편백가든샤브플레르 |  | 122,000 | 각종 회의비 — 0729 회의비 | 보조금전용카드 |
| 373 | 2026.08.24 | 장미네 |  | 51,000 | 각종 회의비 — 0730 회의비 | 보조금전용카드 |
| 374 | 2026.08.26 | 솥뚜껑삼겹살 |  | 132,000 | 각종 회의비 — 0826 회의비 | 보조금전용카드 |
| 375 | 2026.08.27 | 조리고(찬안봉명점) |  | 87,000 | 각종 회의비 — 0827 회의비 | 보조금전용카드 |
| 376 | 2026.11.20 | 화돌농장 |  | 87,091 | 각종 회의비 — 241007+회의비 | 보조금전용카드 |
| 377 | 2026.11.20 | 배포갈비 |  | 141,278 | 각종 회의비 — 241010+회의비 | 보조금전용카드 |
| 378 | 2026.11.20 | 구멍가게 | 124-64-00050 | 32,545 | 각종 회의비 — 241016+회의음료 | 보조금전용카드 |
| 379 | 2026.11.20 | 금가네장터 천안점 | 345-08-02611 | 262,545 | 각종 회의비 — 241016+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 380 | 2026.11.20 | 솥뚜레닭도리탕 |  | 147,275 | 각종 회의비 — 241017+회의비 | 보조금전용카드 |
| 381 | 2026.11.20 | 사계절 |  | 96,364 | 각종 회의비 — 241021+회의비 | 보조금전용카드 |
| 382 | 2026.11.20 | 앨리스토리커피 양재 |  | 23,637 | 각종 회의비 — 241023+회의비 | 보조금전용카드 |
| 383 | 2026.11.20 | 남해수산 |  | 113,638 | 각종 회의비 — 241024+회의비 | 보조금전용카드 |
| 384 | 2026.11.20 | 화돌농장 |  | 95,454 | 각종 회의비 — 241028+회의비 | 보조금전용카드 |
| 385 | 2026.11.20 | 우리전복낙지 |  | 143,637 | 각종 회의비 — 241029+회의비 | 보조금전용카드 |
| 386 | 2026.11.20 | 숙성회136 |  | 195,455 | 각종 회의비 — 241030+회의비 | 보조금전용카드 |
| 387 | 2026.11.20 | 윤스카페테리아 |  | 9,182 | 각종 회의비 — 241031+회의음료 | 보조금전용카드 |
| 388 | 2026.11.20 | 돈백석 |  | 73,636 | 각종 회의비 — 241031+회의식대 | 보조금전용카드 |
| 합 계 |  |  |  | 38,102,173 |  |  |

2-4) 운영비(복리후생비)

| 연번 | 집행일자 | 지급처 | 사업자등록번호 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.05.03 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 32,030,163 | 4대보험 기업부담금 — 23.12~4월분 소급 | 계좌이체 |
| 2 | 2024.06.10 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,154,747 | 4대보험 기업부담금 — 24년 5월분 | 계좌이체 |
| 3 | 2024.08.07 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,167,492 | 4대보험 기업부담금 — 2406+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 4 | 2024.08.07 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 7,137,807 | 4대보험 기업부담금 — 2407+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 5 | 2024.09.09 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 7,068,807 | 4대보험 기업부담금 — 2408+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 6 | 2024.10.07 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 7,068,807 | 4대보험 기업부담금 — 2409+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 7 | 2024.11.06 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 7,068,807 | 4대보험 기업부담금 — 2410+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 8 | 2024.12.09 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,525,145 | 4대보험 기업부담금 — 2411+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 9 | 2024.12.30 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,585,018 | 4대보험 기업부담금 — 2412+4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 10 | 2025.02.10 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,326,000 | 4대보험 기업부담금 — 2501_4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 11 | 2025.03.05 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,236,000 | 4대보험 기업부담금 — 2502_4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 12 | 2025.04.08 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,558,000 | 4대보험 기업부담금 — 2503_4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 13 | 2025.05.09 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,519,000 | 4대보험 기업부담금 — 2504_4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 14 | 2025.06.09 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,519,000 | 4대보험 기업부담금 — 2505_4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 15 | 2025.07.09 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,519,000 | 4대보험 기업부담금 — 2506_4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 16 | 2025.08.04 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,607,000 | 4대보험 기업부담금 — 2507_4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 17 | 2025.09.09 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,607,000 | 4대보험 기업부담금 — 2508 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 18 | 2025.09.30 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,735,000 | 4대보험 기업부담금 — 2509 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 19 | 2025.11.10 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,735,000 | 4대보험 기업부담금 — 2510 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 20 | 2025.12.09 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,735,000 | 4대보험 기업부담금 — 2511 4대보험 | 계좌이체 |
| 21 | 2025.12.30 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 6,735,000 | 4대보험 기업부담금 — 2512 정규 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 22 | 2026.02.09 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 4,158,000 | 4대보험 기업부담금 — 2601 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 23 | 2026.03.10 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 4,158,000 | 4대보험 기업부담금 — 2602 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 24 | 2026.05.08 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 2,202,000 | 4대보험 기업부담금 — 2604 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 25 | 2026.05.19 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 4,158,000 | 4대보험 기업부담금 — 2603 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 26 | 2026.06.09 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 2,202,000 | 4대보험 기업부담금 — 2605 4대보험 기업부담금 | 계좌이체 |
| 27 | 2026.07.06 | 제일엔지니어링 | 229-81-07980 | 484,207 | 4대보험 기업부담금 — 2606 4대보험 | 계좌이체 |
| 합 계 |  |  |  | 182,000,000 |  |  |

2-5) 운영비(임차료)

| 연번 | 집행일자 | 지급처 | 사업자등록번호 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.07.09 | 케이티텔레캅 |  | 9,680,000 | 이노베이션센터 구축 보안시스템 임차 — 이노베이션센터 보안서비스이용료~28.12까지 | 계좌이체 |
| 2 | 2025.08.20 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 180,000 | OA기기 임차료 — 250724_복합기 임대료 | 보조금전용카드 |
| 3 | 2025.09.23 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 180,000 | OA기기 임차료 — 복합기 임대료 | 보조금전용카드 |
| 4 | 2025.10.21 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 180,000 | OA기기 임차료 — 2509 복합기 임차료 | 보조금전용카드 |
| 5 | 2025.11.24 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 180,000 | OA기기 임차료 — 10월 복합기 임차 | 보조금전용카드 |
| 6 | 2025.12.22 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 180,000 | OA기기 임차료 — 11월 복합기 임차 | 보조금전용카드 |
| 7 | 2026.01.20 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2512 복합기+청소기 임차 | 보조금전용카드 |
| 8 | 2026.02.23 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2601 복합기 청소기 | 보조금전용카드 |
| 9 | 2026.03.23 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2602 복합기 청소기 | 보조금전용카드 |
| 10 | 2026.04.20 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2603 복합기 청소기 임차 | 보조금전용카드 |
| 11 | 2026.05.19 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2604 복합기 등 임차 | 보조금전용카드 |
| 12 | 2026.06.23 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2605 복합기 임차 | 보조금전용카드 |
| 13 | 2026.07.21 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 320,000 | OA기기 임차료 — 2606 복합기 임차 | 보조금전용카드 |
| 14 | 2026.08.24 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 352,000 | OA기기 임차료 — 0607 복합기 등 임차 | 보조금전용카드 |
| 15 | 2026.08.27 | 현대종합상사 | 531-30-00122 | 352,000 | OA기기 임차료 — 2608 복합기 | 보조금전용카드 |
| 합 계 |  |  |  | 13,524,000 |  |  |

2-6) 운영비(공공요금및제세)

| 연번 | 집행일자 | 지급처 | 사업자등록번호 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.08.20 | 아산장재우체국 |  | 7,000 | 공공요금 등 — 250711_택배_벡스코 전시물품 | 보조금전용카드 |
| 2 | 2025.12.22 | 호서대학교 |  | 10,515,029 | 이노베이션센터 구축 관리비 — 이노베이션센터 관리비-전기 | 계좌이체 |
| 3 | 2025.12.22 | 호서대학교 |  | 337,086 | 이노베이션센터 구축 관리비 — 이노베이션센터 관리비-수도 | 계좌이체 |
| 4 | 2026.07.21 | 호서대학교 아산캠퍼스 | 338-82-00124 | 8,555,050 | 이노베이션센터 구축 관리비 — 이노베이션센터 관리비 2511~2605 전기요금 | 계좌이체 |
| 5 | 2026.07.21 | 호서대학교 아산캠퍼스 | 338-82-00124 | 234,570 | 이노베이션센터 구축 관리비 — 이노베이션센터 관리비 2511~2605 수도요금 | 계좌이체 |
| 6 | 2026.07.21 | 호서대학교 아산캠퍼스 | 338-82-00124 | 545,455 | 이노베이션센터 구축 관리비 — 이노베이션센터 관리비 2511~2605 환경부담금(청소비) | 계좌이체 |
| 합 계 |  |  |  | 20,194,190 |  |  |

3) 여비

| 연번 | 집행일자 | 성명/지급처 | 생년월일 사업자등록번호 | 참여율 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.03.25 | 호텔아트리움 |  |  | 54,546 | 국내여비 — 240118+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 2 | 2024.03.25 | 호텔아트리움 |  |  | 54,546 | 국내여비 — 240118+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 3 | 2024.03.25 | 호텔아트리움 |  |  | 54,546 | 국내여비 — 240118+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 4 | 2024.03.25 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 2,300 | 국내여비 — 240118+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 5 | 2024.03.25 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,700 | 국내여비 — 240118+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 6 | 2024.03.25 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 34,300 | 국내여비 — 240118+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 7 | 2024.03.25 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 53,020 | 국내여비 — 240118+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 8 | 2024.03.25 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240118+출장+일비 | 계좌이체 |
| 9 | 2024.03.25 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240118+출장+일비 | 계좌이체 |
| 10 | 2024.03.25 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240118+출장+일비 | 계좌이체 |
| 11 | 2024.03.25 | 천안아늑호텔 |  |  | 109,090 | 국내여비 — 240129+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 12 | 2024.03.25 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,940 | 국내여비 — 240129+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 13 | 2024.03.25 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 56,800 | 국내여비 — 240129+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 14 | 2024.03.25 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240129+출장+일비 | 계좌이체 |
| 15 | 2024.03.25 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240129+출장+일비 | 계좌이체 |
| 16 | 2024.03.25 | 천안아늑호텔 |  |  | 113,636 | 국내여비 — 240220+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 17 | 2024.03.25 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,500 | 국내여비 — 240220+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 18 | 2024.03.25 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 52,840 | 국내여비 — 240220+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 19 | 2024.03.25 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240220+출장+일비 | 계좌이체 |
| 20 | 2024.03.25 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240220+출장+일비 | 계좌이체 |
| 21 | 2024.04.23 | 브라운도트 아산터미널점 |  |  | 236,364 | 국내여비 — 240305+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 22 | 2024.04.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 240305+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 23 | 2024.04.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 240305+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 24 | 2024.04.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 55,180 | 국내여비 — 240305+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 25 | 2024.04.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 35,560 | 국내여비 — 240305+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 26 | 2024.04.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240305+출장+일비 | 계좌이체 |
| 27 | 2024.04.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240305+출장+일비 | 계좌이체 |
| 28 | 2024.04.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240305+출장+일비 | 계좌이체 |
| 29 | 2024.04.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240305+출장+일비 | 계좌이체 |
| 30 | 2024.04.23 | 천안아늑호텔 |  |  | 54,545 | 국내여비 — 240313+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 31 | 2024.04.23 | 천안아늑호텔 |  |  | 54,545 | 국내여비 — 240313+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 32 | 2024.04.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,500 | 국내여비 — 240313+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 33 | 2024.04.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 46,000 | 국내여비 — 240313+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 34 | 2024.04.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 2,600 | 국내여비 — 240313+출장+주차비 | 계좌이체 |
| 35 | 2024.04.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240313+출장+일비 | 계좌이체 |
| 36 | 2024.04.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240313+출장+일비 | 계좌이체 |
| 37 | 2024.04.23 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240321+출장+교통비(SRT) | 계좌이체 |
| 38 | 2024.04.23 | 천안아늑호텔 |  |  | 54,545 | 국내여비 — 240321+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 39 | 2024.04.23 | 천안아늑호텔 |  |  | 54,545 | 국내여비 — 240321+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 40 | 2024.04.23 | 천안아늑호텔 |  |  | 54,545 | 국내여비 — 240321+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 41 | 2024.04.23 | 천안아늑호텔 |  |  | 54,545 | 국내여비 — 240321+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 42 | 2024.04.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,600 | 국내여비 — 240321+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 43 | 2024.04.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 5,800 | 국내여비 — 240321+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 44 | 2024.04.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 42,400 | 국내여비 — 240321+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 45 | 2024.04.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 31,240 | 국내여비 — 240321+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 46 | 2024.04.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240321+출장+일비 | 계좌이체 |
| 47 | 2024.04.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240321+출장+일비 | 계좌이체 |
| 48 | 2024.04.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240321+출장+일비 | 계좌이체 |
| 49 | 2024.04.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240321+출장+일비 | 계좌이체 |
| 50 | 2024.04.23 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240321+출장+교통비(SRT) | 계좌이체 |
| 51 | 2024.04.23 | 아*다 |  |  | 214,502 | 국내여비 — 240403+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 52 | 2024.04.23 | 대한항공 |  |  | 808,000 | 국내여비 — 240403+출장+항공 | 계좌이체 |
| 53 | 2024.05.22 | 주식회사패밀리렌트카 |  |  | 127,273 | 국내여비 — 240403+출장+제주도 렌터카 | 계좌이체 |
| 54 | 2024.05.22 | 아**랑 |  |  | 10,000 | 국내여비 — 240403+출장+블랙박스 대여 | 계좌이체 |
| 55 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 21,900 | 국내여비 — 240403+출장+택시 | 계좌이체 |
| 56 | 2024.05.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 35,600 | 국내여비 — 240403+출장+택시 | 계좌이체 |
| 57 | 2024.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 50,000 | 국내여비 — 240403+출장+택시 | 계좌이체 |
| 58 | 2024.05.22 | 주식회사패밀리렌트카 |  |  | 10,000 | 국내여비 — 240403+출장+렌터카 주유 부족분 | 계좌이체 |
| 59 | 2024.05.22 | 경기공항리무진 |  |  | 8,000 | 국내여비 — 240403+출장+공항버스 | 계좌이체 |
| 60 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 30,000 | 국내여비 — 240403+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 61 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240403+출장+일비 | 계좌이체 |
| 62 | 2024.05.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240403+출장+일비 | 계좌이체 |
| 63 | 2024.05.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240403+출장+일비 | 계좌이체 |
| 64 | 2024.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240403+출장+일비 | 계좌이체 |
| 65 | 2024.05.22 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240416+출장+SRT(수서-천안아산) | 계좌이체 |
| 66 | 2024.05.22 | 천안아늑호텔 |  |  | 236,364 | 국내여비 — 240416+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 67 | 2024.05.22 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240416+출장+SRT(수서-천안아산) | 계좌이체 |
| 68 | 2024.05.22 | KTX |  |  | 11,600 | 국내여비 — 240416+출장+KTX(천안아산-광명) | 계좌이체 |
| 69 | 2024.05.22 | SR |  |  | 14,400 | 국내여비 — 240416+출장+SRT(천안아산-수서) | 계좌이체 |
| 70 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 45,820 | 국내여비 — 240416+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 71 | 2024.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 38,260 | 국내여비 — 240416+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 72 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 13,400 | 국내여비 — 240416+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 73 | 2024.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 7,900 | 국내여비 — 240416+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 74 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240416+출장+일비 | 계좌이체 |
| 75 | 2024.05.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240416+출장+일비 | 계좌이체 |
| 76 | 2024.05.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240416+출장+일비 | 계좌이체 |
| 77 | 2024.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240416+출장+일비 | 계좌이체 |
| 78 | 2024.05.22 | 천안아늑호텔 |  |  | 109,091 | 국내여비 — 240422+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 79 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 44,560 | 국내여비 — 240422+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 80 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 15,700 | 국내여비 — 240422+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 81 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240422+출장+일비 | 계좌이체 |
| 82 | 2024.05.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240422+출장+일비 | 계좌이체 |
| 83 | 2024.05.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 240429+출장+KTX | 계좌이체 |
| 84 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 2,000 | 국내여비 — 240429+출장+주차(이성호) | 계좌이체 |
| 85 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 4,000 | 국내여비 — 240429+출장+주차(이성호) | 계좌이체 |
| 86 | 2024.05.22 | 천안아늑호텔 |  |  | 177,273 | 국내여비 — 240429+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 87 | 2024.05.22 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240429+출장+SRT | 계좌이체 |
| 88 | 2024.05.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240429+출장+일비 | 계좌이체 |
| 89 | 2024.05.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240429+출장+일비 | 계좌이체 |
| 90 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240429+출장+일비 | 계좌이체 |
| 91 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,860 | 국내여비 — 240429+출장+주유비(이성호) | 계좌이체 |
| 92 | 2024.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,600 | 국내여비 — 240429+출장+통행료(이성호) | 계좌이체 |
| 93 | 2024.06.24 | 브라운도트 아산터미널점 |  |  | 127,273 | 국내여비 — 240502+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 94 | 2024.06.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,860 | 국내여비 — 240502+출장+주유비(이성호) | 계좌이체 |
| 95 | 2024.06.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,200 | 국내여비 — 240502+출장+통행료(이성호) | 계좌이체 |
| 96 | 2024.06.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240502+출장+일비 | 계좌이체 |
| 97 | 2024.06.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240502+출장+일비 | 계좌이체 |
| 98 | 2024.06.24 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240520+출장+SRT(수서-천안아산) | 계좌이체 |
| 99 | 2024.06.24 | 천안아늑호텔 |  |  | 127,273 | 국내여비 — 240520+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 100 | 2024.06.24 | SR |  |  | 11,300 | 국내여비 — 240520+출장+SRT(천안아산-수서) | 계좌이체 |
| 101 | 2024.06.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 3,000 | 국내여비 — 240520+출장+주차 | 계좌이체 |
| 102 | 2024.06.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 240520+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 103 | 2024.06.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 35,740 | 국내여비 — 240520+출장+주유 | 계좌이체 |
| 104 | 2024.06.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240520+출장+일비 | 계좌이체 |
| 105 | 2024.06.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240520+출장+일비 | 계좌이체 |
| 106 | 2024.06.24 | 놀유니버스 |  |  | 249,546 | 국내여비 — 240530+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 107 | 2024.06.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 2,700 | 국내여비 — 240530+출장+KTX(수원-서울) | 계좌이체 |
| 108 | 2024.06.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 53,600 | 국내여비 — 240530+출장+KTX(서울-포항) | 계좌이체 |
| 109 | 2024.06.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 53,600 | 국내여비 — 240530+출장+KTX(서울-포항) | 계좌이체 |
| 110 | 2024.06.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 102,800 | 국내여비 — 240530+출장+KTX(광명-포항) | 계좌이체 |
| 111 | 2024.06.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 102,800 | 국내여비 — 240530+출장+KTX(포항-광명) | 계좌이체 |
| 112 | 2024.06.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 53,600 | 국내여비 — 240530+출장+KTX(포항-서울) | 계좌이체 |
| 113 | 2024.06.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 53,600 | 국내여비 — 240530+출장+KTX(포항-서울) | 계좌이체 |
| 114 | 2024.06.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 4,800 | 국내여비 — 240530+출장+KTX(서울-수원) | 계좌이체 |
| 115 | 2024.06.24 | 개인택시 |  |  | 12,900 | 국내여비 — 240530+출장+택시(포항역-포항공대) | 계좌이체 |
| 116 | 2024.06.24 | 개인택시 |  |  | 11,700 | 국내여비 — 240530+출장+택시(포항공대-영일대) | 계좌이체 |
| 117 | 2024.06.24 | 개인택시 |  |  | 10,300 | 국내여비 — 240530+출장+택시(영일대-포스코홍보관) | 계좌이체 |
| 118 | 2024.06.24 | 개인택시 |  |  | 10,000 | 국내여비 — 240530+출장+택시(포스코홍보관-포항공대) | 계좌이체 |
| 119 | 2024.06.24 | 개인택시 |  |  | 7,900 | 국내여비 — 240530+출장+택시(포스코홍보관-포항역) | 계좌이체 |
| 120 | 2024.06.24 | 개인택시 |  |  | 11,500 | 국내여비 — 240530+출장+택시(포항공대-포항역) | 계좌이체 |
| 121 | 2024.06.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 3,600 | 국내여비 — 240530+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 122 | 2024.06.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 14,140 | 국내여비 — 240530+출장+주유 | 계좌이체 |
| 123 | 2024.06.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 6,760 | 국내여비 — 240530+출장+주유 | 계좌이체 |
| 124 | 2024.06.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 34,000 | 국내여비 — 240530+출장+주차 | 계좌이체 |
| 125 | 2024.06.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 22,000 | 국내여비 — 240530+출장+주차 | 계좌이체 |
| 126 | 2024.06.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240530+출장+일비 | 계좌이체 |
| 127 | 2024.06.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240530+출장+일비 | 계좌이체 |
| 128 | 2024.06.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240530+출장+일비 | 계좌이체 |
| 129 | 2024.06.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240530+출장+일비 | 계좌이체 |
| 130 | 2024.07.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240613+출장+SRT(수서-천안아산) | 계좌이체 |
| 131 | 2024.07.23 | ㈜SR |  |  | 9,600 | 국내여비 — 240613+출장+SRT(천안아산-수서) | 계좌이체 |
| 132 | 2024.07.23 | 브라운도트 아산터미널점 |  |  | 177,273 | 국내여비 — 240613+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 133 | 2024.07.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,200 | 국내여비 — 240613+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 134 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 240613+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 135 | 2024.07.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 47,080 | 국내여비 — 240613+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 136 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 33,940 | 국내여비 — 240613+출장+주유비 | 계좌이체 |
| 137 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 2,000 | 국내여비 — 240613+출장+주차 | 계좌이체 |
| 138 | 2024.07.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240613+출장+일비 | 계좌이체 |
| 139 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240613+출장+일비 | 계좌이체 |
| 140 | 2024.07.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240613+출장+일비 | 계좌이체 |
| 141 | 2024.07.23 | 동양고속 |  |  | 42,400 | 국내여비 — 240617+출장+버스(서울-아산) | 계좌이체 |
| 142 | 2024.07.23 | 동양고속 |  |  | 13,500 | 국내여비 — 240617+출장+버스(아산-인천) | 계좌이체 |
| 143 | 2024.07.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 28,200 | 국내여비 — 240617+출장+기차(천안아산-서울) | 계좌이체 |
| 144 | 2024.07.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 4,800 | 국내여비 — 240617+출장+기차(서울-수원) | 계좌이체 |
| 145 | 2024.07.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240617+출장+기차(천안아산-수서) | 계좌이체 |
| 146 | 2024.07.23 | 브라운도트 아산터미널점 |  |  | 236,364 | 국내여비 — 240617+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 147 | 2024.07.23 | 개인택시 |  |  | 10,700 | 국내여비 — 240617+출장+택시 | 계좌이체 |
| 148 | 2024.07.23 | 개인택시 |  |  | 4,700 | 국내여비 — 240617+출장+택시 | 계좌이체 |
| 149 | 2024.07.23 | 개인택시 |  |  | 15,000 | 국내여비 — 240617+출장+택시 | 계좌이체 |
| 150 | 2024.07.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240617+출장+일비 | 계좌이체 |
| 151 | 2024.07.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240617+출장+일비 | 계좌이체 |
| 152 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240617+출장+일비 | 계좌이체 |
| 153 | 2024.07.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240617+출장+일비 | 계좌이체 |
| 154 | 2024.07.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 36,400 | 국내여비 — 240620+출장+기차(용산-오송) | 계좌이체 |
| 155 | 2024.07.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 36,400 | 국내여비 — 240620+출장+기차(오송-서울) | 계좌이체 |
| 156 | 2024.07.23 | 여**때 |  |  | 59,182 | 국내여비 — 240620+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 157 | 2024.07.23 | 여**때 |  |  | 70,545 | 국내여비 — 240620+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 158 | 2024.07.23 | 여**때 |  |  | 70,545 | 국내여비 — 240620+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 159 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 52,840 | 국내여비 — 240620+출장+주유 | 계좌이체 |
| 160 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 10,200 | 국내여비 — 240620+출장+통행 | 계좌이체 |
| 161 | 2024.07.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240620+출장+일비 | 계좌이체 |
| 162 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240620+출장+일비 | 계좌이체 |
| 163 | 2024.07.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240620+출장+일비 | 계좌이체 |
| 164 | 2024.07.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240627+출장+기차(수서-천안아산) | 계좌이체 |
| 165 | 2024.07.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240627+출장+기차(천안아산-수서) | 계좌이체 |
| 166 | 2024.07.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 240627+출장+기차(천안아산-서울) | 계좌이체 |
| 167 | 2024.07.23 | 주식회사 감 |  |  | 254,546 | 국내여비 — 240627+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 168 | 2024.07.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,680 | 국내여비 — 240627+출장+주유 | 계좌이체 |
| 169 | 2024.07.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 1,000 | 국내여비 — 240627+출장+주차 | 계좌이체 |
| 170 | 2024.07.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 13,600 | 국내여비 — 240627+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 171 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 34,480 | 국내여비 — 240627+출장+주유 | 계좌이체 |
| 172 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 1,000 | 국내여비 — 240627+출장+주차 | 계좌이체 |
| 173 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 6,100 | 국내여비 — 240627+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 174 | 2024.07.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240627+출장+일비 | 계좌이체 |
| 175 | 2024.07.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240627+출장+일비 | 계좌이체 |
| 176 | 2024.07.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240627+출장+일비 | 계좌이체 |
| 177 | 2024.07.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240627+출장+일비 | 계좌이체 |
| 178 | 2024.08.21 | 천안아늑호텔 |  |  | 118,182 | 국내여비 — 240704+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 179 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,680 | 국내여비 — 240704+출장+주유 | 계좌이체 |
| 180 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 33,580 | 국내여비 — 240704+출장+주유 | 계좌이체 |
| 181 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,700 | 국내여비 — 240704+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 182 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 5,800 | 국내여비 — 240704+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 183 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240704+출장+일비 | 계좌이체 |
| 184 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240704+출장+일비 | 계좌이체 |
| 185 | 2024.08.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240704+출장+일비 | 계좌이체 |
| 186 | 2024.08.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240704+출장+일비 | 계좌이체 |
| 187 | 2024.08.21 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240711+출장+SRT(수서-천안아산) | 보조금전용카드 |
| 188 | 2024.08.21 | 주식회사 감 |  |  | 190,909 | 국내여비 — 240711+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 189 | 2024.08.21 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240711+출장+(천안아산-수서) | 보조금전용카드 |
| 190 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 53,740 | 국내여비 — 240711+출장+주유 | 계좌이체 |
| 191 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 49,960 | 국내여비 — 240711+출장+주유 | 계좌이체 |
| 192 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,300 | 국내여비 — 240711+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 193 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 7,200 | 국내여비 — 240711+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 194 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240711+출장+일비 | 계좌이체 |
| 195 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240711+출장+일비 | 계좌이체 |
| 196 | 2024.08.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240711+출장+일비 | 계좌이체 |
| 197 | 2024.08.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240711+출장+일비 | 계좌이체 |
| 198 | 2024.08.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 19,700 | 국내여비 — 240718+출장+KTX(서울역-천안아산) | 계좌이체 |
| 199 | 2024.08.21 | ㈜SR |  |  | 22,400 | 국내여비 — 240718+출장+SRT(천안아산-수서) * 2 | 계좌이체 |
| 200 | 2024.08.21 | 천안아늑호텔 |  |  | 254,545 | 국내여비 — 240718+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 201 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 1,000 | 국내여비 — 240718+출장+주차 | 계좌이체 |
| 202 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,140 | 국내여비 — 240718+출장+주유 | 계좌이체 |
| 203 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 43,480 | 국내여비 — 240718+출장+주유 | 계좌이체 |
| 204 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 240718+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 205 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 8,400 | 국내여비 — 240718+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 206 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240718+출장+일비 | 계좌이체 |
| 207 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240718+출장+일비 | 계좌이체 |
| 208 | 2024.08.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240718+출장+일비 | 계좌이체 |
| 209 | 2024.08.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240718+출장+일비 | 계좌이체 |
| 210 | 2024.08.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 240725+출장+KTX(서울역-천안아산) | 계좌이체 |
| 211 | 2024.08.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 240725+출장+KTX(천안아산-서울역) | 계좌이체 |
| 212 | 2024.08.21 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240725+출장+SRT(천안아산-수서) | 계좌이체 |
| 213 | 2024.08.21 | 클래스호텔 |  |  | 218,182 | 국내여비 — 240725+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 214 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 47,980 | 국내여비 — 240725+출장+주유 | 계좌이체 |
| 215 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 38,980 | 국내여비 — 240725+출장+주유 | 계좌이체 |
| 216 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,800 | 국내여비 — 240725+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 217 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 240725+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 218 | 2024.08.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240725+출장+일비 | 계좌이체 |
| 219 | 2024.08.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240725+출장+일비 | 계좌이체 |
| 220 | 2024.08.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 240725+출장+일비 | 계좌이체 |
| 221 | 2024.08.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240725+출장+일비 | 계좌이체 |
| 222 | 2024.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 240801+출장+KTX | 계좌이체 |
| 223 | 2024.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | -14,100 | 국내여비 — 240801+출장+KTX 취소 | 계좌이체 |
| 224 | 2024.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 0 | 국내여비 — 240801+출장+철도승차권반환수수료 | 계좌이체 |
| 225 | 2024.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 240801+출장+KTX | 계좌이체 |
| 226 | 2024.09.23 | 천안아늑호텔 |  |  | 200,000 | 국내여비 — 240801+출장+숙박 | 계좌이체 |
| 227 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 51,760 | 국내여비 — 240801+출장+주유 | 계좌이체 |
| 228 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 32,320 | 국내여비 — 240801+출장+주유 | 계좌이체 |
| 229 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,700 | 국내여비 — 240801+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 230 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 5,800 | 국내여비 — 240801+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 231 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 2,400 | 국내여비 — 240801+출장+주차 | 계좌이체 |
| 232 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 2,400 | 국내여비 — 240801+출장+주차 | 계좌이체 |
| 233 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240801+출장+일비 | 계좌이체 |
| 234 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240801+출장+일비 | 계좌이체 |
| 235 | 2024.09.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240801+출장+일비 | 계좌이체 |
| 236 | 2024.09.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240808+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 237 | 2024.09.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240808+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 238 | 2024.09.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240808+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 239 | 2024.09.23 | 주식회사 감 |  |  | 254,546 | 국내여비 — 240808+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 240 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 19,000 | 국내여비 — 240808+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 241 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 240808+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 242 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 47,260 | 국내여비 — 240808+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 243 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 32,320 | 국내여비 — 240808+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 244 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240808+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 245 | 2024.09.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240808+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 246 | 2024.09.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240808+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 247 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240808+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 248 | 2024.09.23 | ㈜SR |  |  | 14,100 | 국내여비 — 240813+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 249 | 2024.09.23 | ㈜SR |  |  | 7,400 | 국내여비 — 240813+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 250 | 2024.09.23 | 주식회사 감 |  |  | 236,364 | 국내여비 — 240813+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 251 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,000 | 국내여비 — 240813+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 252 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 240813+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 253 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 44,920 | 국내여비 — 240813+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 254 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 30,340 | 국내여비 — 240813+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 255 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240813+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 256 | 2024.09.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240813+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 257 | 2024.09.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240813+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 258 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240813+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 259 | 2024.09.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240822+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 260 | 2024.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 240822+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 261 | 2024.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 240822+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 262 | 2024.09.23 | 그레이스호텔 |  |  | 254,546 | 국내여비 — 240822+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 263 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,700 | 국내여비 — 240822+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 264 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 7,500 | 국내여비 — 240822+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 265 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 47,620 | 국내여비 — 240822+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 266 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,240 | 국내여비 — 240822+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 267 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 3,000 | 국내여비 — 240822+출장+주차 | 보조금전용카드 |
| 268 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 2,500 | 국내여비 — 240822+출장+주차 | 보조금전용카드 |
| 269 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240822+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 270 | 2024.09.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240822+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 271 | 2024.09.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240822+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 272 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240822+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 273 | 2024.09.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240827+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 274 | 2024.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 240827+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 275 | 2024.09.23 | 놀유니버스 |  |  | 127,273 | 국내여비 — 240827+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 276 | 2024.09.23 | 놀유니버스 |  |  | 109,091 | 국내여비 — 240827+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 277 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,340 | 국내여비 — 240827+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 278 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 9,410 | 국내여비 — 240827+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 279 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,000 | 국내여비 — 240827+출장+주차 | 보조금전용카드 |
| 280 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,000 | 국내여비 — 240827+출장+주차 | 보조금전용카드 |
| 281 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 52,840 | 국내여비 — 240827+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 282 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 48,880 | 국내여비 — 240827+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 283 | 2024.09.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240827+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 284 | 2024.09.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240827+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 285 | 2024.09.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240827+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 286 | 2024.09.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240827+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 287 | 2024.10.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,340 | 국내여비 — 240904+여비+주유 | 보조금전용카드 |
| 288 | 2024.10.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 3,000 | 국내여비 — 240904+여비+통행료 | 보조금전용카드 |
| 289 | 2024.10.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,000 | 국내여비 — 240904+여비+주차 | 보조금전용카드 |
| 290 | 2024.10.23 | 놀유니버스 |  |  | 254,545 | 국내여비 — 240905+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 291 | 2024.10.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240905+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 292 | 2024.10.23 | ㈜SR |  |  | 14,400 | 국내여비 — 240905+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 293 | 2024.10.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 45,280 | 국내여비 — 240905+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 294 | 2024.10.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 38,440 | 국내여비 — 240905+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 295 | 2024.10.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 18,000 | 국내여비 — 240905+출장+주차 | 보조금전용카드 |
| 296 | 2024.10.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 9,000 | 국내여비 — 240905+출장+주차 | 보조금전용카드 |
| 297 | 2024.10.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,600 | 국내여비 — 240905+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 298 | 2024.10.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 8,900 | 국내여비 — 240905+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 299 | 2024.10.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240905+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 300 | 2024.10.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240905+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 301 | 2024.10.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240905+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 302 | 2024.10.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 240905+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 303 | 2024.10.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240924+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 304 | 2024.10.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 240924+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 305 | 2024.10.23 | 주식회사 감 |  |  | 763,637 | 국내여비 — 240924+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 306 | 2024.10.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 13,000 | 국내여비 — 240924+출장+주차 | 보조금전용카드 |
| 307 | 2024.10.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 240924+출장+주차 | 보조금전용카드 |
| 308 | 2024.10.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 13,100 | 국내여비 — 240924+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 309 | 2024.10.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 11,210 | 국내여비 — 240924+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 310 | 2024.10.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,680 | 국내여비 — 240924+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 311 | 2024.10.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 48,340 | 국내여비 — 240924+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 312 | 2024.10.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 240924+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 313 | 2024.10.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 240924+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 314 | 2024.10.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 240924+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 315 | 2024.10.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 240924+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 316 | 2024.10.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 11,260 | 국내여비 — 240930+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 317 | 2024.10.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 1,710 | 국내여비 — 240930+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 318 | 2024.12.18 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241107+기차 | 보조금전용카드 |
| 319 | 2024.12.18 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 241108+기차 | 보조금전용카드 |
| 320 | 2024.12.18 | 주식회사 감 |  |  | 254,546 | 국내여비 — 241107+숙박 | 보조금전용카드 |
| 321 | 2024.12.18 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,140 | 국내여비 — 241107+주유 | 계좌이체 |
| 322 | 2024.12.18 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 1,400 | 국내여비 — 241107+주차 | 계좌이체 |
| 323 | 2024.12.18 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 13,000 | 국내여비 — 241107+통행료 | 계좌이체 |
| 324 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 47,260 | 국내여비 — 241107+주유 | 계좌이체 |
| 325 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 2,000 | 국내여비 — 241107+주차 | 계좌이체 |
| 326 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 9,100 | 국내여비 — 241107+통행료 | 계좌이체 |
| 327 | 2024.12.18 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241107+일비 | 계좌이체 |
| 328 | 2024.12.18 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241107+일비 | 계좌이체 |
| 329 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241107+일비 | 계좌이체 |
| 330 | 2024.12.18 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241107+일비 | 계좌이체 |
| 331 | 2024.12.18 | ㈜충남고속 |  |  | 10,600 | 국내여비 — 241112+출장+버스 | 보조금전용카드 |
| 332 | 2024.12.18 | 임* | '71.08.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 241112+출장+일비 | 계좌이체 |
| 333 | 2024.12.18 | 놀유니버스 |  |  | 365,455 | 국내여비 — 241113+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 334 | 2024.12.18 | 대한항공 |  |  | 837,600 | 국내여비 — 241113+출장+항공 | 보조금전용카드 |
| 335 | 2024.12.18 | 시외버스 |  |  | 8,000 | 국내여비 — 241113+출장+공항버스 | 보조금전용카드 |
| 336 | 2024.12.18 | 시외버스 |  |  | 8,000 | 국내여비 — 241113+출장+공항버스 | 보조금전용카드 |
| 337 | 2024.12.18 | 패밀리렌트카 |  |  | 272,728 | 국내여비 — 241113+출장+렌터카 | 보조금전용카드 |
| 338 | 2024.12.18 | 아이사랑카시트 |  |  | 13,637 | 국내여비 — 241113+출장+렌터카 블랙박스 | 보조금전용카드 |
| 339 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 61,660 | 국내여비 — 241113+출장+주유 | 계좌이체 |
| 340 | 2024.12.18 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241113+출장+일비 | 계좌이체 |
| 341 | 2024.12.18 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241113+출장+일비 | 계좌이체 |
| 342 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241113+출장+일비 | 계좌이체 |
| 343 | 2024.12.18 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241113+출장+일비 | 계좌이체 |
| 344 | 2024.12.18 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241121+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 345 | 2024.12.18 | 주식회사 감 |  |  | 290,909 | 국내여비 — 241121+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 346 | 2024.12.18 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 55,900 | 국내여비 — 241121+출장+주유 | 계좌이체 |
| 347 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 35,020 | 국내여비 — 241121+출장+주유 | 계좌이체 |
| 348 | 2024.12.18 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,000 | 국내여비 — 241121+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 349 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 241121+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 350 | 2024.12.18 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241121+출장+일비 | 계좌이체 |
| 351 | 2024.12.18 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241121+출장+일비 | 계좌이체 |
| 352 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241121+출장+일비 | 계좌이체 |
| 353 | 2024.12.18 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241121+출장+일비 | 계좌이체 |
| 354 | 2024.12.18 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241127+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 355 | 2024.12.18 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241127+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 356 | 2024.12.18 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 241127+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 357 | 2024.12.18 | 주식회사 감 |  |  | 445,455 | 국내여비 — 241127+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 358 | 2024.12.18 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 49,960 | 국내여비 — 241127+출장+주유 | 계좌이체 |
| 359 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,060 | 국내여비 — 241127+출장+주유 | 계좌이체 |
| 360 | 2024.12.18 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,780 | 국내여비 — 241127+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 361 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 10,700 | 국내여비 — 241127+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 362 | 2024.12.18 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241127+출장+일비 | 계좌이체 |
| 363 | 2024.12.18 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241127+출장+일비 | 계좌이체 |
| 364 | 2024.12.18 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241127+출장+일비 | 계좌이체 |
| 365 | 2024.12.18 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241127+출장+일비 | 계좌이체 |
| 366 | 2025.01.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241205+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 367 | 2025.01.22 | ㈜SR |  |  | 7,400 | 국내여비 — 241205+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 368 | 2025.01.22 | ㈜SR |  |  | 9,700 | 국내여비 — 241205+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 369 | 2025.01.22 | 주식회사 감 |  |  | 309,091 | 국내여비 — 241205+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 370 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 45,820 | 국내여비 — 241205+출장+주유 | 계좌이체 |
| 371 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 13,400 | 국내여비 — 241205+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 372 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241205+출장+일비 | 계좌이체 |
| 373 | 2025.01.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241205+출장+일비 | 계좌이체 |
| 374 | 2025.01.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241205+출장+일비 | 계좌이체 |
| 375 | 2025.01.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241205+출장+일비 | 계좌이체 |
| 376 | 2025.01.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241211+출장+SRT | 보조금전용카드 |
| 377 | 2025.01.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 241211+출장+KTX | 보조금전용카드 |
| 378 | 2025.01.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241211+출장+SRT | 보조금전용카드 |
| 379 | 2025.01.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 241211+출장+KTX | 보조금전용카드 |
| 380 | 2025.01.22 | 주식회사 감 |  |  | 654,546 | 국내여비 — 241211+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 381 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 46,180 | 국내여비 — 241211+출장+주유 | 계좌이체 |
| 382 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,800 | 국내여비 — 241211+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 383 | 2025.01.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 38,080 | 국내여비 — 241211+출장+주유 | 계좌이체 |
| 384 | 2025.01.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 7,200 | 국내여비 — 241211+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 385 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241211+출장+일비 | 계좌이체 |
| 386 | 2025.01.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241211+출장+일비 | 계좌이체 |
| 387 | 2025.01.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241211+출장+일비 | 계좌이체 |
| 388 | 2025.01.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241211+출장+일비 | 계좌이체 |
| 389 | 2025.01.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241218+기차 | 보조금전용카드 |
| 390 | 2025.01.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,400 | 국내여비 — 241218+기차 | 보조금전용카드 |
| 391 | 2025.01.22 | 주식회사 감 |  |  | 445,455 | 국내여비 — 241218+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 392 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 46,180 | 국내여비 — 241218+출장+주유 | 계좌이체 |
| 393 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,500 | 국내여비 — 241218+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 394 | 2025.01.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 37,540 | 국내여비 — 241218+출장+주유 | 계좌이체 |
| 395 | 2025.01.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 9,100 | 국내여비 — 241218+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 396 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241218+출장+일비 | 계좌이체 |
| 397 | 2025.01.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241218+출장+일비 | 계좌이체 |
| 398 | 2025.01.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241218+출장+일비 | 계좌이체 |
| 399 | 2025.01.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241218+출장+일비 | 계좌이체 |
| 400 | 2025.01.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241226+기차 | 보조금전용카드 |
| 401 | 2025.01.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 241226+기차 | 보조금전용카드 |
| 402 | 2025.01.22 | 주식회사 감 |  |  | 254,546 | 국내여비 — 241226+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 403 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,700 | 국내여비 — 241226+출장+주유 | 계좌이체 |
| 404 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 16,920 | 국내여비 — 241226+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 405 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 5,250 | 국내여비 — 241226+출장+주차 | 계좌이체 |
| 406 | 2025.01.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 29,440 | 국내여비 — 241226+출장+주유 | 계좌이체 |
| 407 | 2025.01.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 241226+출장+통행료 | 계좌이체 |
| 408 | 2025.01.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 1,200 | 국내여비 — 241226+출장+주차 | 계좌이체 |
| 409 | 2025.01.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241226+출장+일비 | 계좌이체 |
| 410 | 2025.01.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241226+출장+일비 | 계좌이체 |
| 411 | 2025.01.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241226+출장+일비 | 계좌이체 |
| 412 | 2025.01.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241226+출장+일비 | 계좌이체 |
| 413 | 2025.01.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250102_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 414 | 2025.03.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250205_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 415 | 2025.03.19 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 250205_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 416 | 2025.03.19 | 주식회사 감 |  |  | 509,091 | 국내여비 — 250205_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 417 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,900 | 국내여비 — 250205_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 418 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,700 | 국내여비 — 250205_출장_주유 | 계좌이체 |
| 419 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,500 | 국내여비 — 250205_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 420 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,360 | 국내여비 — 250205_출장_주유 | 계좌이체 |
| 421 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250205_출장_일비 | 계좌이체 |
| 422 | 2025.03.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250205_출장_일비 | 계좌이체 |
| 423 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250205_출장_일비 | 계좌이체 |
| 424 | 2025.03.19 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250205_출장_일비 | 계좌이체 |
| 425 | 2025.03.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250212_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 426 | 2025.03.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250212_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 427 | 2025.03.19 | 주식회사 감 |  |  | 509,091 | 국내여비 — 250212_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 428 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,700 | 국내여비 — 250212_출장_주유 | 계좌이체 |
| 429 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,200 | 국내여비 — 250212_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 430 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,360 | 국내여비 — 250212_출장_주유 | 계좌이체 |
| 431 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 7,600 | 국내여비 — 250212_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 432 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250212_출장_일비 | 계좌이체 |
| 433 | 2025.03.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250212_출장_일비 | 계좌이체 |
| 434 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250212_출장_일비 | 계좌이체 |
| 435 | 2025.03.19 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250212_출장_일비 | 계좌이체 |
| 436 | 2025.03.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250219_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 437 | 2025.03.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250219_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 438 | 2025.03.19 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 250219_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 439 | 2025.03.19 | 호텔감 |  |  | 445,455 | 국내여비 — 250219_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 440 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,340 | 국내여비 — 250219_출장_주유 | 계좌이체 |
| 441 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,800 | 국내여비 — 250219_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 442 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 1,000 | 국내여비 — 250219_출장_주차 | 계좌이체 |
| 443 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 37,000 | 국내여비 — 250219_출장_주유 | 계좌이체 |
| 444 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 9,900 | 국내여비 — 250219_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 445 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250219_출장_일비 | 계좌이체 |
| 446 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250219_출장_일비 | 계좌이체 |
| 447 | 2025.03.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250219_출장_일비 | 계좌이체 |
| 448 | 2025.03.19 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250219_출장_일비 | 계좌이체 |
| 449 | 2025.03.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250226_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 450 | 2025.03.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250226_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 451 | 2025.03.19 | 놀유니버스 |  |  | 490,910 | 국내여비 — 250226_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 452 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 49,420 | 국내여비 — 250226_출장_주유 | 계좌이체 |
| 453 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,000 | 국내여비 — 250226_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 454 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 27,100 | 국내여비 — 250226_출장_주유 | 계좌이체 |
| 455 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,900 | 국내여비 — 250226_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 456 | 2025.03.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250226_출장_일비 | 계좌이체 |
| 457 | 2025.03.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250226_출장_일비 | 계좌이체 |
| 458 | 2025.03.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250226_출장_일비 | 계좌이체 |
| 459 | 2025.03.19 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250226_출장_일비 | 계좌이체 |
| 460 | 2025.04.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250305_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 461 | 2025.04.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250305_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 462 | 2025.04.22 | 놀유니버스 |  |  | 490,910 | 국내여비 — 250305_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 463 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 55,000 | 국내여비 — 250305_출장_주유 | 계좌이체 |
| 464 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 15,700 | 국내여비 — 250305_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 465 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 38,800 | 국내여비 — 250305_출장_주유 | 계좌이체 |
| 466 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 12,500 | 국내여비 — 250305_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 467 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250305_출장_일비 | 계좌이체 |
| 468 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250305_출장_일비 | 계좌이체 |
| 469 | 2025.04.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250305_출장_일비 | 계좌이체 |
| 470 | 2025.04.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250305_출장_일비 | 계좌이체 |
| 471 | 2025.04.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250312_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 472 | 2025.04.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250312_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 473 | 2025.04.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 250312_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 474 | 2025.04.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 11,600 | 국내여비 — 250312_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 475 | 2025.04.22 | 놀유니버스 |  |  | 487,273 | 국내여비 — 250312_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 476 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 55,180 | 국내여비 — 250312_출장_주유 | 계좌이체 |
| 477 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,900 | 국내여비 — 250312_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 478 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 32,680 | 국내여비 — 250312_출장_주유 | 계좌이체 |
| 479 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250312_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 480 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250312_출장_일비 | 계좌이체 |
| 481 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250312_출장_일비 | 계좌이체 |
| 482 | 2025.04.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250312_출장_일비 | 계좌이체 |
| 483 | 2025.04.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250312_출장_일비 | 계좌이체 |
| 484 | 2025.04.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250319_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 485 | 2025.04.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250319_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 486 | 2025.04.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 12,000 | 국내여비 — 250319_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 487 | 2025.04.22 | 놀유니버스 |  |  | 502,728 | 국내여비 — 250319_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 488 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,700 | 국내여비 — 250319_출장_주유 | 계좌이체 |
| 489 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 14,400 | 국내여비 — 250319_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 490 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 46,720 | 국내여비 — 250319_출장_주유 | 계좌이체 |
| 491 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250319_출장_일비 | 계좌이체 |
| 492 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250319_출장_일비 | 계좌이체 |
| 493 | 2025.04.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250319_출장_일비 | 계좌이체 |
| 494 | 2025.04.22 | ㈜SR |  |  | 39,500 | 국내여비 — 250326_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 495 | 2025.04.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 250326_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 496 | 2025.04.22 | ㈜SR |  |  | 39,500 | 국내여비 — 250326_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 497 | 2025.04.22 | ㈜SR |  |  | 2,000 | 국내여비 — 250326_출장_기차반환수수료 | 보조금전용카드 |
| 498 | 2025.04.22 | 대한항공 |  |  | 168,000 | 국내여비 — 250326_출장_항공 | 보조금전용카드 |
| 499 | 2025.04.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250326_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 500 | 2025.04.22 | 뉴하이렌트카 |  |  | 63,637 | 국내여비 — 250326_출장_렌트카 | 보조금전용카드 |
| 501 | 2025.04.22 | 히인100사천주유소 |  |  | 56,364 | 국내여비 — 250326_출장_렌터카 주유 | 보조금전용카드 |
| 502 | 2025.04.22 | 사천택시 협동조합 |  |  | 10,760 | 국내여비 — 250326_출장_택시 | 보조금전용카드 |
| 503 | 2025.04.22 | 놀유니버스 |  |  | 509,091 | 국내여비 — 250326_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 504 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 2,000 | 국내여비 — 250326_출장_주차 | 계좌이체 |
| 505 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 6,400 | 국내여비 — 250326_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 506 | 2025.04.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 41,500 | 국내여비 — 250326_출장_주유 | 계좌이체 |
| 507 | 2025.04.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 7,500 | 국내여비 — 250326_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 508 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 31,960 | 국내여비 — 250326_출장_주유 | 계좌이체 |
| 509 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,900 | 국내여비 — 250326_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 510 | 2025.04.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250326_출장_일비 | 계좌이체 |
| 511 | 2025.04.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250326_출장_일비 | 계좌이체 |
| 512 | 2025.04.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250326_출장_일비 | 계좌이체 |
| 513 | 2025.04.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250326_출장_일비 | 계좌이체 |
| 514 | 2025.05.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250402_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 515 | 2025.05.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250402_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 516 | 2025.05.22 | 놀유니버스 |  |  | 538,182 | 국내여비 — 250402_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 517 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 49,240 | 국내여비 — 250402_출장_주유 | 계좌이체 |
| 518 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,800 | 국내여비 — 250402_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 519 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 37,360 | 국내여비 — 250402_출장_주유 | 계좌이체 |
| 520 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 10,700 | 국내여비 — 250402_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 521 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250402_출장_일비 | 계좌이체 |
| 522 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250402_출장_일비 | 계좌이체 |
| 523 | 2025.05.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250402_출장_일비 | 계좌이체 |
| 524 | 2025.05.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250402_출장_일비 | 계좌이체 |
| 525 | 2025.05.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250409_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 526 | 2025.05.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 250409_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 527 | 2025.05.22 | 놀유니버스 |  |  | 563,637 | 국내여비 — 250409_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 528 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 62,920 | 국내여비 — 250409_출장_주유 | 계좌이체 |
| 529 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 13,000 | 국내여비 — 250409_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 530 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,720 | 국내여비 — 250409_출장_주유 | 계좌이체 |
| 531 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250409_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 532 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250409_출장_일비 | 계좌이체 |
| 533 | 2025.05.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250409_출장_일비 | 계좌이체 |
| 534 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250409_출장_일비 | 계좌이체 |
| 535 | 2025.05.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250409_출장_일비 | 계좌이체 |
| 536 | 2025.05.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250416_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 537 | 2025.05.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 250416_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 538 | 2025.05.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 11,600 | 국내여비 — 250416_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 539 | 2025.05.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 250416_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 540 | 2025.05.22 | 놀유니버스 |  |  | 436,364 | 국내여비 — 250416_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 541 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 57,880 | 국내여비 — 250416_출장_주유 | 계좌이체 |
| 542 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,600 | 국내여비 — 250416_출장_통행 | 계좌이체 |
| 543 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,720 | 국내여비 — 250416_출장_주유 | 계좌이체 |
| 544 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250416_출장_통행 | 계좌이체 |
| 545 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250416_출장_일비 | 계좌이체 |
| 546 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250416_출장_일비 | 계좌이체 |
| 547 | 2025.05.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250416_출장_일비 | 계좌이체 |
| 548 | 2025.05.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250416_출장_일비 | 계좌이체 |
| 549 | 2025.05.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 18,200 | 국내여비 — 250422_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 550 | 2025.05.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 18,200 | 국내여비 — 250422_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 551 | 2025.05.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 250422_출장_일비 | 계좌이체 |
| 552 | 2025.05.22 | 놀유니버스 |  |  | 545,455 | 국내여비 — 250423_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 553 | 2025.05.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250423_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 554 | 2025.05.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250423_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 555 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 57,880 | 국내여비 — 250423_출장_주유 | 계좌이체 |
| 556 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,440 | 국내여비 — 250423_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 557 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 36,280 | 국내여비 — 250423_출장_주유 | 계좌이체 |
| 558 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 9,500 | 국내여비 — 250423_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 559 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250423_출장_일비 | 계좌이체 |
| 560 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250423_출장_일비 | 계좌이체 |
| 561 | 2025.05.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250423_출장_일비 | 계좌이체 |
| 562 | 2025.05.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250423_출장_일비 | 계좌이체 |
| 563 | 2025.05.22 | 놀유니버스 |  |  | 527,273 | 국내여비 — 250428_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 564 | 2025.05.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250428_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 565 | 2025.05.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 250428_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 566 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,880 | 국내여비 — 250428_출장_주유 | 계좌이체 |
| 567 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 13,600 | 국내여비 — 250428_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 568 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,540 | 국내여비 — 250428_출장_주유 | 계좌이체 |
| 569 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250428_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 570 | 2025.05.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250428_출장_일비 | 계좌이체 |
| 571 | 2025.05.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250428_출장_일비 | 계좌이체 |
| 572 | 2025.05.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250428_출장_일비 | 계좌이체 |
| 573 | 2025.05.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250428_출장_일비 | 계좌이체 |
| 574 | 2025.06.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250507_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 575 | 2025.06.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250507_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 576 | 2025.06.23 | 놀유니버스 |  |  | 270,910 | 국내여비 — 250507_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 577 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 56,080 | 국내여비 — 250508_출장_주유 | 계좌이체 |
| 578 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,600 | 국내여비 — 250508_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 579 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 36,280 | 국내여비 — 250508_출장_주유 | 계좌이체 |
| 580 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 9,500 | 국내여비 — 250508_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 581 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250508_출장_일비(1박2일) | 계좌이체 |
| 582 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250508_출장_일비(1박2일) | 계좌이체 |
| 583 | 2025.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250508_출장_일비(1박2일) | 계좌이체 |
| 584 | 2025.06.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250507_출장_일비(2박3일) | 계좌이체 |
| 585 | 2025.06.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250514_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 586 | 2025.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,400 | 국내여비 — 250514_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 587 | 2025.06.23 | 놀유니버스 |  |  | 520,910 | 국내여비 — 250514_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 588 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 49,060 | 국내여비 — 250514_출장_주유 | 계좌이체 |
| 589 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,400 | 국내여비 — 250514_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 590 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 41,500 | 국내여비 — 250514_출장_주유 | 계좌이체 |
| 591 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 3,900 | 국내여비 — 250514_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 592 | 2025.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,600 | 국내여비 — 250514_출장_주유 | 계좌이체 |
| 593 | 2025.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 9,500 | 국내여비 — 250514_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 594 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250514_출장_일비 | 계좌이체 |
| 595 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250514_출장_일비 | 계좌이체 |
| 596 | 2025.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250514_출장_일비 | 계좌이체 |
| 597 | 2025.06.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250514_출장_일비 | 계좌이체 |
| 598 | 2025.06.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250519_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 599 | 2025.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 11,600 | 국내여비 — 250519_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 600 | 2025.06.23 | 놀유니버스 |  |  | 1,045,455 | 국내여비 — 250519_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 601 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 55,540 | 국내여비 — 250519_출장_주유 | 계좌이체 |
| 602 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 250519_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 603 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 31,240 | 국내여비 — 250519_출장_주유 | 계좌이체 |
| 604 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,900 | 국내여비 — 250519_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 605 | 2025.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,960 | 국내여비 — 250519_출장_주유 | 계좌이체 |
| 606 | 2025.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,000 | 국내여비 — 250519_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 607 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 250519_출장_일비 | 계좌이체 |
| 608 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 250519_출장_일비 | 계좌이체 |
| 609 | 2025.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 250519_출장_일비 | 계좌이체 |
| 610 | 2025.06.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 250519_출장_일비 | 계좌이체 |
| 611 | 2025.06.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250528_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 612 | 2025.06.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250528_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 613 | 2025.06.23 | 놀유니버스 |  |  | 527,273 | 국내여비 — 250528_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 614 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 49,420 | 국내여비 — 250528_출장_주유 | 계좌이체 |
| 615 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,700 | 국내여비 — 250528_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 616 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 37,360 | 국내여비 — 250528_출장_주유 | 계좌이체 |
| 617 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 9,500 | 국내여비 — 250528_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 618 | 2025.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250528_출장_일비 | 계좌이체 |
| 619 | 2025.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250528_출장_일비 | 계좌이체 |
| 620 | 2025.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250528_출장_일비 | 계좌이체 |
| 621 | 2025.06.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250528_출장_일비 | 계좌이체 |
| 622 | 2025.07.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250604_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 623 | 2025.07.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250604_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 624 | 2025.07.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 250604_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 625 | 2025.07.22 | 놀유니버스 |  |  | 223,637 | 국내여비 — 250604_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 626 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 49,600 | 국내여비 — 250604_출장_주유 | 계좌이체 |
| 627 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,200 | 국내여비 — 250604_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 628 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,900 | 국내여비 — 250604_출장_주유 | 계좌이체 |
| 629 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250604_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 630 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250604_출장_일비 | 계좌이체 |
| 631 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250604_출장_일비 | 계좌이체 |
| 632 | 2025.07.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250604_출장_일비 | 계좌이체 |
| 633 | 2025.07.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250604_출장_일비 | 계좌이체 |
| 634 | 2025.07.22 | 놀유니버스 |  |  | 624,546 | 국내여비 — 250611_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 635 | 2025.07.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 15,600 | 국내여비 — 250611_출장_기차(정지원) | 보조금전용카드 |
| 636 | 2025.07.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 15,600 | 국내여비 — 250611_출장_기차(정지원) | 보조금전용카드 |
| 637 | 2025.07.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | -8,400 | 국내여비 — 250611_출장_기차(정지원) | 보조금전용카드 |
| 638 | 2025.07.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 11,600 | 국내여비 — 250611_출장_기차(최철호) | 보조금전용카드 |
| 639 | 2025.07.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 11,000 | 국내여비 — 250611_출장_기차(최철호) | 보조금전용카드 |
| 640 | 2025.07.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250611_출장_기차(함정영) | 보조금전용카드 |
| 641 | 2025.07.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 250611_출장_기차(임혁) | 보조금전용카드 |
| 642 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,700 | 국내여비 — 250611_출장_주유 | 계좌이체 |
| 643 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,500 | 국내여비 — 250611_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 644 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 50,140 | 국내여비 — 250611_출장_주유 | 계좌이체 |
| 645 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,900 | 국내여비 — 250611_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 646 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250611_출장_일비 | 계좌이체 |
| 647 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250611_출장_일비 | 계좌이체 |
| 648 | 2025.07.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250611_출장_일비 | 계좌이체 |
| 649 | 2025.07.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250611_출장_일비 | 계좌이체 |
| 650 | 2025.07.22 | 정*원 | '61.11.** | 75% | 40,000 | 국내여비 — 250611_출장_일비 | 계좌이체 |
| 651 | 2025.07.22 | 최*호 | '70.09.** | 75% | 40,000 | 국내여비 — 250611_출장_일비 | 계좌이체 |
| 652 | 2025.07.22 | 놀유니버스 |  |  | 581,819 | 국내여비 — 250618_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 653 | 2025.07.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250618_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 654 | 2025.07.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250618_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 655 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,700 | 국내여비 — 250618_출장_주유 | 계좌이체 |
| 656 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 8,700 | 국내여비 — 250618_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 657 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,540 | 국내여비 — 250618_출장_주유 | 계좌이체 |
| 658 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250618_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 659 | 2025.07.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,240 | 국내여비 — 250618_출장_주유 | 계좌이체 |
| 660 | 2025.07.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 8,700 | 국내여비 — 250618_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 661 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250618_출장_일비 | 계좌이체 |
| 662 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250618_출장_일비 | 계좌이체 |
| 663 | 2025.07.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250618_출장_일비 | 계좌이체 |
| 664 | 2025.07.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250618_출장_일비 | 계좌이체 |
| 665 | 2025.07.22 | 놀유니버스 |  |  | 790,910 | 국내여비 — 250624_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 666 | 2025.07.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250624_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 667 | 2025.07.22 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250624_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 668 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 51,220 | 국내여비 — 250624_출장_주유 | 계좌이체 |
| 669 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,000 | 국내여비 — 250624_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 670 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,540 | 국내여비 — 250624_출장_주유 | 계좌이체 |
| 671 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250624_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 672 | 2025.07.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 43,480 | 국내여비 — 250624_출장_주유 | 계좌이체 |
| 673 | 2025.07.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 250624_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 674 | 2025.07.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 250624_출장_일비 | 계좌이체 |
| 675 | 2025.07.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 250624_출장_일비 | 계좌이체 |
| 676 | 2025.07.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 250624_출장_일비 | 계좌이체 |
| 677 | 2025.07.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 250624_출장_일비 | 계좌이체 |
| 678 | 2025.07.22 | 대한항공 |  |  | 158,200 | 국내여비 — 250714_출장_항공(사전예약)_이성호 | 보조금전용카드 |
| 679 | 2025.07.22 | ㈜SR |  |  | 51,900 | 국내여비 — 250714_출장_기차(사전예약)_함정영 | 보조금전용카드 |
| 680 | 2025.07.22 | ㈜SR |  |  | 52,200 | 국내여비 — 250714_출장_기차(사전예약)_함정영 | 보조금전용카드 |
| 681 | 2025.07.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 119,600 | 국내여비 — 250714_출장_기차(사전예약)_임혁 | 보조금전용카드 |
| 682 | 2025.08.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250702_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 683 | 2025.08.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250702_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 684 | 2025.08.20 | 놀유니버스 |  |  | 436,364 | 국내여비 — 250702_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 685 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,700 | 국내여비 — 250702_출장_주유 | 계좌이체 |
| 686 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,300 | 국내여비 — 250702_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 687 | 2025.08.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 43,300 | 국내여비 — 250702_출장_주유 | 계좌이체 |
| 688 | 2025.08.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,400 | 국내여비 — 250702_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 689 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,180 | 국내여비 — 250702_출장_주유 | 계좌이체 |
| 690 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250702_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 691 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250702_출장_일비 | 계좌이체 |
| 692 | 2025.08.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250702_출장_일비 | 계좌이체 |
| 693 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250702_출장_일비 | 계좌이체 |
| 694 | 2025.08.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250702_출장_일비 | 계좌이체 |
| 695 | 2025.08.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | -20,000 | 국내여비 — 250702_출장_일비 회수 | 계좌이체 |
| 696 | 2025.08.20 | 놀유니버스 |  |  | 483,637 | 국내여비 — 250709_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 697 | 2025.08.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250709_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 698 | 2025.08.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250709_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 699 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 49,600 | 국내여비 — 250709_출장_주유 | 계좌이체 |
| 700 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,900 | 국내여비 — 250709_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 701 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 37,000 | 국내여비 — 250709_출장_주유 | 계좌이체 |
| 702 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 8,300 | 국내여비 — 250709_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 703 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250709_출장_일비 | 계좌이체 |
| 704 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250709_출장_일비 | 계좌이체 |
| 705 | 2025.08.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250709_출장_일비 | 계좌이체 |
| 706 | 2025.08.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250709_출장_일비 | 계좌이체 |
| 707 | 2025.08.20 | 베스트루이스해밀턴 |  |  | 1,172,728 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 708 | 2025.08.20 | 놀유니버스 |  |  | 65,455 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 709 | 2025.08.20 | 놀유니버스 |  |  | 69,091 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 710 | 2025.08.20 | 놀유니버스 |  |  | 63,636 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 711 | 2025.08.20 | 놀유니버스 |  |  | 69,091 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 712 | 2025.08.20 | 놀유니버스 |  |  | 68,182 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 713 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 46,300 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 714 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 57,700 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 715 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 115,400 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 716 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 119,600 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 717 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 57,700 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 718 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 57,700 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 719 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 57,700 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 720 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 108,600 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 721 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 57,700 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 722 | 2025.08.20 | 택시 |  |  | 6,100 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_택시 | 보조금전용카드 |
| 723 | 2025.08.20 | 택시 |  |  | 5,300 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_택시 | 보조금전용카드 |
| 724 | 2025.08.20 | 택시 |  |  | 5,800 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_택시 | 보조금전용카드 |
| 725 | 2025.08.20 | 택시 |  |  | 5,900 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_택시 | 보조금전용카드 |
| 726 | 2025.08.20 | 택시 |  |  | 6,100 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_택시 | 보조금전용카드 |
| 727 | 2025.08.20 | 택시 |  |  | 18,600 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_택시 | 보조금전용카드 |
| 728 | 2025.08.20 | 택시 |  |  | 25,300 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_택시 | 보조금전용카드 |
| 729 | 2025.08.20 | 택시 |  |  | 30,300 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_택시 | 보조금전용카드 |
| 730 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_일비 | 계좌이체 |
| 731 | 2025.08.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_일비 | 계좌이체 |
| 732 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_일비 | 계좌이체 |
| 733 | 2025.08.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_일비 | 계좌이체 |
| 734 | 2025.08.20 | 최*호 | '70.09.** | 75% | 40,000 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_일비 | 계좌이체 |
| 735 | 2025.08.20 | 권*현 | '79.02.** | 70% | 60,000 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_일비 | 계좌이체 |
| 736 | 2025.08.20 | 박*민 | '81.01.** | 70% | 40,000 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_일비 | 계좌이체 |
| 737 | 2025.08.20 | 강*석 | '89.01.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_일비 | 계좌이체 |
| 738 | 2025.08.20 | 문*훈 | '96.10.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 250714_WSCE출장_일비 | 계좌이체 |
| 739 | 2025.08.20 | 놀유니버스 |  |  | 490,909 | 국내여비 — 250723_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 740 | 2025.08.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250723_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 741 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 12,400 | 국내여비 — 250723_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 742 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,880 | 국내여비 — 250723_출장_주유 | 계좌이체 |
| 743 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,900 | 국내여비 — 250723_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 744 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,540 | 국내여비 — 250723_출장_주유 | 계좌이체 |
| 745 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250723_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 746 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250723_출장_일비 | 계좌이체 |
| 747 | 2025.08.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250723_출장_일비 | 계좌이체 |
| 748 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250723_출장_일비 | 계좌이체 |
| 749 | 2025.08.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250723_출장_일비 | 계좌이체 |
| 750 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 15,600 | 국내여비 — 250730_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 751 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 250730_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 752 | 2025.08.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 800 | 국내여비 — 250730_출장_철도승차권반환수수료 | 보조금전용카드 |
| 753 | 2025.08.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250730_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 754 | 2025.08.20 | 놀유니버스 |  |  | 599,091 | 국내여비 — 250730_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 755 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 49,960 | 국내여비 — 250730_출장_주유 | 계좌이체 |
| 756 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,200 | 국내여비 — 250730_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 757 | 2025.08.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 39,880 | 국내여비 — 250730_출장_주유 | 계좌이체 |
| 758 | 2025.08.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 8,600 | 국내여비 — 250730_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 759 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,540 | 국내여비 — 250730_출장_주유 | 계좌이체 |
| 760 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250730_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 761 | 2025.08.20 | 이*진 | '97.08.** | 90% | 37,360 | 국내여비 — 250730_출장_주유 | 계좌이체 |
| 762 | 2025.08.20 | 이*진 | '97.08.** | 90% | 5,200 | 국내여비 — 250730_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 763 | 2025.08.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250730_출장_일비 | 계좌이체 |
| 764 | 2025.08.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250730_출장_일비 | 계좌이체 |
| 765 | 2025.08.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250730_출장_일비 | 계좌이체 |
| 766 | 2025.08.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250730_출장_일비 | 계좌이체 |
| 767 | 2025.08.20 | 정*원 | '61.11.** | 75% | 40,000 | 국내여비 — 250730_출장_일비 | 계좌이체 |
| 768 | 2025.08.20 | 이*진 | '97.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250730_출장_일비 | 계좌이체 |
| 769 | 2025.09.23 | 놀유니버스 |  |  | 545,455 | 국내여비 — 250806_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 770 | 2025.09.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250806_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 771 | 2025.09.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250806_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 772 | 2025.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 15,600 | 국내여비 — 250806_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 773 | 2025.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 15,600 | 국내여비 — 250806_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 774 | 2025.09.23 | 놀유니버스 |  |  | 181,818 | 국내여비 — 250813 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 775 | 2025.09.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250813 기차 | 보조금전용카드 |
| 776 | 2025.09.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250813 기차 | 보조금전용카드 |
| 777 | 2025.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 250813 기차 | 보조금전용카드 |
| 778 | 2025.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 250813 기차 | 보조금전용카드 |
| 779 | 2025.09.23 | 놀유니버스 |  |  | 509,091 | 국내여비 — 250820 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 780 | 2025.09.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250820 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 781 | 2025.09.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 250820 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 782 | 2025.09.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250827 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 783 | 2025.09.23 | 한* |  |  | 13,400 | 국내여비 — 250829 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 784 | 2025.09.23 | 놀유니버스 |  |  | 581,818 | 국내여비 — 250827 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 785 | 2025.09.30 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 78,940 | 국내여비 — 250806_출장_주유 | 계좌이체 |
| 786 | 2025.09.30 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 21,800 | 국내여비 — 250806_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 787 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,540 | 국내여비 — 250806_출장_주유 | 계좌이체 |
| 788 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250806_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 789 | 2025.09.30 | 이*진 | '97.08.** | 90% | 30,340 | 국내여비 — 250807_출장_주유 | 계좌이체 |
| 790 | 2025.09.30 | 이*진 | '97.08.** | 90% | 5,200 | 국내여비 — 250807_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 791 | 2025.09.30 | 이*진 | '97.08.** | 90% | 750 | 국내여비 — 250807_출장_주차 | 계좌이체 |
| 792 | 2025.09.30 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250806_출장_일비 | 계좌이체 |
| 793 | 2025.09.30 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250806_출장_일비 | 계좌이체 |
| 794 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250806_출장_일비 | 계좌이체 |
| 795 | 2025.09.30 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250806_출장_일비 | 계좌이체 |
| 796 | 2025.09.30 | 정*원 | '61.11.** | 75% | 15,000 | 국내여비 — 250807_출장_일비 | 계좌이체 |
| 797 | 2025.09.30 | 이*진 | '97.08.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 250807_출장_일비 | 계좌이체 |
| 798 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,540 | 국내여비 — 250813 주유 | 계좌이체 |
| 799 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250813 통행료 | 계좌이체 |
| 800 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250813 일비 | 계좌이체 |
| 801 | 2025.09.30 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250813 일비 | 계좌이체 |
| 802 | 2025.09.30 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250813 일비 | 계좌이체 |
| 803 | 2025.09.30 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 49,960 | 국내여비 — 250820 출장 주유 | 계좌이체 |
| 804 | 2025.09.30 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 250820 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 805 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 37,360 | 국내여비 — 250820 출장 주유 | 계좌이체 |
| 806 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 8,200 | 국내여비 — 250820 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 807 | 2025.09.30 | 임* | '71.08.** | 90% | 39,520 | 국내여비 — 250820 출장 주유 | 계좌이체 |
| 808 | 2025.09.30 | 임* | '71.08.** | 90% | 7,700 | 국내여비 — 250820 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 809 | 2025.09.30 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250820 출장 일비 | 계좌이체 |
| 810 | 2025.09.30 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250820 출장 일비 | 계좌이체 |
| 811 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250820 출장 일비 | 계좌이체 |
| 812 | 2025.09.30 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250820 출장 일비 | 계좌이체 |
| 813 | 2025.09.30 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 65,080 | 국내여비 — 250827 출장 주유 | 계좌이체 |
| 814 | 2025.09.30 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 18,700 | 국내여비 — 250827 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 815 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 44,200 | 국내여비 — 250827 출장 주유 | 계좌이체 |
| 816 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 9,000 | 국내여비 — 250827 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 817 | 2025.09.30 | 임* | '71.08.** | 90% | 39,880 | 국내여비 — 250827 출장 주유 | 계좌이체 |
| 818 | 2025.09.30 | 임* | '71.08.** | 90% | 9,100 | 국내여비 — 250827 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 819 | 2025.09.30 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250827 출장 | 계좌이체 |
| 820 | 2025.09.30 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250827 출장 | 계좌이체 |
| 821 | 2025.09.30 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250827 출장 | 계좌이체 |
| 822 | 2025.09.30 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250827 출장 | 계좌이체 |
| 823 | 2025.10.21 | 놀유니버스 |  |  | 718,182 | 국내여비 — 250901 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 824 | 2025.10.21 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250901 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 825 | 2025.10.21 | ㈜SR |  |  | 7,600 | 국내여비 — 250901 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 826 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 58,060 | 국내여비 — 250902 출장 주유 | 계좌이체 |
| 827 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 14,100 | 국내여비 — 250902 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 828 | 2025.10.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 47,260 | 국내여비 — 250901 출장 주유 | 계좌이체 |
| 829 | 2025.10.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 11,900 | 국내여비 — 250901 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 830 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,720 | 국내여비 — 250901 출장 주유 | 계좌이체 |
| 831 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250901 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 832 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250902 출장 일비 | 계좌이체 |
| 833 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 250901 출장 일비 | 계좌이체 |
| 834 | 2025.10.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 250901 출장 일비 | 계좌이체 |
| 835 | 2025.10.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 250901 출장 일비 | 계좌이체 |
| 836 | 2025.10.21 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0910 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 837 | 2025.10.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 0910 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 838 | 2025.10.21 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0912 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 839 | 2025.10.21 | 놀유니버스 |  |  | 520,910 | 국내여비 — 0910 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 840 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 52,480 | 국내여비 — 0910 출장 주유 | 계좌이체 |
| 841 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,100 | 국내여비 — 0910 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 842 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 45,460 | 국내여비 — 0910 출장 주유 | 계좌이체 |
| 843 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 15,300 | 국내여비 — 0910 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 844 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0910 출장 일비 | 계좌이체 |
| 845 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0910 출장 일비 | 계좌이체 |
| 846 | 2025.10.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0910 출장 일비 | 계좌이체 |
| 847 | 2025.10.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0910 출장 일비 | 계좌이체 |
| 848 | 2025.10.21 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0917 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 849 | 2025.10.21 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0917 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 850 | 2025.10.21 | 놀유니버스 |  |  | 508,182 | 국내여비 — 0917 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 851 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 56,980 | 국내여비 — 0917 출장 주유 | 계좌이체 |
| 852 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,180 | 국내여비 — 0917 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 853 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 55,180 | 국내여비 — 0917 출장 주유 | 계좌이체 |
| 854 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 17,700 | 국내여비 — 0917 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 855 | 2025.10.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 44,920 | 국내여비 — 0917 출장 주유 | 계좌이체 |
| 856 | 2025.10.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 9,500 | 국내여비 — 0917 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 857 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0917 출장 일비 | 계좌이체 |
| 858 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0917 출장 일비 | 계좌이체 |
| 859 | 2025.10.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0917 출장 일비 | 계좌이체 |
| 860 | 2025.10.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0917 출장 일비 | 계좌이체 |
| 861 | 2025.10.21 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0924 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 862 | 2025.10.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,000 | 국내여비 — 0924 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 863 | 2025.10.21 | 놀유니버스 |  |  | 609,091 | 국내여비 — 0924 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 864 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 47,980 | 국내여비 — 0924 출장 주유 | 계좌이체 |
| 865 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,600 | 국내여비 — 0924 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 866 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 53,200 | 국내여비 — 0924 출장 주유 | 계좌이체 |
| 867 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,400 | 국내여비 — 0924 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 868 | 2025.10.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 39,880 | 국내여비 — 0924 출장 주유 | 계좌이체 |
| 869 | 2025.10.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,400 | 국내여비 — 0924 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 870 | 2025.10.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0924 출장 일비 | 계좌이체 |
| 871 | 2025.10.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0924 출장 일비 | 계좌이체 |
| 872 | 2025.10.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0924 출장 일비 | 계좌이체 |
| 873 | 2025.10.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0924 출장 일비 | 계좌이체 |
| 874 | 2025.10.21 | 네*버 |  |  | 211,819 | 국내여비 — 1001 출장 숙박(사전예약) | 보조금전용카드 |
| 875 | 2025.10.21 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1001 출장 기차(사전예약) | 보조금전용카드 |
| 876 | 2025.10.21 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1001 출장 기차(사전예약) | 보조금전용카드 |
| 877 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 45,640 | 국내여비 — 1001 출장 주유 | 계좌이체 |
| 878 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,720 | 국내여비 — 1001 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 879 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 47,980 | 국내여비 — 1001 출장 주유 | 계좌이체 |
| 880 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 16,300 | 국내여비 — 1001 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 881 | 2025.11.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 39,520 | 국내여비 — 1001 출장 주유 | 계좌이체 |
| 882 | 2025.11.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,400 | 국내여비 — 1001 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 883 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 1001 출장 일비 | 계좌이체 |
| 884 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 1001 출장 일비 | 계좌이체 |
| 885 | 2025.11.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 1001 출장 일비 | 계좌이체 |
| 886 | 2025.11.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 1001 출장 일비 | 계좌이체 |
| 887 | 2025.11.24 | 놀유니버스 |  |  | 430,910 | 국내여비 — 1015 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 888 | 2025.11.24 | 놀유니버스 |  |  | -50,000 | 국내여비 — 1015 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 889 | 2025.11.24 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1015 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 890 | 2025.11.24 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1015 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 891 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 47,980 | 국내여비 — 1015 출장 주유 | 계좌이체 |
| 892 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 1015 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 893 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 59,680 | 국내여비 — 1015 출장 주유 | 계좌이체 |
| 894 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 20,300 | 국내여비 — 1015 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 895 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1015 출장 일비 | 계좌이체 |
| 896 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1015 출장 일비 | 계좌이체 |
| 897 | 2025.11.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1015 출장 일비 | 계좌이체 |
| 898 | 2025.11.24 | 놀유니버스 |  |  | 593,637 | 국내여비 — 1022 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 899 | 2025.11.24 | 호텔 포그난 천안점 |  |  | 72,728 | 국내여비 — 1022 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 900 | 2025.11.24 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1022 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 901 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,320 | 국내여비 — 1022 출장 주유 | 계좌이체 |
| 902 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,000 | 국내여비 — 1022 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 903 | 2025.11.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 39,520 | 국내여비 — 1022 출장 주유 | 계좌이체 |
| 904 | 2025.11.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,400 | 국내여비 — 1022 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 905 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 48,520 | 국내여비 — 1022 출장 주유 | 계좌이체 |
| 906 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 16,900 | 국내여비 — 1022 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 907 | 2025.11.24 | 강*석 | '89.01.** | 90% | 34,120 | 국내여비 — 1022 출장 주유 | 계좌이체 |
| 908 | 2025.11.24 | 강*석 | '89.01.** | 90% | 5,300 | 국내여비 — 1022 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 909 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1022 출장 일비 | 계좌이체 |
| 910 | 2025.11.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1022 출장 일비 | 계좌이체 |
| 911 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1022 출장 일비 | 계좌이체 |
| 912 | 2025.11.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1022 출장 일비 | 계좌이체 |
| 913 | 2025.11.24 | 강*석 | '89.01.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1022 출장 일비 | 계좌이체 |
| 914 | 2025.11.24 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1028 출장 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 915 | 2025.11.24 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1028 출장 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 916 | 2025.11.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,000 | 국내여비 — 1028 출장 기차 임혁 | 보조금전용카드 |
| 917 | 2025.11.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 12,000 | 국내여비 — 1028 출장 기차 임혁 | 보조금전용카드 |
| 918 | 2025.11.24 | ㈜SR |  |  | 82,200 | 국내여비 — 1028 출장 기차 부산행 | 보조금전용카드 |
| 919 | 2025.11.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 93,000 | 국내여비 — 1028 출장 기차 천안아산행 | 보조금전용카드 |
| 920 | 2025.11.24 | 택시 |  |  | 14,200 | 국내여비 — 1028 출장 부산 택시 | 보조금전용카드 |
| 921 | 2025.11.24 | 택시 |  |  | 19,600 | 국내여비 — 1028 출장 부산 택시 | 보조금전용카드 |
| 922 | 2025.11.24 | 놀유니버스 |  |  | 763,637 | 국내여비 — 1028 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 923 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 63,100 | 국내여비 — 1028 출장 주유 | 계좌이체 |
| 924 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 20,020 | 국내여비 — 1028 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 925 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 59,500 | 국내여비 — 1028 출장 주유 | 계좌이체 |
| 926 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 20,400 | 국내여비 — 1028 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 927 | 2025.11.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 1028 출장 일비 | 계좌이체 |
| 928 | 2025.11.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 1028 출장 일비 | 계좌이체 |
| 929 | 2025.11.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 1028 출장 일비 | 계좌이체 |
| 930 | 2025.11.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 1028 출장 일비 | 계좌이체 |
| 931 | 2025.12.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 1104 출장 기차 임혁 | 보조금전용카드 |
| 932 | 2025.12.22 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1104 출장 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 933 | 2025.12.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 1104 출장 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 934 | 2025.12.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | -3,500 | 국내여비 — 1104 출장 기차 함정영(지연 부분 취소) | 보조금전용카드 |
| 935 | 2025.12.22 | 시외버스 모바일 |  |  | 8,300 | 국내여비 — 1104 출장 버스 임혁 | 보조금전용카드 |
| 936 | 2025.12.22 | 놀유니버스 |  |  | 774,546 | 국내여비 — 1104 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 937 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 55,720 | 국내여비 — 1104 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 938 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 8,700 | 국내여비 — 1104 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 939 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 65,620 | 국내여비 — 1104 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 940 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,400 | 국내여비 — 1104 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 941 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 1104 출장 일비 | 계좌이체 |
| 942 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 1104 출장 일비 | 계좌이체 |
| 943 | 2025.12.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 1104 출장 일비 | 계좌이체 |
| 944 | 2025.12.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 1104 출장 일비 | 계좌이체 |
| 945 | 2025.12.22 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1112 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 946 | 2025.12.22 | (주)SR |  |  | 7,600 | 국내여비 — 1112 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 947 | 2025.12.22 | 놀유니버스 |  |  | 509,091 | 국내여비 — 1112 숙박 | 보조금전용카드 |
| 948 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,320 | 국내여비 — 1112 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 949 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,800 | 국내여비 — 1112 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 950 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 65,620 | 국내여비 — 1112 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 951 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,700 | 국내여비 — 1112 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 952 | 2025.12.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 41,500 | 국내여비 — 1112 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 953 | 2025.12.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,400 | 국내여비 — 1112 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 954 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1112 출장 일비 | 계좌이체 |
| 955 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1112 출장 일비 | 계좌이체 |
| 956 | 2025.12.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1112 출장 일비 | 계좌이체 |
| 957 | 2025.12.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1112 출장 일비 | 계좌이체 |
| 958 | 2025.12.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 1119 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 959 | 2025.12.22 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1119 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 960 | 2025.12.22 | 놀유니버스 |  |  | 436,364 | 국내여비 — 1119 숙박 | 보조금전용카드 |
| 961 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 51,760 | 국내여비 — 1119 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 962 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,400 | 국내여비 — 1119 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 963 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 1,000 | 국내여비 — 1119 출장 주차 | 계좌이체 |
| 964 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 65,620 | 국내여비 — 1119 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 965 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 21,000 | 국내여비 — 1119 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 966 | 2025.12.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,600 | 국내여비 — 1119 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 967 | 2025.12.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 11,300 | 국내여비 — 1119 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 968 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1119 출장 일비 | 계좌이체 |
| 969 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1119 출장 일비 | 계좌이체 |
| 970 | 2025.12.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1119 출장 일비 | 계좌이체 |
| 971 | 2025.12.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1119 출장 일비 | 계좌이체 |
| 972 | 2025.12.22 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1126 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 973 | 2025.12.22 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1126 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 974 | 2025.12.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 1126 기차 임혁 | 보조금전용카드 |
| 975 | 2025.12.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,000 | 국내여비 — 1126 기차 임혁 | 보조금전용카드 |
| 976 | 2025.12.22 | 놀유니버스 |  |  | 393,637 | 국내여비 — 1126 숙박 | 보조금전용카드 |
| 977 | 2025.12.22 | 놀유니버스 |  |  | 47,273 | 국내여비 — 1126 숙박(임혁 1박) | 보조금전용카드 |
| 978 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,320 | 국내여비 — 1126 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 979 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 1126 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 980 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 55,000 | 국내여비 — 1126 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 981 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 19,300 | 국내여비 — 1126 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 982 | 2025.12.22 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1126 출장 일비 | 계좌이체 |
| 983 | 2025.12.22 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1126 출장 일비 | 계좌이체 |
| 984 | 2025.12.22 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 1126 출장 일비 | 계좌이체 |
| 985 | 2025.12.22 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1126 출장 일비 | 계좌이체 |
| 986 | 2025.12.22 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 1201 출장 기차 임혁 복귀 | 보조금전용카드 |
| 987 | 2025.12.22 | 놀유니버스 |  |  | 890,910 | 국내여비 — 1201 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 988 | 2025.12.22 | 놀유니버스 |  |  | -254,546 | 국내여비 — 1201 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 989 | 2026.01.20 | 놀유니버스 |  |  | 190,910 | 국내여비 — 1201 출장 숙박 임혁 | 보조금전용카드 |
| 990 | 2026.01.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 1201 출장 기차 임혁 출발 | 보조금전용카드 |
| 991 | 2026.01.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 1201 출장 기차 임혁 복귀 | 보조금전용카드 |
| 992 | 2026.01.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1201 출장 기차 함정영 복귀 | 보조금전용카드 |
| 993 | 2026.01.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 71,920 | 국내여비 — 1201 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 994 | 2026.01.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 18,840 | 국내여비 — 1201 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 995 | 2026.01.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 65,620 | 국내여비 — 1201 출장 주유비 | 계좌이체 |
| 996 | 2026.01.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,300 | 국내여비 — 1201 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 997 | 2026.01.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 1201 출장 일비 | 계좌이체 |
| 998 | 2026.01.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1203 출장 일비 | 계좌이체 |
| 999 | 2026.01.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 1201 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1000 | 2026.01.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 1201 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1001 | 2026.01.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1210 출장 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 1002 | 2026.01.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 1210 출장 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 1003 | 2026.01.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 15,600 | 국내여비 — 1210 출장 기차 김주용 | 보조금전용카드 |
| 1004 | 2026.01.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 1210 출장 기차 김주용 | 보조금전용카드 |
| 1005 | 2026.01.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 1210 출장 기차 임혁 | 보조금전용카드 |
| 1006 | 2026.01.20 | 티머니고속버스 |  |  | 8,900 | 국내여비 — 1210 출장 버스 임혁 | 보조금전용카드 |
| 1007 | 2026.01.20 | 놀유니버스 |  |  | 545,455 | 국내여비 — 1210 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1008 | 2026.01.20 | 놀유니버스 |  |  | -145,455 | 국내여비 — 1210 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1009 | 2026.01.20 | 놀유니버스 |  |  | 48,182 | 국내여비 — 1210 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1010 | 2026.01.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,320 | 국내여비 — 1210 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1011 | 2026.01.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 1210 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1012 | 2026.01.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1210 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1013 | 2026.01.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1210 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1014 | 2026.01.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1210 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1015 | 2026.01.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 1210 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1016 | 2026.01.20 | 놀유니버스 |  |  | 527,273 | 국내여비 — 1217 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1017 | 2026.01.20 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1217 출장 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 1018 | 2026.01.20 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 1217 출장 기차 함정영 | 보조금전용카드 |
| 1019 | 2026.01.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 15,600 | 국내여비 — 1217 출장 기차 김주용 | 보조금전용카드 |
| 1020 | 2026.01.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,000 | 국내여비 — 1217 출장 기차 김주용 | 보조금전용카드 |
| 1021 | 2026.01.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,340 | 국내여비 — 1217 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1022 | 2026.01.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,400 | 국내여비 — 1217 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1023 | 2026.01.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,240 | 국내여비 — 1217 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1024 | 2026.01.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,400 | 국내여비 — 1217 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1025 | 2026.01.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1217 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1026 | 2026.01.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1217 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1027 | 2026.01.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1217 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1028 | 2026.01.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 1217 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1029 | 2026.02.23 | 놀유니버스 |  |  | 373,637 | 국내여비 — 0107 출장 숙박 3인 | 보조금전용카드 |
| 1030 | 2026.02.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0107 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1031 | 2026.02.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0107 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1032 | 2026.02.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0107 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1033 | 2026.02.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0107 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1034 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 52,840 | 국내여비 — 0107 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1035 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 0107 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1036 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 1,800 | 국내여비 — 0107 출장 주차 | 계좌이체 |
| 1037 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0107 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1038 | 2026.02.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0107 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1039 | 2026.02.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0107 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1040 | 2026.02.23 | 놀유니버스 |  |  | 207,273 | 국내여비 — 0115 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1041 | 2026.02.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0115 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1042 | 2026.02.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0115 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1043 | 2026.02.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 27,400 | 국내여비 — 0115 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1044 | 2026.02.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | -13,700 | 국내여비 — 0115 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1045 | 2026.02.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0115 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1046 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 45,820 | 국내여비 — 0115 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1047 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 0115 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1048 | 2026.02.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 56,980 | 국내여비 — 0115 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1049 | 2026.02.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 15,100 | 국내여비 — 0115 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1050 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0115 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1051 | 2026.02.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0115 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1052 | 2026.02.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0115 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1053 | 2026.02.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0115 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1054 | 2026.02.23 | 놀유니버스 |  |  | 155,455 | 국내여비 — 0119 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1055 | 2026.02.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0119 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1056 | 2026.02.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0119 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1057 | 2026.02.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0119 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1058 | 2026.02.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,400 | 국내여비 — 0119 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1059 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 45,820 | 국내여비 — 0119 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1060 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,000 | 국내여비 — 0119 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1061 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0119 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1062 | 2026.02.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0119 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1063 | 2026.02.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0119 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1064 | 2026.02.23 | 놀유니버스 |  |  | 752,728 | 국내여비 — 0127 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1065 | 2026.02.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0127 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1066 | 2026.02.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0127 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1067 | 2026.02.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 0127 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1068 | 2026.02.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0127 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1069 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,900 | 국내여비 — 0127 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1070 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,940 | 국내여비 — 0127 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1071 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 1,200 | 국내여비 — 0127 출장 주차 | 계좌이체 |
| 1072 | 2026.02.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,600 | 국내여비 — 0127 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1073 | 2026.02.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 54,640 | 국내여비 — 0127 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1074 | 2026.02.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 7,000 | 국내여비 — 0127 출장 주차 | 계좌이체 |
| 1075 | 2026.02.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0127 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1076 | 2026.02.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0127 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1077 | 2026.02.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0127 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1078 | 2026.02.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0127 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1079 | 2026.02.23 | 놀유니버스 |  |  | 1,085,455 | 국내여비 — 0202 출장 숙박 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1080 | 2026.02.24 | 주식회사 감 |  |  | 254,546 | 국내여비 — 250102_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 1081 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 46,900 | 국내여비 — 250102_출장_주유 | 계좌이체 |
| 1082 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 14,240 | 국내여비 — 250102_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 1083 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 36,280 | 국내여비 — 250102_출장_주유 | 계좌이체 |
| 1084 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 13,500 | 국내여비 — 250102_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 1085 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250102_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1086 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250102_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1087 | 2026.02.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250102_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1088 | 2026.02.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250102_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1089 | 2026.02.24 | 주식회사 감 |  |  | 254,546 | 국내여비 — 250109_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 1090 | 2026.02.24 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250109_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 1091 | 2026.02.24 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250109_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 1092 | 2026.02.24 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250109_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 1093 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 2,600 | 국내여비 — 250109_출장_주차 | 계좌이체 |
| 1094 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 45,820 | 국내여비 — 250109_출장_주유 | 계좌이체 |
| 1095 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 13,400 | 국내여비 — 250109_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 1096 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,540 | 국내여비 — 250109_출장_주유 | 계좌이체 |
| 1097 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250109_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 1098 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250109_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1099 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250109_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1100 | 2026.02.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250109_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1101 | 2026.02.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250109_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1102 | 2026.02.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 250115_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 1103 | 2026.02.24 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250115_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 1104 | 2026.02.24 | 주식회사 감 |  |  | 509,091 | 국내여비 — 250115_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 1105 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 51,940 | 국내여비 — 250115_출장_주유 | 계좌이체 |
| 1106 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,020 | 국내여비 — 250115_출장_통행 | 계좌이체 |
| 1107 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 46,000 | 국내여비 — 250115_출장_주유 | 계좌이체 |
| 1108 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 12,800 | 국내여비 — 250115_출장_통행 | 계좌이체 |
| 1109 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250115_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1110 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250115_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1111 | 2026.02.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250115_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1112 | 2026.02.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 250115_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1113 | 2026.02.24 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250123_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 1114 | 2026.02.24 | SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 250123_출장_기차 | 보조금전용카드 |
| 1115 | 2026.02.24 | 주식회사 감 |  |  | 254,546 | 국내여비 — 250123_출장_숙박 | 보조금전용카드 |
| 1116 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 46,000 | 국내여비 — 250123_출장_주유 | 계좌이체 |
| 1117 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,200 | 국내여비 — 250123_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 1118 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 28,180 | 국내여비 — 250123_출장_주유 | 계좌이체 |
| 1119 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 250123_출장_통행료 | 계좌이체 |
| 1120 | 2026.02.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250123_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1121 | 2026.02.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250123_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1122 | 2026.02.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250123_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1123 | 2026.02.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 250123_출장_일비 | 계좌이체 |
| 1124 | 2026.03.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0202 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1125 | 2026.03.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0202 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1126 | 2026.03.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 64,180 | 국내여비 — 0202 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1127 | 2026.03.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,100 | 국내여비 — 0202 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1128 | 2026.03.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 54,280 | 국내여비 — 0202 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1129 | 2026.03.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 국내여비 — 0202 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1130 | 2026.03.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,060 | 국내여비 — 0202 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1131 | 2026.03.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 7,700 | 국내여비 — 0202 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1132 | 2026.03.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0202 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1133 | 2026.03.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0202 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1134 | 2026.03.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0202 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1135 | 2026.03.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0202 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1136 | 2026.03.23 | 놀유니버스 |  |  | 207,273 | 국내여비 — 0211 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1137 | 2026.03.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0211 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1138 | 2026.03.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0211 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1139 | 2026.03.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0211 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1140 | 2026.03.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0211 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1141 | 2026.03.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 46,000 | 국내여비 — 0211 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1142 | 2026.03.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 0211 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1143 | 2026.03.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 53,920 | 국내여비 — 0211 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1144 | 2026.03.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 20,200 | 국내여비 — 0211 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1145 | 2026.03.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0211 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1146 | 2026.03.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0211 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1147 | 2026.03.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0211 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1148 | 2026.03.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0211 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1149 | 2026.03.23 | 놀유니버스 |  |  | 498,182 | 국내여비 — 0225 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1150 | 2026.03.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 0225 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1151 | 2026.03.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 11,600 | 국내여비 — 0225 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1152 | 2026.03.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0225 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1153 | 2026.03.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0225 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1154 | 2026.03.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,520 | 국내여비 — 0225 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1155 | 2026.03.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,640 | 국내여비 — 0225 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1156 | 2026.03.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 55,900 | 국내여비 — 0225 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1157 | 2026.03.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 14,720 | 국내여비 — 0225 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1158 | 2026.03.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0225 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1159 | 2026.03.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0225 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1160 | 2026.03.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0225 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1161 | 2026.03.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0225 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1162 | 2026.03.23 | 놀유니버스 |  |  | 752,728 | 국내여비 — 0303 출장 숙박_사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1163 | 2026.04.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0303 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1164 | 2026.04.20 | ㈜SR |  |  | 16,300 | 국내여비 — 0303 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1165 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 51,760 | 국내여비 — 0303 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1166 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 0303 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1167 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 50,680 | 국내여비 — 0303 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1168 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 14,900 | 국내여비 — 0303 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1169 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 700 | 국내여비 — 0303 출장 주차 | 계좌이체 |
| 1170 | 2026.04.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,060 | 국내여비 — 0303 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1171 | 2026.04.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 13,600 | 국내여비 — 0303 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1172 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0303 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1173 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0303 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1174 | 2026.04.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0303 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1175 | 2026.04.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0303 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1176 | 2026.04.20 | 놀유니버스 |  |  | 752,728 | 국내여비 — 0309 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1177 | 2026.04.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 0309 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1178 | 2026.04.20 | 현장발권-S |  |  | 9,200 | 국내여비 — 0309 출장 버스 | 보조금전용카드 |
| 1179 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 54,280 | 국내여비 — 0309 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1180 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,680 | 국내여비 — 0309 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1181 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 58,240 | 국내여비 — 0311 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1182 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 17,840 | 국내여비 — 0311 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1183 | 2026.04.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,060 | 국내여비 — 0311 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1184 | 2026.04.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 12,600 | 국내여비 — 0311 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1185 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0309 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1186 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0311 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1187 | 2026.04.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0311 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1188 | 2026.04.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0309 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1189 | 2026.04.20 | 놀유니버스 |  |  | 509,091 | 국내여비 — 0318 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1190 | 2026.04.20 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0318 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1191 | 2026.04.20 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0318 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1192 | 2026.04.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0318 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1193 | 2026.04.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0318 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1194 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,700 | 국내여비 — 0318 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1195 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,500 | 국내여비 — 0318 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1196 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 58,240 | 국내여비 — 0318 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1197 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 20,100 | 국내여비 — 0318 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1198 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0318 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1199 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0318 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1200 | 2026.04.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0318 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1201 | 2026.04.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0318 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1202 | 2026.04.20 | 놀유니버스 |  |  | 373,636 | 국내여비 — 0325 출장 숙박 3인 | 보조금전용카드 |
| 1203 | 2026.04.20 | 놀유니버스 |  |  | 63,637 | 국내여비 — 0325 출장 숙박 1인 | 보조금전용카드 |
| 1204 | 2026.04.20 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0325 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1205 | 2026.04.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0325 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1206 | 2026.04.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0325 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1207 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,700 | 국내여비 — 0325 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1208 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,500 | 국내여비 — 0325 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1209 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 58,240 | 국내여비 — 0325 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1210 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 17,300 | 국내여비 — 0325 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1211 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0325 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1212 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0325 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1213 | 2026.04.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0325 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1214 | 2026.04.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0325 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1215 | 2026.04.20 | 놀유니버스 |  |  | 1,007,273 | 국내여비 — 0330 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1216 | 2026.04.20 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0330 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1217 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 54,280 | 국내여비 — 0330 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1218 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 0330 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1219 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 58,240 | 국내여비 — 0330 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1220 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 19,300 | 국내여비 — 0330 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1221 | 2026.04.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,060 | 국내여비 — 0330 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1222 | 2026.04.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,400 | 국내여비 — 0330 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1223 | 2026.04.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0330 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1224 | 2026.04.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0330 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1225 | 2026.04.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0330 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1226 | 2026.04.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0330 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1227 | 2026.05.19 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0330 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1228 | 2026.05.19 | 놀유니버스 |  |  | 482,910 | 국내여비 — 0408 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1229 | 2026.05.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0408 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1230 | 2026.05.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0408 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1231 | 2026.05.19 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0408 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1232 | 2026.05.19 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0408 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1233 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 52,840 | 국내여비 — 0408 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1234 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,600 | 국내여비 — 0408 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1235 | 2026.05.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 55,000 | 국내여비 — 0408 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1236 | 2026.05.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,800 | 국내여비 — 0408 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1237 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0408 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1238 | 2026.05.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0408 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1239 | 2026.05.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0408 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1240 | 2026.05.19 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0408 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1241 | 2026.05.19 | 놀유니버스 |  |  | 400,000 | 국내여비 — 0414 출장 숙박 2인 | 보조금전용카드 |
| 1242 | 2026.05.19 | 놀유니버스 |  |  | 331,819 | 국내여비 — 0414 출장 숙박 2인 | 보조금전용카드 |
| 1243 | 2026.05.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0414 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1244 | 2026.05.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0414 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1245 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,800 | 국내여비 — 0415 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1246 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 48,880 | 국내여비 — 0415 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1247 | 2026.05.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 16,400 | 국내여비 — 0414 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1248 | 2026.05.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 62,920 | 국내여비 — 0414 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1249 | 2026.05.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,700 | 국내여비 — 0414 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1250 | 2026.05.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 41,140 | 국내여비 — 0414 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1251 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0415 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1252 | 2026.05.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0414 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1253 | 2026.05.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0414 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1254 | 2026.05.19 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0414 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1255 | 2026.05.19 | 놀유니버스 |  |  | 668,182 | 국내여비 — 0422 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1256 | 2026.05.19 | 놀유니버스 |  |  | -668,182 | 국내여비 — 0422 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1257 | 2026.05.19 | 놀유니버스 |  |  | 445,455 | 국내여비 — 0422 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1258 | 2026.05.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0422 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1259 | 2026.05.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0422 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1260 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 46,360 | 국내여비 — 0422 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1261 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 0422 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1262 | 2026.05.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 54,280 | 국내여비 — 0422 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1263 | 2026.05.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 17,300 | 국내여비 — 0422 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1264 | 2026.05.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 39,520 | 국내여비 — 0422 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1265 | 2026.05.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,400 | 국내여비 — 0422 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1266 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0422 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1267 | 2026.05.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0422 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1268 | 2026.05.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0422 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1269 | 2026.05.19 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0422 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1270 | 2026.05.19 | 스타렌트카(네이처모빌리티) |  |  | 93,100 | 국내여비 — 0506 출장 제주 렌트 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1271 | 2026.05.19 | 대한항공 |  |  | 480,800 | 국내여비 — 0506 출장 제주 항공2인 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1272 | 2026.05.19 | 놀유니버스 |  |  | 395,345 | 국내여비 — 0428 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1273 | 2026.05.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0428 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1274 | 2026.05.19 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0428 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1275 | 2026.05.19 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0428 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1276 | 2026.05.19 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0428 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1277 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 46,000 | 국내여비 — 0428 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1278 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,800 | 국내여비 — 0428 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1279 | 2026.05.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0428 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1280 | 2026.05.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0428 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1281 | 2026.05.19 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0428 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1282 | 2026.05.19 | 놀유니버스 |  |  | 252,655 | 국내여비 — 0506 출장 아산 숙박 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1283 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0506 출장 아산 기차 | 보조금전용카드 |
| 1284 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,000 | 국내여비 — 0506 출장 아산 기차 | 보조금전용카드 |
| 1285 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 66,730 | 국내여비 — 0506 출장 아산 주유 | 계좌이체 |
| 1286 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 17,400 | 국내여비 — 0506 출장 아산 통행료 | 계좌이체 |
| 1287 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0506 출장 아산 일비 | 계좌이체 |
| 1288 | 2026.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0506 출장 아산 일비 | 계좌이체 |
| 1289 | 2026.06.23 | 디아이에이치에이엠씨(라마다제주시티) |  |  | 278,182 | 국내여비 — 0506 출장 제주 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1290 | 2026.06.23 | 제**청 |  |  | 1,700 | 국내여비 — 0506 출장 제주 주차 | 보조금전용카드 |
| 1291 | 2026.06.23 | 스타렌트카(윤슬이앤지) |  |  | 27,000 | 국내여비 — 0506 출장 제주 렌트 추가요금 | 보조금전용카드 |
| 1292 | 2026.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0506 출장 제주 일비 | 계좌이체 |
| 1293 | 2026.06.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0506 출장 제주 일비 | 계좌이체 |
| 1294 | 2026.06.23 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0513 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1295 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0513 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1296 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0513 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1297 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,000 | 국내여비 — 0513 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1298 | 2026.06.23 | 브라운도트 |  |  | 472,728 | 국내여비 — 0513 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1299 | 2026.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 53,710 | 국내여비 — 0513 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1300 | 2026.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 0513 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1301 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 66,520 | 국내여비 — 0513 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1302 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,600 | 국내여비 — 0513 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1303 | 2026.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0513 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1304 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0513 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1305 | 2026.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0513 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1306 | 2026.06.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0513 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1307 | 2026.06.23 | 닉스폭스호텔 |  |  | 381,819 | 국내여비 — 0520 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1308 | 2026.06.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0520 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1309 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0520 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1310 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0520 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1311 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 0520 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1312 | 2026.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 53,500 | 국내여비 — 0520 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1313 | 2026.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 0520 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1314 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 65,680 | 국내여비 — 0520 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1315 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 17,300 | 국내여비 — 0520 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1316 | 2026.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0520 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1317 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0520 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1318 | 2026.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0520 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1319 | 2026.06.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0520 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1320 | 2026.06.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0527 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1321 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0527 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1322 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 11,600 | 국내여비 — 0527 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1323 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 10,300 | 국내여비 — 0527 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1324 | 2026.06.23 | 더스카이호텔 |  |  | 526,545 | 국내여비 — 0527 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1325 | 2026.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 53,290 | 국내여비 — 0527 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1326 | 2026.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 0527 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1327 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 65,470 | 국내여비 — 0527 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1328 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 국내여비 — 0527 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1329 | 2026.06.23 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0527 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1330 | 2026.06.23 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0527 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1331 | 2026.06.23 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0527 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1332 | 2026.06.23 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0527 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1333 | 2026.06.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0604 출장 기차 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1334 | 2026.06.23 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0604 출장 기차 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1335 | 2026.06.23 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0604 출장 기차 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1336 | 2026.07.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0604 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1337 | 2026.07.21 | 호텔스닷컴 |  |  | 251,305 | 국내여비 — 0604 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1338 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 52,030 | 국내여비 — 0604 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1339 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,400 | 국내여비 — 0604 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1340 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 65,470 | 국내여비 — 0604 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1341 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 국내여비 — 0604 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1342 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0604 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1343 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0604 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1344 | 2026.07.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0604 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1345 | 2026.07.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 0604 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1346 | 2026.07.21 | 호텔스닷컴 |  |  | 502,610 | 국내여비 — 0610 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1347 | 2026.07.21 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0610 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1348 | 2026.07.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0610 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1349 | 2026.07.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 0610 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1350 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 53,290 | 국내여비 — 0610 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1351 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,000 | 국내여비 — 0610 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1352 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,010 | 국내여비 — 0610 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1353 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 16,000 | 국내여비 — 0610 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1354 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0610 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1355 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0610 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1356 | 2026.07.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0610 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1357 | 2026.07.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0610 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1358 | 2026.07.21 | 놀유니버스 |  |  | 642,910 | 국내여비 — 0616 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1359 | 2026.07.21 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0616 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1360 | 2026.07.21 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0616 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1361 | 2026.07.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0616 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1362 | 2026.07.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0616 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1363 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 55,180 | 국내여비 — 0616 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1364 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 18,100 | 국내여비 — 0616 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1365 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 65,470 | 국내여비 — 0617 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1366 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 국내여비 — 0617 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1367 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0616 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1368 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0617 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1369 | 2026.07.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0616 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1370 | 2026.07.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0616 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1371 | 2026.07.21 | 호텔스닷컴 |  |  | 493,040 | 국내여비 — 0624 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1372 | 2026.07.21 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0624 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1373 | 2026.07.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 12,400 | 국내여비 — 0624 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1374 | 2026.07.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0624 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1375 | 2026.07.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0624 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1376 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 55,600 | 국내여비 — 0624 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1377 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 0624 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1378 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 66,730 | 국내여비 — 0624 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1379 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 국내여비 — 0624 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1380 | 2026.07.21 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0624 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1381 | 2026.07.21 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0624 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1382 | 2026.07.21 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0624 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1383 | 2026.07.21 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0624 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1384 | 2026.07.21 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0701 출장 기차 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1385 | 2026.07.21 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0701 출장 기차 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1386 | 2026.07.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 11,600 | 국내여비 — 0701 출장 기차 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1387 | 2026.07.21 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0701 출장 기차 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1388 | 2026.07.21 | 호텔스닷컴 |  |  | 355,418 | 국내여비 — 0701 출장 숙박 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1389 | 2026.07.21 | 호텔스닷컴 |  |  | 58,040 | 국내여비 — 0701 출장 숙박 사전예약 | 보조금전용카드 |
| 1390 | 2026.08.01 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0810 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1391 | 2026.08.03 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0804 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1392 | 2026.08.04 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0804 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1393 | 2026.08.04 | 더스카이호텔 |  |  | 840,000 | 국내여비 — 0804 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1394 | 2026.08.04 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 52,000 | 국내여비 — 0804 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1395 | 2026.08.04 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,500 | 국내여비 — 0804 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1396 | 2026.08.04 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 62,200 | 국내여비 — 0804 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1397 | 2026.08.04 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 10,200 | 국내여비 — 0804 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1398 | 2026.08.04 | 임* | '71.08.** | 90% | 43,000 | 국내여비 — 0804 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1399 | 2026.08.04 | 임* | '71.08.** | 90% | 11,300 | 국내여비 — 0804 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1400 | 2026.08.04 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0804 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1401 | 2026.08.04 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0804 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1402 | 2026.08.04 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0804 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1403 | 2026.08.04 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0804 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1404 | 2026.08.05 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0819 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1405 | 2026.08.07 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 0810 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1406 | 2026.08.08 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0810 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1407 | 2026.08.10 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 14,100 | 국내여비 — 0810 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1408 | 2026.08.10 | 더스카이호텔 |  |  | 1,120,000 | 국내여비 — 0810 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1409 | 2026.08.10 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 54,200 | 국내여비 — 0810 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1410 | 2026.08.10 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,900 | 국내여비 — 0810 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1411 | 2026.08.10 | 임* | '71.08.** | 90% | 43,000 | 국내여비 — 0810 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1412 | 2026.08.10 | 임* | '71.08.** | 90% | 8,600 | 국내여비 — 0810 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1413 | 2026.08.10 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0810 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1414 | 2026.08.10 | 임* | '71.08.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0810 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1415 | 2026.08.10 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0810 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1416 | 2026.08.10 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0810 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1417 | 2026.08.13 | 호텔스닷컴 |  |  | 410,712 | 국내여비 — 0819 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1418 | 2026.08.13 | 호텔스닷컴 |  |  | 136,904 | 국내여비 — 0819 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1419 | 2026.08.14 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0819 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1420 | 2026.08.18 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,000 | 국내여비 — 0819 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1421 | 2026.08.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 50,600 | 국내여비 — 0819 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1422 | 2026.08.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,600 | 국내여비 — 0819 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1423 | 2026.08.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 61,000 | 국내여비 — 0819 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1424 | 2026.08.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 15,400 | 국내여비 — 0819 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1425 | 2026.08.19 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0819 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1426 | 2026.08.19 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0819 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1427 | 2026.08.19 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0819 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1428 | 2026.08.19 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0819 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1429 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 55,600 | 국내여비 — 0701 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1430 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,600 | 국내여비 — 0701 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1431 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 66,730 | 국내여비 — 0701 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1432 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 국내여비 — 0701 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1433 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0701 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1434 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0701 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1435 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0701 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1436 | 2026.08.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0701 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1437 | 2026.08.24 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0707 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1438 | 2026.08.24 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0707 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1439 | 2026.08.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0707 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1440 | 2026.08.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0707 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1441 | 2026.08.24 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0707 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1442 | 2026.08.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0707 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1443 | 2026.08.24 | 호텔스닷컴 |  |  | 604,215 | 국내여비 — 0707 출장 숙박 3인 | 보조금전용카드 |
| 1444 | 2026.08.24 | 호텔스닷컴 |  |  | 72,400 | 국내여비 — 0707 출장 숙박 1인 | 보조금전용카드 |
| 1445 | 2026.08.24 | 호텔스닷컴 |  |  | 65,160 | 국내여비 — 0707 출장 숙박 1인 | 보조금전용카드 |
| 1446 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 54,970 | 국내여비 — 0707 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1447 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,900 | 국내여비 — 0707 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1448 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 66,730 | 국내여비 — 0707 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1449 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 18,000 | 국내여비 — 0707 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1450 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0707 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1451 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0707 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1452 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0707 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1453 | 2026.08.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0707 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1454 | 2026.08.24 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0713 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1455 | 2026.08.24 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0713 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1456 | 2026.08.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0713 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1457 | 2026.08.24 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 0713 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1458 | 2026.08.24 | 호텔스닷컴 |  |  | 135,586 | 국내여비 — 0713 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1459 | 2026.08.24 | 호텔스닷컴 |  |  | 616,059 | 국내여비 — 0713 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1460 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 53,710 | 국내여비 — 0714 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1461 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 10,900 | 국내여비 — 0714 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1462 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 66,730 | 국내여비 — 0713 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1463 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 17,300 | 국내여비 — 0713 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1464 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0714 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1465 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0713 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1466 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0713 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1467 | 2026.08.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0713 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1468 | 2026.08.24 | 호텔스닷컴 |  |  | 845,100 | 국내여비 — 0720 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1469 | 2026.08.24 | 호텔스닷컴 |  |  | 209,301 | 국내여비 — 0720 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1470 | 2026.08.24 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0720 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1471 | 2026.08.24 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0720 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1472 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 57,700 | 국내여비 — 0720 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1473 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,800 | 국내여비 — 0720 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1474 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 45,520 | 국내여비 — 0720 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1475 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 9,900 | 국내여비 — 0720 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1476 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 61,270 | 국내여비 — 0721 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1477 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 13,600 | 국내여비 — 0721 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1478 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 0721 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1479 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0720 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1480 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0720 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1481 | 2026.08.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 100,000 | 국내여비 — 0720 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1482 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 43,210 | 국내여비 — 0727 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1483 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,400 | 국내여비 — 0727 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1484 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 0727 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1485 | 2026.08.24 | 놀유니버스 |  |  | 560,000 | 국내여비 — 0729 출장 숙박 | 보조금전용카드 |
| 1486 | 2026.08.24 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0729 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1487 | 2026.08.24 | (주)SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 0729 출장 기차 | 보조금전용카드 |
| 1488 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 53,710 | 국내여비 — 0729 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1489 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,650 | 국내여비 — 0729 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1490 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,430 | 국내여비 — 0729 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1491 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 14,600 | 국내여비 — 0729 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1492 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 45,520 | 국내여비 — 0729 출장 주유 | 계좌이체 |
| 1493 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,400 | 국내여비 — 0729 출장 통행료 | 계좌이체 |
| 1494 | 2026.08.24 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0729 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1495 | 2026.08.24 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0729 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1496 | 2026.08.24 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0729 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1497 | 2026.08.24 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 0729 출장 일비 | 계좌이체 |
| 1498 | 2026.08.24 | 호텔스닷컴 |  |  | 289,604 | 국내여비 — 0824 출장 숙박 1인 | 보조금전용카드 |
| 1499 | 2026.08.24 | 호텔스닷컴 |  |  | 279,072 | 국내여비 — 0826 출장 숙박 2인 | 보조금전용카드 |
| 1500 | 2026.08.24 | 호텔스닷컴 |  |  | 139,536 | 국내여비 — 0826 출장 숙박 1인 | 보조금전용카드 |
| 1501 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 36,280 | 국내여비 — 241002+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 1502 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 12,500 | 국내여비 — 241002+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 1503 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 241002+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1504 | 2026.11.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 241004+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 1505 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 9,670 | 국내여비 — 241004+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 1506 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 241004+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 1507 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 43,300 | 국내여비 — 241004+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 1508 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 27,460 | 국내여비 — 241004+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 1509 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 241004+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1510 | 2026.11.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 241004+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1511 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 241004+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1512 | 2026.11.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 15,000 | 국내여비 — 241004+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1513 | 2026.11.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241010+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 1514 | 2026.11.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241010+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 1515 | 2026.11.20 | 주식회사 감 |  |  | 127,273 | 국내여비 — 241010+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 1516 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 12,900 | 국내여비 — 241010+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 1517 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 56,260 | 국내여비 — 241010+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 1518 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241010+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1519 | 2026.11.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241010+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1520 | 2026.11.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241016+출장+기차 | 보조금전용카드 |
| 1521 | 2026.11.20 | 주식회사 감 |  |  | 509,091 | 국내여비 — 241016+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 1522 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 45,640 | 국내여비 — 241016+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 1523 | 2026.11.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 37,000 | 국내여비 — 241016+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 1524 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 37,000 | 국내여비 — 241016+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 1525 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 13,300 | 국내여비 — 241016+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 1526 | 2026.11.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 10,100 | 국내여비 — 241016+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 1527 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 5,800 | 국내여비 — 241016+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 1528 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241016+출장+이성호 | 보조금전용카드 |
| 1529 | 2026.11.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241016+출장+임혁 | 보조금전용카드 |
| 1530 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241016+출장+김주용 | 보조금전용카드 |
| 1531 | 2026.11.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 60,000 | 국내여비 — 241016+출장+함정영 | 보조금전용카드 |
| 1532 | 2026.11.20 | 주식회사 감 |  |  | 254,546 | 국내여비 — 241024+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 1533 | 2026.11.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241024+출장+SRT | 보조금전용카드 |
| 1534 | 2026.11.20 | ㈜SR |  |  | 14,400 | 국내여비 — 241024+출장+SRT | 보조금전용카드 |
| 1535 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 53,380 | 국내여비 — 241024+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 1536 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 38,080 | 국내여비 — 241024+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 1537 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 11,800 | 국내여비 — 241024+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 1538 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 4,600 | 국내여비 — 241024+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 1539 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241024+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1540 | 2026.11.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241024+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1541 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241024+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1542 | 2026.11.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 40,000 | 국내여비 — 241024+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1543 | 2026.11.20 | 한국철도공사 | 314-82-10024 |  | 13,700 | 국내여비 — 241029+출장+KTX | 보조금전용카드 |
| 1544 | 2026.11.20 | ㈜SR |  |  | 11,200 | 국내여비 — 241029+출장+SRT | 보조금전용카드 |
| 1545 | 2026.11.20 | 주식회사 감 |  |  | 763,637 | 국내여비 — 241029+출장+숙박 | 보조금전용카드 |
| 1546 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 1,700 | 국내여비 — 241029+출장+주차 | 보조금전용카드 |
| 1547 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 60,220 | 국내여비 — 241029+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 1548 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 14,360 | 국내여비 — 241029+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 1549 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 38,080 | 국내여비 — 241029+출장+주유 | 보조금전용카드 |
| 1550 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 5,800 | 국내여비 — 241029+출장+통행료 | 보조금전용카드 |
| 1551 | 2026.11.20 | 이*호 | '76.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 241029+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1552 | 2026.11.20 | 임* | '71.08.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 241029+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1553 | 2026.11.20 | 김*용 | '82.05.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 241029+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 1554 | 2026.11.20 | 함*영 | '69.03.** | 90% | 80,000 | 국내여비 — 241029+출장+일비 | 보조금전용카드 |
| 합 계 |  |  |  |  | 106,737,841 |  |  |

4) 연구개발비

| 연번 | 집행일자 | 지급처 | 사업자등록번호 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.06.09 | 한국정보기술단 |  | 60,000,000 | 정보통신감리 — 0527 감리용역 선금 | 계좌이체 |
| 합 계 |  |  |  | 60,000,000 |  |  |

5) 민간이전

| 연번 | 집행일자 | 지급처 | 사업자등록번호 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.05.22 | 충남연구원 |  | 36,000,000 | 충남연구원 — 보조금 교부 1차 | 계좌이체 |
| 2 | 2024.05.22 | 한국과학기술원 |  | 50,000,000 | 한국과학기술원 — 보조금 교부 1차 | 계좌이체 |
| 3 | 2024.05.22 | 호서대학교산학협력단 |  | 188,359,000 | 호서대학교 산학협력단 — 보조금 교부 1차 | 계좌이체 |
| 4 | 2024.07.23 | 충남연구원 |  | 23,400,000 | 충남연구원 — 보조금 교부 2차 | 계좌이체 |
| 5 | 2024.07.23 | 한국과학기술원 |  | 32,500,000 | 한국과학기술원 — 보조금 교부 2차 | 계좌이체 |
| 6 | 2024.07.23 | 호서대학교산학협력단 |  | 122,433,350 | 호서대학교 산학협력단 — 보조금 교부 2차 | 계좌이체 |
| 7 | 2024.12.24 | 충남연구원 |  | 12,600,000 | 충남연구원 — 3차 교부금 | 계좌이체 |
| 8 | 2024.12.24 | 한국과학기술원 |  | 17,500,000 | 한국과학기술원 — 3차 교부금 | 계좌이체 |
| 9 | 2024.12.24 | 호서대학교산학협력단 |  | 65,925,650 | 호서대학교 산학협력단 — 3차 교부금 | 계좌이체 |
| 10 | 2025.05.13 | 충남연구원 |  | 89,600,000 | 충남연구원 — 2025년 1차 교부금 | 계좌이체 |
| 11 | 2025.05.13 | 한국과학기술원 |  | 70,000,000 | 한국과학기술원 — 2025년 1차 교부금 | 계좌이체 |
| 12 | 2025.05.13 | 호서대학교산학협력단 |  | 366,297,400 | 호서대학교 산학협력단 — 2025년 1차 교부금 | 계좌이체 |
| 13 | 2025.12.16 | 충남연구원 |  | 38,400,000 | 충남연구원 — 보조금 교부 2차 | 계좌이체 |
| 14 | 2025.12.16 | 한국과학기술원 |  | 30,000,000 | 한국과학기술원 — 보조금 교부 2차 | 계좌이체 |
| 15 | 2025.12.16 | 호서대학교 산학협력단 |  | 156,984,600 | 호서대학교 산학협력단 — 보조금 교부 2차 | 계좌이체 |
| 16 | 2026.04.20 | 호서대학교 산학협력단 |  | 200,000,000 | 호서대학교 산학협력단 — 2026년 교부 ESG 예산 교부 | 계좌이체 |
| 합 계 |  |  |  | 1,500,000,000 |  |  |

6) 건설비

| 연번 | 집행일자 | 지급처 | 사업자등록번호 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.09.23 | 신화티앤피 |  | 10,000,000 | 디지털 OASIS SPOT — SPOT 부지변경_선금 50% | 보조금전용카드 |
| 2 | 2024.10.23 | 유원건축건축사사무소 |  | 20,000,000 | 이노베이션센터 구축 — 준공금+이노베이션 센터 및 관제 시스템_설계 | 계좌이체 |
| 3 | 2024.11.18 | 유원건축건축사사무소 |  | 227,967,273 | 이노베이션센터 구축 — 이노베이션센터 실시설계 및 시공+선금30% | 보조금전용카드 |
| 4 | 2024.12.30 | 유원건축건축사사무소 |  | 418,363,637 | 이노베이션센터 구축 — 기성금 | 계좌이체 |
| 5 | 2025.01.22 | 신화티앤피 |  | 5,000,000 | 디지털 OASIS SPOT — SPOT 부지변경_타절준공 | 계좌이체 |
| 6 | 2025.03.05 | 유원건축건축사사무소 |  | 190,389,091 | 이노베이션센터 구축 — 준공금+이노베이션센터 실시설계 및 시공 | 계좌이체 |
| 7 | 2025.03.05 | 유원건축건축사사무소 |  | -190,389,091 | 이노베이션센터 구축 — 준공금+이노베이션센터 실시설계 및 시공 | 계좌이체 |
| 8 | 2025.03.05 | 유원건축건축사사무소 |  | 190,389,090 | 이노베이션센터 구축 — 준공금+이노베이션센터 실시설계 및 시공 | 계좌이체 |
| 9 | 2025.04.08 | 서울지방조달청(브라운앤컴퍼니) |  | 5,293,050 | 이노베이션센터 구축 — 음향영상설비구축_품대1 | 계좌이체 |
| 10 | 2025.04.08 | 서울지방조달청(젠프로) |  | 9,602,728 | 이노베이션센터 구축 — 음향영상설비구축_품대2 | 계좌이체 |
| 11 | 2025.04.08 | 서울지방조달청(엠에스하이테크) |  | 1,363,637 | 이노베이션센터 구축 — 음향영상설비구축_품대3 | 계좌이체 |
| 12 | 2025.05.22 | 두구루 |  | 19,045,455 | 이노베이션센터 구축 — 이노베이션센터 실내조경 준공금 | 계좌이체 |
| 13 | 2025.06.30 | 알서포트 |  | 12,272,727 | 이노베이션센터 구축 — 스마트워크방음부스 | 계좌이체 |
| 14 | 2025.09.05 | 현대아이티 |  | 280,000,000 | 이노베이션센터 구축 — 이노베이션센터 기자재 구축 준공금 | 계좌이체 |
| 15 | 2025.12.09 | 싸인텔레콤 |  | 73,137,500 | 네트워크 구축 — 유무선 네트워크 구축 선금 | 계좌이체 |
| 16 | 2025.12.09 | 싸인텔레콤 |  | 134,387,500 | 스마트 공공 WIFI — 유무선 네트워크 구축 선금 | 계좌이체 |
| 17 | 2025.12.09 | 파로스시스템 |  | 14,627,500 | 네트워크 구축 — 유무선 네트워크 구축 선금 | 계좌이체 |
| 18 | 2025.12.09 | 파로스시스템 |  | 26,877,500 | 스마트 공공 WIFI — 유무선 네트워크 구축 선금 | 계좌이체 |
| 19 | 2025.12.09 | 인텔리빅스 |  | 58,510,000 | 네트워크 구축 — 유무선 네트워크 구축 선금 | 계좌이체 |
| 20 | 2025.12.09 | 인텔리빅스 |  | 107,510,000 | 스마트 공공 WIFI — 유무선 네트워크 구축 선금 | 계좌이체 |
| 21 | 2025.12.30 | 한국정보기술 |  | 354,375,000 | SDDC Platform 구축 — 선금_서비스 인프라 구축(2,266,875,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 22 | 2025.12.30 | 대보정보통신 |  | 212,625,000 | SDDC Platform 구축 — 선금_서비스 인프라 구축(1,360,125,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 23 | 2025.12.30 | 디토닉 |  | 141,750,000 | SDDC Platform 구축 — 선금_서비스 인프라 구축(906,750,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 24 | 2026.06.09 | 신화티앤피 |  | 20,000,000 | 디지털 OASIS SPOT — 변경부지_용도변경 준공금 | 계좌이체 |
| 25 | 2026.06.23 | 소망에어컨 |  | 3,170,000 | 이노베이션센터 구축 — 장비실 냉방시설 | 보조금전용카드 |
| 26 | 2026.08.31 | 진우에이티에스 |  | 148,910,000 | 스마트폴&디스플레이 — 스마트폴 선금 | 계좌이체 |
| 27 | 2026.08.31 | 지미디어 |  | 81,900,000 | 스마트폴&디스플레이 — 스마트폴 선금 | 계좌이체 |
| 28 | 2026.08.31 | 새움 |  | 59,560,000 | 스마트폴&디스플레이 — 스마트폴 선금 | 계좌이체 |
| 29 | 2026.08.31 | 남전엔지니어링 |  | 7,450,000 | 스마트폴&디스플레이 — 스마트폴 선금 | 계좌이체 |
| 합 계 |  |  |  | 2,644,087,597 |  |  |

7) 유형자산

| 연번 | 집행일자 | 성명/지급처 | 생년월일 사업자등록번호 | 참여율 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.05.22 | 컴퓨존 |  |  | 1,206,364 | 노트북, 태블릿 PC 등 — 디스플레이 악세사리류 | 보조금전용카드 |
| 2 | 2025.06.23 | 대원정보통신 |  |  | 3,628,182 | 노트북, 태블릿 PC 등 — 디스플레이류 | 보조금전용카드 |
| 3 | 2025.07.09 | 대원정보통신 |  |  | 8,363,636 | 노트북, 태블릿 PC 등 — 갤릭시북5 * 4ea | 계좌이체 |
| 4 | 2025.08.20 | 네이버 |  |  | 2,501,280 | 노트북, 태블릿 PC 등 — 제어장치류_Apple 맥미니 M4 3대 | 보조금전용카드 |
| 5 | 2025.09.23 | GS리테일 홈쇼핑 |  |  | 714,072 | 노트북, 태블릿 PC 등 — 이노베이션센터 강연대, 의자 | 보조금전용카드 |
| 합 계 |  |  |  |  | 16,413,534 |  |  |

8) 무형자산

| 연번 | 집행일자 | 지급처 | 사업자등록번호 | 집행금액 | 사용목적 | 지급방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.12.30 | 한국정보기술 |  | 273,214,000 | 모바일 전자시민증 플랫폼 / 인프라 — 선금_서비스 인프라 구축(2,266,875,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 2 | 2025.12.30 | 한국정보기술 |  | 409,820,000 | 디지털 노마드접수/운영 및 거래관리 — 선금_서비스 인프라 구축(2,266,875,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 3 | 2025.12.30 | 한국정보기술 |  | 464,464,000 | AI통합관제 및 운영 플랫폼 / 인프라 — 선금_서비스 인프라 구축(2,266,875,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 4 | 2025.12.30 | 한국정보기술 |  | 546,432,000 | 디지털OASIS 정보관리 시스템 — 선금_서비스 인프라 구축(2,266,875,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 5 | 2025.12.30 | 한국정보기술 |  | 218,570,000 | 데이터기반 AI 융복합 서비스 구축 — 선금_서비스 인프라 구축(2,266,875,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 6 | 2025.12.30 | 대보정보통신 |  | 163,928,000 | 모바일 전자시민증 플랫폼 / 인프라 — 선금_서비스 인프라 구축(1,360,125,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 7 | 2025.12.30 | 대보정보통신 |  | 245,892,000 | 디지털 노마드접수/운영 및 거래관리 — 선금_서비스 인프라 구축(1,360,125,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 8 | 2025.12.30 | 대보정보통신 |  | 278,678,000 | AI통합관제 및 운영 플랫폼 / 인프라 — 선금_서비스 인프라 구축(1,360,125,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 9 | 2025.12.30 | 대보정보통신 |  | 327,860,000 | 디지털OASIS 정보관리 시스템 — 선금_서비스 인프라 구축(1,360,125,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 10 | 2025.12.30 | 대보정보통신 |  | 131,142,000 | 데이터기반 AI 융복합 서비스 구축 — 선금_서비스 인프라 구축(1,360,125,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 11 | 2025.12.30 | 디토닉 |  | 109,285,000 | 모바일 전자시민증 플랫폼 / 인프라 — 선금_서비스 인프라 구축(906,750,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 12 | 2025.12.30 | 디토닉 |  | 163,928,000 | 디지털 노마드접수/운영 및 거래관리 — 선금_서비스 인프라 구축(906,750,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 13 | 2025.12.30 | 디토닉 |  | 185,785,000 | AI통합관제 및 운영 플랫폼 / 인프라 — 선금_서비스 인프라 구축(906,750,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 14 | 2025.12.30 | 디토닉 |  | 218,574,000 | 디지털OASIS 정보관리 시스템 — 선금_서비스 인프라 구축(906,750,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 15 | 2025.12.30 | 디토닉 |  | 87,428,000 | 데이터기반 AI 융복합 서비스 구축 — 선금_서비스 인프라 구축(906,750,000 중 일부) | 계좌이체 |
| 16 | 2026.08.24 | 데이터스피라 |  | 99,000,000 | 시설물 위치기반 표준 서비스 플랫폼 — 시설물 위치기반 플랫폼 선금 | 계좌이체 |
| 17 | 2026.08.24 | 셔블 |  | 315,150,000 | 메타버스 플랫폼 — 메타버스 선금 | 계좌이체 |
| 합 계 |  |  |  | 4,239,150,000 |  |  |