[별지 제3호서식]

보조비목·보조세목별 총괄명세서

※ [초안] 기준정보 미확정: 총사업비 / 재원 미구분 2,364건 — 보조금으로 잠정 분류됨 — 확정 후 재생성 필요

| 보조사업자 | ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 | 사 업 명 | '23년 강소형 아산시 스마트시티 조성사업 |
| --- | --- | --- | --- |

(단위: 원)

| 보조비목 | 보조세목 | 예산액(A) | 집행액(B) | 잔액(A-B) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비(110) | 보수(01) | 1,532,733,000 | 1,532,733,000 | 0 | 100.0% |
| 인건비(110) | 기타직보수(02) | 368,767,000 | 368,767,000 | 0 | 100.0% |
| 운영비(210) | 일반수용비(01) | 315,400,000 | 128,656,328 | 186,743,672 | 40.8% |
| 운영비(210) | 공공요금및제세(02) | 36,100,000 | 20,194,190 | 15,905,810 | 55.9% |
| 운영비(210) | 임차료(07) | 20,000,000 | 13,524,000 | 6,476,000 | 67.6% |
| 운영비(210) | 복리후생비(12) | 182,000,000 | 182,000,000 | 0 | 100.0% |
| 운영비(210) | 일반용역비(14) | 195,000,000 | 144,534,545 | 50,465,455 | 74.1% |
| 여비(220) | 국내여비(01) | 130,000,000 | 106,737,841 | 23,262,159 | 82.1% |
| 연구개발비(260) | 연구개발비(01) | 150,000,000 | 60,000,000 | 90,000,000 | 40.0% |
| 민간이전(320) | 민간경상보조(01) | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 100.0% |
| 건설비(420) | 시설비(03) | 9,935,000,000 | 2,644,087,597 | 7,290,912,403 | 26.6% |
| 유형자산(430) | 자산취득비(01) | 625,000,000 | 16,413,534 | 608,586,466 | 2.6% |
| 무형자산(440) | 무형자산(01) | 9,010,000,000 | 4,239,150,000 | 4,770,850,000 | 47.0% |
| 합 계 |  | 24,000,000,000 | 10,956,798,035 | 13,043,201,965 | 45.7% |

※ 집행액은 검토상태 [확정, 제출완료, 검토중, 보완필요] 2,364건의 합계임